ПРОЕКТ

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ**

**АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

Р Е Ш Е Н И Е

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2025 года с. Александровское №\_\_\_\_

Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Александровского муниципального округа Ставропольского края на 2025- 2050 годы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом Александровского муниципального округа Ставропольского края Совет депутатов Александровского муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Александровского муниципального округа Ставропольского края на 2025-2050 годы

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель

Совета депутатов

Александровского

муниципального округа

Ставропольского края О.Н. Босова

Глава Александровского

муниципального округа

Ставропольского края А.В. Щекин

**СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ**

**АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата начала приема заключений**  | **21.05.2025** |
| **Дата окончания приема заключений** | **29.05.2025** |
| **Разработчик проекта НПА** | **Отдел дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края** |
| **Информация о разработчике проекта НПА (юр.адрес, тел., факс, эл.почта)** | **Юридический адрес: 356300** **с. Александровское Ставропольского края,** **ул. Карла Маркса, д. 58;****Телефон: 2-63-87;****Электронная почта: aleksadmin@mail.ru** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНАрешением Совета депутатов Александровскогомуниципального округа Ставропольского краяот \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 года № |

**программа комплексного развития**

**ТРАНСПОРТНОЙ инфраструктуры**

 **Александровского муниципального округа**

**СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

**НА** **2025-2050 годы**

**СОДЕРЖАНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ** | 4 |
| **РАЗДЕЛ 1**. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры | 8 |
| 1.1. Общие сведения о Александровском муниципальном округе Ставропольского края | 8 |
| 1.2. Социально-экономическая характеристика поселения, характеристика градостроительной деятельности на территории поселения, включая деятельность в сфере транспорта оценка транспортного спроса | 11 |
| 1.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта | 18 |
| 1.4. Характеристика сети дорог, параметры дорожного движения и оценка качества содержания дорог | 19 |
| 1.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в поселении | 47 |
| 1.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока | 48 |
| 1.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения | 50 |
| 1.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работ транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств | 51 |
| 1.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения | 51 |
| 1.10. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры Александровского муниципального округа | 52 |
| 1.11. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры Александровского муниципального округа | 52 |
| 1.12. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры | 53 |
| **РАЗДЕЛ 2**. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории Александровского муниципального округа | 53 |
| 2.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития Александровского муниципального округа | 53 |
| 2.2.Прогноз транспортного спроса Александровского муниципального округа, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта | 64 |
| 2.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта | 64 |
| 2.4. Прогноз развития дорожной сети | 66 |
| 2.5.Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения | 66 |
| 2.6.Прогноз показателей безопасного дорожного движения | 67 |
| 2.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровья населения | 68 |
| **РАЗДЕЛ 3.** Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта | 68 |
| **РАЗДЕЛ 4**. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов) | 69 |
| **РАЗДЕЛ 5**. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры | 75 |
| **РАЗДЕЛ 6**. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры | 76 |
| **РАЗДЕЛ 7**. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения | 77 |

**ПАСПОРТ**

**программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Александровского муниципального округа Ставропольского края**

**на 2025-2050 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| НаименованиеПрограммы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Александровского муниципального округа Ставропольского края на 2025-2050 годы (далее - Программа) |
| Основание для разработки Программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации;- Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";- Федеральный закон от 29 декабря 2017 года №443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";- постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года №1440 "Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов";-Приказ Министерства транспорта и связи России от 30.07.2020 г. №274 «Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения» |
| Наименование заказчика Программы, его местонахождение | Администрация Александровского муниципального округа (далее - Администрация)Ставропольский край, Александровский район, с. Александровское, ул. К. Маркса д.58 |
| Наименование разработчика Программы, его местонахождение | Администрация Александровского муниципального округа (далее - Администрация)Ставропольский край, Александровский район, с. Александровское, ул. К. Маркса д.58 |
| Цели Программы | -обеспечение безопасности, качества и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности на территории Александровского муниципального округа;- обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;- создания приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;-обеспечение условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения |
| Задачи Программы | -создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы;- повышение уровня безопасности движения;-улучшение качества дорог. |
| Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ед. изм** | **Целевой показатель** |
| **2025 год** | **2050 год** |
| Количество рейсов автомобильного транспорта в год | ед | 0 | 0 |
| Развитие улично-дорожной сети | км | 400 | 400 |
| Число зарегистрированных ДТП | ед | 12 | 8 |
| Количество нанесенной дорожной разметки | м2 | 6500 | 7500 |
| Количество установленных дорожных знаков | ед | 2100 | 2300 |

 |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры | Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них; Проведение конкурса на получение заказов на осуществление пассажирских перевозок по внутри муниципальным маршрутам |
| Срок и этапы реализации Программы | 2025-2050 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы |  Объем финансирования Программы в 2025-2050 годах составит 973 635,64 тыс. рублей. Выполнение мероприятий запланировано в рамках муниципальной программа Александровского муниципального округа Ставропольского края «Повышение безопасности дорожного движения», в том числе по годам:2025 – 186 931,60 тыс.рублей, из них:краевой бюджет – 154 926,45 тыс. руб.;местный бюджет (дорожный фонд) – 32 005,15 тыс. руб.;2026 – 109 633,56 тыс.рублей из них:краевой бюджет – 82 652,28 тыс. руб.;местный бюджет (дорожный фонд) – 26 981,28 тыс. руб.;2027 – 28 211,27 тыс.рублей;2028 – 28 211,27 тыс.рублей;2029 – 28 211,27 тыс.рублей;2030 – 28 211,27 тыс.рублей;2031 – 28 211,27 тыс.рублей;2032 – 28 211,27 тыс.рублей;2033 – 28 211,27 тыс.рублей.2034 – 28 211,27 тыс.рублей;2035 – 28 211,27 тыс.рублей;2036 – 28 211,27 тыс.рублей;2037 – 28 211,27 тыс.рублей;2038– 28 211,27 тыс.рублей;2039 – 28 211,27 тыс.рублей;2040 – 28 211,27 тыс.рублей;2041 – 28 211,27 тыс.рублей;2042 – 28 211,27 тыс.рублей;2043 – 28 211,27 тыс.рублей;2044 – 28 211,27 тыс.рублей;2045 – 28 211,27 тыс.рублей;2046 – 28 211,27 тыс.рублей;2047 – 28 211,27 тыс.рублей;2048 – 28 211,27 тыс.рублей;2049 – 28 211,27 тыс.рублей;2050 – 28 211,27 тыс.рублей.Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. |

|  |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Повышение доступности объектов социальной инфраструктуры Александровского муниципального округа для населения муниципального округа, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования муниципального округа.2. Обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры Александровского муниципального округа в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры муниципального округа.3. Достижение расчетного уровня обеспеченности населения Александровского муниципального округа услугами в областях физической культуры и массового спорта, культуры, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования муниципального округа.4. Обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры Александровского муниципального округа. |

**РАЗДЕЛ 1**. **Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры**

**1.1. Общие сведения о Александровском муниципальном округе Ставропольского края**

Александровский муниципальный округ расположен в центральной части Ставропольского края. Его история уходит корнями в далекое прошлое. В 1777 году с целью защиты южных границ Великой Российской империи от набегов неприятеля по указу Екатерины II была построена Азово-Моздокская оборонительная линия, состоящая из десяти крепостей, в том числе и Александровской.

Александровская крепость просуществовала до 1785 года, после чего, в связи с образованием нового Кавказского наместничества, была преобразована в город Александровск, ставший центром одноименного уезда. Население было в основном военное. В 1804г. в нём проживало всего 1548 человек. Через город Александровск прошёл почтовый тракт, связавший центральную Россию с Кавказом и Закавказьем.

Царским указом от 07 декабря 1837 года заштатный город Александровск был переименован в станицу и причислен к Хопёрскому казачьему полку. Все население было зачислено в казаки.

30 декабря 1869 года станица преобразована в селение. В середине 70-х годов в Ставропольской губернии вновь образуется Александровский уезд. По сведениям 1897 года в селе проживало 10312 человек, имелось 1215 дворов коренных жителей. Александровское обладало собственными лесами в количестве 712 десятин, помимо этого 50 домохозяев имели 70 собственных рощ.

К началу социальных потрясений в России Александровское продолжало оставаться крупным торгово-земледельческим селом. За время аграрных реформ 1906-1911 годов вокруг него возникло 25 хуторов. В 1912 году была открыта прогимназия.

Советскую власть в уезде окончательно восстановили в феврале 1920 года. Александровское продолжало оставаться уездным и волостным центром и было преобразовано в город.

В 1924 году город вновь переименовали в село, Александровский уезд был преобразован в Александровский район.

В 2020 году Александровский район был преобразован в Александровский муниципальный округ.



Рисунок 1.1 Административно-территориальное деление Ставропольского края

В соответствии с постановлением думы Ставропольского края о законе Ставропольского края «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Александровского муниципального района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Александровского района Ставропольского края» в состав муниципального округа входит двадцать один населенный пункт — с. Александровское, х. Всадник, с. Грушевское, п. Дубовая Роща, с. Калиновское, х. Конный, х. Красный Чонгарец, с. Круглолесское, х. Ледохович, п. Лесная Поляна, п. Малостепновский, п. Новокавказский, х. Петровка, х. Репьевая, х. Розлив, с. Саблинское, с. Садовое, с. Северное, х. Средний, х. Харьковский и х. Чепурка.



Рисунок 1.2 Схема территориального планирования Александровского муниципального округа Ставропольского края

Площадь территории Александровского муниципального округа составляет 2014 м2. Александровский муниципальный округ по площади территории занимает 17-е место среди муниципальных образований Ставропольского края.

Граничит на севере с Грачевским, Петровским и Благодарненским городскими округами, на востоке — Новоселицким муниципальным округом, на юге — Минераловодским городским округом и на западе —Андроповским муниципальным округом.



Рисунок 1.3 Положение Александровского муниципального округа в системе административно-территориального деления Ставропольского края

**1.2. Социально-экономическая характеристика поселения, характеристика градостроительной деятельности на территории поселения, включая деятельность в сфере транспорта оценка транспортного спроса**

В соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики (управление Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу общая численность населения Александровского муниципального округа на 01.01.2025 составляет 46004 человека, что на 0,46 % или на 213 человек меньше по сравнению с 2024 г.

Рисунок 2.1. Распределение населения Александровского муниципального округа,%

В долевом соотношении наибольший удельный вес по численности населения занимает Александровский территориальный отдел (56%). Что касается остальных населенных пунктов, то они более малочисленны и имеют меньший вес в долевом соотношении численности населения.

В период с 2015 по 2025 год численность населения Александровского муниципального округа. уменьшилась на 2681 человека или на 5,51 % что явилось следствием как естественной убыли населения, так и отрицательных показателей внутрикраевой миграции.

Рисунок 2.2. Динамика численности населения Александровского муниципального округа в 2015-2025гг., чел.

Естественное движение численности населения характеризуется двумя разнонаправленными процессами — рождаемостью и смертностью. Отрицательная динамика данного показателя обусловлена уменьшением числа родившихся в 2023г. по сравнению с 2018г. на 22 %. За 2023 год в Александровском муниципальном округе родилось 394 человека, что на 112 человек меньше показателя рождаемости 2018 года, в 2023г. умерло 627 человек, что на 54 человека меньше чем в 2018г.

В структуре причин смерти ведущее место сохраняет смертность от болезней системы кровообращения, новообразования, травм и отравлений, а также заболеваемости социально-опасными болезнями.

Наряду с процессами естественного воспроизводства населения большую роль в формировании демографического потенциала округа играет механическое движение населения (миграция). За исследуемый период времени миграционные процессы характеризуются положительной динамикой.

В 2015 году миграционной отток населения составил −554 человека, то по итогам 2023 года данный показатель составил — 9 человек.

**Таблица 1. Динамика миграционного движения населения Александровского муниципального округа в 2015-2023гг., чел.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели (потоки миграции) | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. |
| **Число прибывших, человек** |
| Прибыло всего | 1065 | 922 | 610 | 1043 | 1246 | 1108 | 1169 | 1298 | 1221 |
| В пределах России в том числе: | 1042 | 911 | 610 | 1042 | 1178 | 1074 | 1139 | 1257 | 1195 |
| внутри края | 493 | 399 | 226 | 478 | 557 | 515 | 577 | 564 | 543 |
| из других регионов РФ | 549 | 512 | 384 | 564 | 621 | 564 | 562 | 693 | 652 |
| Из-за пределов России в том числе: | 23 | 11 | 0 | 1 | 68 | 29 | 30 | 41 | 26 |
| из стран СНГ | 17 | 11 | 0 | 0 | 63 | 28 | 29 | 40 | 23 |
| из других зарубежных стран | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| **Число выбывших, человек** |
| Выбыло всего | 1619 | 1410 | 1334 | 1378 | 1385 | 1180 | 1282 | 1189 | 1212 |
| В пределах России в том числе: | 1601 | 1396 | 1307 | 1376 | 1381 | 1169 | 1274 | 1161 | 1194 |
| внутри края | 838 | 723 | 651 | 710 | 760 | 629 | 742 | 621 | 619 |
| в другие регионы РФ | 763 | 673 | 656 | 666 | 621 | 540 | 532 | 540 | 575 |
| За пределы России в том числе: | 18 | 14 | 27 | 2 | 4 | 11 | 8 | 28 | 18 |
| в страны СНГ | 17 | 12 | 27 | 2 | 4 | 9 | 8 | 26 | 16 |
| в другие зарубежные страны | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |

**Жилищный фонд**

Анализ существующего состояния

По состоянию на 2025 год жилищный фонд Александровского муниципального округа составляет 1007,1 тыс. м2. Средняя обеспеченность жильем составляет 22 м2/чел, что ниже среднего показателя по Ставропольскому краю (24,9 м2/чел).

Характеристика жилищного фонда округа по состоянию на 2025 год представлена в таблице 2.

**Таблица 2. Жилищный фонд округа по состоянию на 2025 год**

| Муниципальное образование | Жилищный фонд, тыс. м2 | Число многоквартирных жилых домов | Число жилых домов блокированной застройки | Число индивидуально-определенных зданий |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Александровский м.о. | 1007,1 | 77 | 1503 | 15246 |

По степени благоустройства жилищный фонд характеризуется следующими показателями 100 % жилищного фонда оборудовано водопроводом, 58,86 % – канализацией, 48 % – ваннами (душами), 96,82 % – газом, 48,14 % – горячим водоснабжением.

Информация об основных проблемах и ограничениях

За период январь-декабрь 2024 года ведено в действие 2204 м2 жилой площади.

С целью обеспечения жильем в 2023 году по всем программам было выдано 19 сертификатов на приобретение жилья (с. Александровское – 13, п. Новокавказский – 2,
с. Северное – 3, с. Круглолесское – 1).

Анализ основных средств показал, что основное строительство и ввод в эксплуатацию объектов осуществлялся в 70–80 гг. XX века, износ которых в настоящее время составил более 90 %. Из-за длительного срока эксплуатации имеет место значительная доля аварийных и изношенных сетей, что приводит к увеличению потерь воды из-за частых порывов, утечек, что негативно отражается на подаче воды потребителям. Удельный вес водопроводных сетей, нуждающихся в замене, составляет 51,65 % (284 км).

Направления развития

Стратегией социально-экономического развития Александровского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года обозначены следующие стратегические цели развития отрасли:

обеспечение надлежащего технического состояния жилищного фонда;

увеличение степени благоустройства жилищного фонда;

сокращение количества аварийных многоквартирных домов;

создание условий для реального улучшения качества предоставляемых услуг, основанных на добросовестной конкуренции и договорных отношениях хозяйствующих субъектов всех форм собственности;

снижение затрат производителей услуг по управлению, содержанию и ремонту жилищного фонда, соответственно и тарифов на предоставляемые услуги;

развитие инициативы собственников по управлению недвижимостью.

Генеральным планом принимаются следующие нормативы жилищной обеспеченности на одного человека:

на конец 2025 года – 22 м2 общей площади жилых помещений;

на конец 2031 года – 25 м2 общей площади жилых помещений;

на конец 2041 года – 25 м2 общей площади жилых помещений.

В соответствии с произведенным демографическим прогнозом, жилищный фонд Александровского муниципального округа к расчетному сроку реализации генерального плана должен составить 1174725 м2.

Расчет нормативной площади общего объема жилищного фонда и средней жилищной обеспеченности в Александровском муниципальном округе представлен в таблице 3

**Таблица 3. Расчет нормативной площади общего объема жилищного фонда и средней жилищной обеспеченности в Александровском муниципальном округе**

| Население, тысяч человек на 1 января отчетного года | Жилойфондна начало 2025 года,тысяч м2 | Жилищнаяобеспеченность, м2/человек | Жилищный фонд – всего,тысяч м2 | Новоестроительство,тысяч м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2031 год | 2041 год | 2025 год | 2031 год | 2041 год | 2031 год | 2041 год | 2031 год | 2041 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45709 | 46212 | 46989 | 1007,1 | 22 | 25 | 25 | 1155,30 | 1174,73 | 148,2 | 167,63 |

**Демографический прогноз**

Прогноз численности населения Александровского муниципального округа имеет важное значение для планирования процессов трудообеспечения и трудоиспользования. Исходя из динамики демографических характеристик определяются длительные тенденции изменения количественных и качественных показателей населения и трудовых ресурсов. Прогнозные расчеты позволяют выявить ожидаемые изменения численности населения, оценить демографическую ситуацию, складывающуюся на территории округа.

При расчете прогноза произведен анализ действующих документов стратегического социально-экономического планирования как края в целом, так и Александровского муниципального округа., в которых были рассмотрены аналогичные прогнозируемые показатели.

Положения генерального плана предусматривают выполнение мероприятий по комплексному развитию территории Александровского муниципального округа на период не менее 20 лет, соответственно прогноз численности населения произведен на расчетный срок до 2045 года.

**Сценарии демографического прогноза**

При расчете прогноза численности населения на период 2025–2045 годы были рассмотрены следующие сценарии развития:

Первый вариант основан на инерционном сценарии развития, подразумевающий пролонгацию сложившихся за определенный период времени тенденций.

В данном сценарии исследовалась динамика численности населения в предположении, что демографические условия на уровне 2015–2024 не будут меняться до 2045 года. В этом сценарии ищется ответ на вопрос, что будет, если уровни естественного и миграционного прироста сохранятся до 2045 года.

Второй вариант предусматривает прогноз численности населения в соответствии со сценарием сбалансированного устойчивого развития территории на основе формирования современной производственной базы, привлечения средних и крупных инвестиционных проектов, формирования комплексной социально-экономической системы развития муниципального округа.

В данном варианте исследовалось влияние улучшения показателей естественного прироста населения (снижении показателей смертности, в частности среди трудоспособного населения). Возрастной коэффициент смертности, то есть вероятность умереть в данном возрасте в данном году в текущем варианте постепенно уменьшается к 2045 году на 60 %. Миграция в данном варианте рассматривается, как и в инерционном сценарии.

В третьем варианте показатели естественного прироста рассматриваются те же, что и в предыдущем, однако существенным образом увеличивается миграционный прирост населения до 2045 года. Предполагается, что продолжится внутрикраевая миграция населения. При этом постепенно на 60 % к 2045 году уменьшится отток населения в другие регионы Российской Федерации.

Демографические показатели, заложенные в стратегии социально-экономического развития Ставропольского края до 2035 года

В соответствии со стратегией социально-экономического развития Ставропольского края до 2035 года ожидаемым результатом станет увеличение численности населения края до
3004,0 тыс. человек. Предположительно численность населения Александровского муниципального округа к 2035 году составит 48909 человек.

**Демографические показатели, представленные Управлением Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу**

В соответствии данными Управления Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу численность населения Ставропольского края будет уменьшаться и к 2036 году уменьшится в 0,99 раза (на 21901 человека). Предположительно численность населения Александровского муниципального округа к 2036 году составит 45252 человека.

**Демографические показатели, заложенные в действующих документах территориального планирования**

В соответствии с прогнозом численности населения Александровского муниципального округа в соответствии с действующей схемой территориального планирования Александровского муниципального района Ставропольского края к 2025 году планируется увеличение численности населения до 50385 человек, к 2035 году до 20521 человека и к 2045 году до 50657 человек.

**Прогноз численности населения Александровского муниципального округа в различных сценариях**

Как показывают прогнозные расчеты, тенденции изменения численности населения Александровского муниципального округа по различным сценарным варианта оптимистичны (рисунок 2.4.).

Рисунок 2.4. Прогноз численности населения Александровского муниципального округа на расчетный срок до 2045 года в различных

Транспортная инфраструктура

Внешнее сообщение Александровского муниципального округа с окружным центром и перемещения населения между населёнными пунктами осуществляются автотранспортом по автодорогам общего пользования с твердым и гравийным покрытием.

Существующая транспортная схема населенных пунктов представлена регулярной сеткой улиц и дорог. Основными центрами транспортного тяготения являются места приложения труда – производственные зоны, а также общественные центры с объектами социальной инфраструктуры.

На территории Александровского округа Ставропольского края общая протяженность автомобильных дорог составляет 599,0 км. Из них 199 км дорог регионального значения.

 Общая протяженность дорог общего пользования местного значения в Александровском округе составляет 400,0 км, в том числе с асфальтобетонным покрытием 185,5 км, с грунтовым и щебеночным покрытием 214,5 км.

 Через территорию Александровского муниципального округа проходят шесть автомобильных трасс регионального значения:

- «Александровское – Новоселицкое – Буденновск»;

- «Ставрополь-Александровское - Минеральные Воды»;

- «Александровское Гофицкое»;

- «Курсавка - Крымгиреевское - Александровское»;

- «М-29 "Кавказ" - Средний – Новокавказский;

- «Новоселицкое - Саблинское - примыкание к автомобильной дороге "Ставрополь - Александровское - Минеральные Воды"».

Остальные дороги местного значения дополняют эти связи и обеспечивают подъезды к населенным пунктам муниципального округа.

**1.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта**

Развитие транспортной системы Александровского муниципального округа является необходимым условием улучшения качества жизни жителей.

Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется территориальная целостность и единство экономического пространства. Недооценка проблемы, несоответствия состояния дорог регионального и местного значения социально-экономическим потребностям общества является одной из причин экономических трудностей и негативных социальных процессов.

Внешние транспортно-экономические связи муниципального округа с другими регионами осуществляются одним видом транспорта –автомобильным.

Автомобильный транспорт

Основными транспортными связями Александровского муниципального округа являются дороги регионального значения:

- «Александровское – Новоселицкое – Буденновск»;

- «Ставрополь-Александровское - Минеральные Воды»;

- «Александровское- Гофицкое»;

- «Курсавка - Крымгиреевское - Александровское»;

- «М-29 "Кавказ" - Средний – Новокавказский;

- «Новоселицкое - Саблинское - примыкание к автомобильной дороге "Ставрополь - Александровское - Минеральные Воды"».

Остальные дороги местного значения дополняют эти связи и обеспечивают подъезды к населенным пунктам муниципального округа.

По территории муниципального округа осуществляются перевозки регулярными пассажирскими перевозками осуществляются по нерегулируемым тарифам, связывая населенные пункты муниципального округа между собой и с окружным центром с. Александровское.

Уровень автомобилизации средний и составляет 12728 автомобилей на 45349 жителей (280 автомобилей на 1000 жителей). Средний уровень автомобилизации Ставропольского края составляет 320 автомобилей на 1000 жителей.

Парк автотранспортных средств ежегодно увеличивается. На долю автотранспорта приходятся значительные объемы перевозок грузов и междугородных пассажирских перевозок. Темпы развития автомобильных дорог Александровского муниципального округа отстают от возрастающей потребности в автомобильных перевозках и темпов роста автомобилизации.

Железнодорожный транспорт

На территории Александровского муниципального округа железнодорожный транспорт отсутствует.

Водный транспорт

На территории Александровского муниципального округа водный транспорт отсутствует.

Воздушный транспорт

Воздушные перевозки в Александровском муниципальном округе не осуществляются. Для воздушных перелетов население пользуется аэропортом г. Минеральные Воды (аэропорт М.Ю. Лермонтова).

**1.4. Характеристика сети дорог Александровского муниципального округа, параметры дорожного движения и оценка качества**

**содержания дорог**

Дорожно-транспортная сеть Александровского муниципального округа состоит из дорог IV-V категории (таблица 4), предназначенных для не скоростного движения (V категория – одна полоса движения, ширина проезжей части 3-5 метров; IV категория – две полосы, ширина не менее 6 м).

**Таблица 4 – Наименование дорог Александровского муниципального округа**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование дорог/улиц | Ширина дороги, м | Число полос | Категория дороги | Соответствие нормативам СП 34.13330.2012 |
| Автомобильная дорогаАлександровское - Михайловское | 6 | 2 | IV | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения «Подъезд к элеватору от автомобильной | 6 | 2 | км 0+000-км 0+800- IV км 0+800-км 1+706- V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения Александровское - Томузловское | 6 | 2 | км0+000-км1+000- III км1+000-км1+520- IV км1+520-км3+383- III | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения Ставрополь - Александровское - Минеральные Воды (ул. Красноармейская от автодороги Ставрополь-Александровское - Буденновск до ул. Блинова; ул. Блинова от ул. Красноармейской до конца; ул. Калинина от ул. Блинова до ул. Войтика; ул. Войтика от ул. Калинина до автомобильной дороги «Ставрополь-Александровское - Мин-Воды») | 6 | 2 | III | соответствует |
| участок автомобильной дороги общего пользования местного значения «Александровское - Гофицкое» (ул. Красноармейская от ул. Блинова до ул. Пушкина; ул. Пушкина от начала до ул. Красноармейской; ул. Элеваторная) Александровского муниципального округа Ставропольского края | 6 | 2 | IV | соответствует |
| участка автомобильной дороги общего пользования местного значения Александровское - Круглолесское (ул. Калинина от №61 до № 205; ул. Столбовая от ул. Калинина до автодороги «Ставрополь - Александровское-Мин-Воды») Александровского муниципального округа Ставропольского края | 6 | 2 | III | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по пер. С. Лазо с.Александровское | 6 | 2 | III | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Безымянная с.Александровское | 6 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Дубовая с.Александровское | 6 | 2 | IV | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Абрикосовая с.Александровское | 6 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Авиационная с.Александровское | 6 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Апанасенко с.Александровское | 6 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Архитектурная с.Александровское | 6 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Беляева с.Александровское | 6 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Берегового с.Александровское | 6 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Блинова от ул. Красноармейская до Северной промзоны с.Александровское | 6 | 2 | IV | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Больничная с.Александровское | 6 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Быковского с.Александровское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Верховая с.Александровское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Весенняя с.Александровское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Виноградная с.Александровское | 6 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Водная с.Александровское | 6 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Волынова с.Александровское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Высоцкого с.Александровское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Дзержинского с. Александровское | 6 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Дружбы с.Александровское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по пер. Матросова с.Александровское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Егорова с. Александровское | 4 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Заводская с. Александровское | 6 | 2 | IV | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Звёздная с.Александровское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Звеньевая с.Александровское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Зелёная с.Александровское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Изумрудная с.Александровское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. К.Маркса от ул. Блинова до ул. Войтика с.Александровское | 6 | 2 | V | соответствует |
| участок автомобильной дороги общего пользования местного значения по К. Маркса от ул. Калинина до ул. Гагарина c.Александровское | 6 | 2 | IV | соответствует |
| участок автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. К. Маркса от ул. Гагарина до ул. Блинова c.Александровское | 6 | 2 | IV | соответствует |
|  участок автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. К. Маркса от начала до ул. Войтика с.Александровское | 5 | 2 | IV | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения ул. Кадирова с.Александровское | 5 | 2 | V | соответствует |
| участок автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Калинина от ул. Пушкина до ул. Войтика c.Александровского | 6 | 2 | IV | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Карбышева с.Александровское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Кирова с.Александровского | 4 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Кирпичная с.Александровское | 6 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Кленовая с.Александровское | 4 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Комарова с.Александровское | 4 | 2 | V | соответствует |
| участjr автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Комсомольская от начала до ул. Пушкина c.Александровское | 6 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Комсомольская от ул. Блинова до ул. Пушкина с.Александровское | 6 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Кооперативная с.Александровское | 6 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Крайняя с.Александровское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Красная с.Александровское | 5 | 2 | V | соответствует |
| участок автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Красноармейская от начала до ул. Пушкина с.Александровское | 6 | 2 | IV | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Куйбышева с.Александровское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Леонова с.Александровское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Лермонтова с.Александровское | 6 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Лесная с.Александровское | 6 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Луговая с.Александровское | 4 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. М.Вовчок с. Александровское | 4 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. М.Горького с.Александровское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Макаренко с.Александровское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Маяковского с.Александровское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Междуреченская с. Александровское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Мельничная с.Александровское | 4 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Мира с.Александровское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Михайловская с.Александровское | 6 | 2 | IV | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Мичурина с.Александровское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Молодёжная с.Александровское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Московская с.Александровское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Невского с.Александровское | 6 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Некрасова с.Александровское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Николаева с.Александровское | 4 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Новая с.Александровское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Новосёлов с.Александровское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Октябрьская с.Александровское | 6 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Олимпийская с. Александровское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Оптимистов с.Александровское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Ореховая с.Александровского | 4 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Партизанская с.Александровское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Первомайская с.Александровское | 6 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Пестеля с.Александровское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Пионерская с. Александровское | 6 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Победы с.Александровское | 6 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Победы от ул. Первомайская до ул. Маяковского с.Александровское | 6 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Подгорная с.Александровское | 6 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Попова с.Александровское | 6 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Потапова с.Александровское | 6 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Почтовая с.Александровское | 5 | 2 | V | соответствует |
| участок автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Пушкина от ул. Калинина до ул. Красноармейская с.Александровское | 6 | 2 | IV | соответствует |
| участок автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Пушкина от начала до ул. Больничная с. Александровское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Пятигорская с.Александровское | 6 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. 2 –ая Пятигорская с.Александровское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Р.Люксембург с.Александровское | 6 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Розовая с.Александровское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Российская с.Александровское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Ротенко с.Александровское | 4 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Рыльского с.Александровское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Самохвалова с.Александровское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Светлая с.Александровское | 4 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Свободы с.Александровское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Сиреневая с.Александровское | 6 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Сливовая с.Александровское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Смоленская с.Александровское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Советская с. Александровское | 6 | 2 | IV | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Сосновая с.Александровское | 5 | 2 | IV | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Спортивная с.Александровское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Ставропольская с.Александровское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Степная с.Александровское | 6 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Суворова с.Александровское | 6 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Терешковой с.Александровское | 6 | 2 | км0+000-км0+150- IV км0+150-км0+300- V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Титова с.Александровское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Тургенева с.Александровское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Учительская с.Александровское | 6 | 2 | IV | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Фрунзе с.Александровское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Футбольная с.Александровское | 4 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Чехова с.Александровское | 4 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Шаталова с.Александровское | 5 | 2 | IV | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Щорса с.Александровское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Электронная с.Александровское | 5 | 2 | V | соответствует |
| участок автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Энгельса от ул. К.Маркса до пер. Парковый с.Александровское | 6 | 2 | V | соответствует |
| участок автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Энгельса от начала до пер. Парковый с.Александровское | 6 | 2 | IV | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Энергетиков с.Александровское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Юбилейная c.Александровское | 6 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по пер. Комсомольский с. Александровское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по пер. Шпака с.Александровское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по пер. Томузловский с.Александровское | 4 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по пер. Северный с.Александровское | 4 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по пер. Крестьянский с.Александровское | 4 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по пер. Горный с.Александровское | 6 | 2 | V | соответствует |
| участок автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер. Речной от ул. К. Маркса до ул. Калинина с.Александровское | 5 | 2 | V | соответствует |
| участок автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер. Речной от ул. Калинина с.Александровское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по пер. Зоотехнический с.Александровское | 6 | 2 | IV | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по пер. Майский с.Александровское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по пер. Рязанова с.Александровское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по пер. Южный с.Александровское | 6 | 2 | IV | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по пер. Колхозный с.Александровское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по пер. Минводский с.Александровское | 6 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Февральская с.Александровское | 6 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по пер. Базарный с. Александровское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по пер. Кавказский с.Александровское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по пер. Заречный с.Александровское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по пер. Вишнёвый с.Александровское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по пер. 8 Марта с.Александровское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по пер. Курченко с.Александровское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по пер. Берёзовый с.Александровское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по пер. Ленинский с. Александровское | 4 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по пер. Малый с.Александровское | 4 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по пер. Восточный с.Александровское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по пер. Крупской с. Александровское | 4 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по пер. Школьный с.Александровское | 6 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по пер. Ленинградский с. Александровское | 6 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по пер. Солнечный с.Александровское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по пер. Гайдара с.Александровское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по пер. Чкалова с. Александровское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по пер. Семашко с.Александровское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по пер. Цветочный с.Александровское | 4 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по пер. Летний с.Александровское | 4 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по пер. Безымянный с.Александровское | 4 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по пер. Виноградный с.Александровское | 4 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по пер. Садовый c.Александровское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по пер. Мостовой с.Александровское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по пер. Короленко с.Александровское | 4 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по пер. Красноармейский с. Александровское | 4 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по пер. Калинина с. Александровское | 4 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по пер. 2 Мостовой с. Александровское | 4 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по пер. Советский с.Александровское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по пер. Парковый с. Александровское | 5 | 2 | V | соответствует |
| участок автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Гагарина от начала до ул. Блинова с.Александровское | 5 | 2 | IV | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения Проезд Промышленный с. Александровское | 6 | 2 | IV | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения проезд на ул. Карбышева с ул. Гагарина с. Александровское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения проезд на ул. Калинина с ул. Степная с.Александровское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения проезд на ул. Дубовая с ул. Гагарина с.Александровское | 6 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Лещенко с. Саблинское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Восточная с. Саблинское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Лямзина с. Саблинское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Октябрьская с. Саблинское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Первомайская с. Саблинское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Калинина с. Саблинское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Красноармейская с. Саблинское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Краснопартизанская с. Саблинское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Овчинникова с. Саблинское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Советская с. Саблинское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Ленина с. Саблинское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Пролетарская с. Саблинское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по пер. Мостовой с. Саблинское | 4 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по пер. Мелиоративный с. Саблинское | 4 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по пер. Тихий с. Саблинское | 4 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по пер. Добровольческий с. Саблинское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по пер. Кооперативный с. Саблинское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по пер. Веселый с. Саблинское | 4 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по пер. Школьный с. Саблинское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по пер. Пионерский с. Саблинское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по пер. Базарный с. Саблинское | 4 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по пер. Трубаева с. Саблинское | 4 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по пер. Прогонный с. Саблинское | 4 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по пер. Набережный с. Саблинское | 4 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по пер. Узкий с. Саблинское | 4 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. 60 лет Октября х. Всадник | 6 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Клубная х. Всадник | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Комсомольская х. Всадник | 6 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Новая х. Всадник | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Зеленая х. Средний | 6 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Буденного - ул. Верхняя х. Средний | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Клубная х. Средний | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Спортивная х. Средний | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Первомайская х. Средний | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Школьная х. Средний | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Крайняя х. Средний | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Заречная х. Средний | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Трактовая х. Средний | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Буденного х. Средний | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Почтовая х. Средний | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения подъездная автодорога к посёлку Лесная Поляна от автомобильной дороги «Александровское - Дубовая Роща» Александровского муниципального округа | 6 | 2 | IV | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Ленина п. Дубовая Роща | 6 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Новая х. Харьковского | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Куйбышева п. Дубовая Роща | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Ленина п. Дубовая Роща | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по пер. Малый п. Дубовая Роща | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Новая п. Дубовая Роща | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Пушкина п. Дубовая Роща | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Виноградная п. Дубовая Роща | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Маяковкого п. Дубовая Роща | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Кирова п. Дубовая Роща | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Лесная п. Дубовая Роща | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. 1-я Пролетарская с. Северное | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. 2-я Пролетарская с. Северное | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Садовая с. Северное | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Крестьянская с. Северное | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Кирова с. Северное | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Калинина с. Северное | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Широкая с. Северное | 6 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Восточная с. Северное | 6 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Жаботинского с. Северное | 6 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Крупской с. Северное | 6 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Книги с. Северное | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Первомайская с. Северное | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Ключевая с. Северное | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Ленина с. Северное | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Фрунзе с. Северное | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Октябрьская с. Северное | 6 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Советская с. Северное | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Войтика с. Северное | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Столбовая с. Северное | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Гагарина с. Северное | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Розовка с. Северное | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Подгорная с. Северное | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Красная с. Северное | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Школьная с. Северное | 6 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Мира с. Северное | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по пер. Крупской с. Северное | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по пер. Шерстянкина с. Северное | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Партизанская с. Калиновское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Жлобинская с. Калиновское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Чапаева с. Калиновское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Ленинская с. Калиновское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. 40 лет Октября с. Калиновское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Сумского с. Калиновское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Ленинская с. Калиновское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Свердлова с. Калиновское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Крестьянская с. Калиновское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Пролетарская с. Калиновское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения спуск под церковь по ул. Глазкова с. Калиновское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Первомайская с. Калиновское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Советская с. Калиновское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Кашпурова с. Калиновское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по пер. с Ленинской на ул. Кашпурова с. Калиновское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Речная с. Калиновское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения проезд с ул. Глазковой на ул. Ленинскую по пер. Ерисову с. Калиновское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения проезд на кладбище по ул. Глазкова с. Калиновское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения переезд с ул. Глазкова на ул. Сумского с. Калиновское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного по пер. Ушакова с. Калиновское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного по пер. Букреев мост с. Калиновское | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильной дороги общего пользования местного подъезд к х. Чепурка | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения х. Чепурка | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения х. Розлив | 5 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения подъезд к ООО «СКЗ №170» от автодороги регионального значения Ставрополь-Александровское-Минеральные Воды, Александровского муниципального округа | 6 | 2 | IV | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения ул. Казачья п. Новокавказский | 5,5 | 2 | IV | соответствует |
| автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Молодежная п. Новокавказский | 5 | 2 | IV | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения ул. Полевая х. Петровка | 6 | 2 | IV | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения проезд с ул. Строительной на ул. Спортивную п. Новокавказский | 4 | 2 | IV | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения ул. Спортивная п. Новокавказский | 4 | 2 | IV | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения ул. Средняя п. Новокавказский | 5 | 2 | IV | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения ул. Степная п. Новокавказский | 5 | 2 | IV | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения ул. Строительная п. Новокавказский | 6 | 2 | IV | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения ул. Буденного п. Новокавказский | 4,15 | 2 | IV | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Кооперативная п. Новокавказский | 4 | 2 | IV | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения от БСК до ул. Спортивная п. Новокавказский | 6 | 2 | IV | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Школьная п. Новокавказский | 3,65 | 2 | IV | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения ул. 22 Партсъезда с. Круглолесское | 4,5 | 2 | IV | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения ул. 40 лет Октября с. Круглолесское | 6 | 2 | IV | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения ул. 60 лет Октября с. Круглолесское | 5 | 2 | IV | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения ул. Гагарина с. Круглолесское | 3,1 | 2 | IV | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения ул. Калинина с.Круглолесское | 5,3 | 2 | IV | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения пер. Колхозный с. Круглолесское | 2,5 | 2 | IV | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения ул. Комсомольская с. Круглолесское | 4 | 2 | IV | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения ул. Комсомольская с. Садовое | 5 | 2 | IV | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения ул. Ленина с. Садовое | 3,4 | 2 | IV | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения ул. Ленина с. Садовое | 6 | 2 | IV | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения ул. Лесная c. Круглолесское | 2,5 | 2 | IV | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения ул. Московская с. Круглолесское | 5,5 | 2 | IV | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения ул. Октябрьская с. Круглолесское | 4 | 2 | IV | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения ул. Партизанская c. Круглолесское | 2,5 | 2 | IV | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения ул. Первомайская с. Круглолесское | 3 | 2 | IV | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения переезд с ул. Комсомольская на ул. 60 лет Октября с. Садовое | 5 | 2 | IV | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения ул. Ленина с. Садовое | 3,4 | 2 | IV | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения ул. Ленина с. Садовое | 6 | 2 | IV | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения ул. Лесная с. Садовая | 2,5 | 2 | IV | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения ул. Московская с.Круглолесское | 5,5 | 2 | IV | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения ул. Октябрьская с. Круглолесское | 4 | 2 | IV | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения ул. Партизанская с. Куруглолесское | 2,5 | 2 | IV | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения пер. Партизанский с. Круглолееское | 2,5 | 2 | IV | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения ул. Первомайская с. Круглолесское | 3 | 2 | IV | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения переезд с ул. Комсомольская на ул. 60 лет Октября с. Садовое | 5 | 2 | IV | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения переезд с ул. Советская на ул. Московскую c. Круглолесское | 5,4 | 2 | IV | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения переезд с ул. Ленина с.Садовое на ул. Советскую с. Круглолесское | 5,5 | 2 | IV | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения пер. Подгорный с. Круглолесское | 3,8 | 2 | IV | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения ул. Пролетарская с. Круглолесское | 4 | 2 | IV | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения пер. Садовый с. Круглолесское | 2,5 | 2 | IV | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения ул. Советская с. Круглолесское | 5,85 | 2 | IV | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения ул. Фрунзе c. Круглолесское | 3,5 | 2 | IV | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения ул. Шевченко с. Круглолесское | 4 | 2 | IV | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения пер. Шоссейный с. Круглолесское | 6 | 2 | IV | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения ул. Пушкина с. Грушевское | 4 | 2 | IV | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения ул. 8 Марта с. Грушевское | 4 | 2 | IV | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения ул. Гагарина c.Грушевское | 4 | 2 | IV | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения ул. Жлобинская c. Грушевское | 4 | 2 | IV | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения ул. Зоотехническая с. Грушевское | 4 | 2 | IV | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения ул. Кирова c. Грушевское | 4; 6 | 2 | IV | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения ул. Ленина с. Грушевское | 4 | 2 | IV | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения ул. Мира с. Грушевское | 4 | 2 | IV | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения ул. Моторного с. Грушевское | 4 | 2 | IV | не соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения ул. Объездная c. Грушевское | 6 | 2 | IV | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения ул. Пролетарская с. Круглолесское | 4 | 2 | IV | не соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения ул. Советская c. Круглолесское | 4 | 2 | IV | не соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения «с. Александровское – п. Дубовая Роща» Александровского муниципального округа Ставропольского края | 6 | 2 | V | не соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения «п. Новокавказский – х. Малостепновский» Александровского муниципального округа Ставропольского края | 4 | 2 | IV | не соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения подъездная автомобильная дорога к земельному участку ООО "Агроальянс Инвест" Александровского муниципального округа Ставропольского края | 6 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения «с. Садовое – с. Круглолесское» | 6 | 2 | V | соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения «с. Северное – с. Калиновское» Александровского муниципального округа Ставропольского края | 6 | 2 | V | не соответствует |
| автомобильная дорога общего пользования местного значения х. Харьковский – х. Розлив Александровского муниципального округа Ставропольского края | 6 | 2 | V | соответствует |
| Подъездная автомобильная дорога к кладбищу в с. Александровское, ул. Красноармейская, район жилых домов №№ 1137-1149 | 6 | 2 | IV | соответствует |
| Автомобильная дорога от ул. Трактовая до кладбища | 6 | 2 | V | соответствует |
| Автомобильная дорога от ул. Кирпичная до въезда на новое кладбище | 6 | 2 | V | соответствует |

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения за 2024 год, относящихся к собственности Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – администрация Александровского муниципального округа), согласно данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу, составляет 400,0 километров. Твердое покрытие имеют 303,0 км (75,75%) дорог (из них с усовершенствованным покрытии 146,4 км), грунтовое покрытие 97 км (24,25%). Протяженность дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям – 222,3 км, что составляет 55,57% от общей протяженности.

Согласно отчёта по форме № 3-ДГ (мо) при протяженности 400 км, доля автомобильных дорог не отвечающих нормативным требованиям составила 291,3 км или 72,8% от общей протяженности. Сравнительный анализ показывает, что в последние годы намечается тенденция улучшения транспортно-эксплуатационного состояния сети дорог общего пользования местного значения Александровского муниципального округа. Так за период 2023 года протяженность дорог не отвечающих нормативным требованиям сократилось на 69 км или на 17% от общей протяженности.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Таблица 5****Перечень искусственных дорожных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Александровского муниципального округа Ставропольского края** |
| №п/п | Наименование сооружения\* | Адрес объекта | Балансодержатель | Наименование автомобильной дороги | Категория участка автомобильной дороги | Длина сооружения, м | Вид сооружения | Тип припятствия | Дата постройки (ДД.ММ.ГГГГ) | Тип пролетного строения (ж/б, бетон, сталь, и т.п.) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 15 |
| 1 | Мост через реку Томузловка на км 3+880 автомобильной дороги общего пользования местного значения "Ставрополь-Александровское-Минеральные Воды" (ул. Блинова) | Российская Федерация, Ставропольский край, с. Александровское, ул. Блинова |  Александровский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края | Автомобильная дорога общего пользования местного значения "Ставрополь-Александровское-Минеральные Воды" (ул. Блинова) | III | 41,26 | мост | река или ручей | 1981 | ж/б |
| 2 | Мост через реку Горькая на км 5+200 автомобильной дороги общего пользования местного значения "Ставрополь-Александровское-Минеральные Воды" (ул. Войтика) |  Российская Федерация, Ставропольский край, с. Александровское, ул. Войтика |  Александровский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края | Автомобильная дорога общего пользования местного значения "Ставрополь-Александровское-Минеральные Воды" (ул. Войтика) | III | 35,58 | мост | река или ручей | 1988 | ж/б |
| 3 | Мост через реку Томузловка на км 0+230 автомобильной дороги общего пользования местного значения "Подъезд к элеватору от автодороги Александровское-Михайловское" (пер. Школьный) |  Российская Федерация, Ставропольский край, с. Александровское, пер. Школьный |  Александровский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края | Автомобильная дорога общего пользования местного значения "Подъезд к элеватору от автодороги Александровское-Михайловское" (пер. Школьный) | IV | 29,60 | мост | река или ручей | нет данных | ж/б |
| 4 | Мост через р. Томузловка по ул. Красная | Российская Федерация, Ставропольский край, с. Александровское, ул. Красная | нет данных | Автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Красная | V | 15,00 | мост | река или ручей | нет данных | ж/б |
| 5 | Мост через реку Горькая на автомобильной дороги общего пользования местного значения "Александровское - Михайловское" (ул. Звеньевая) |  Российская Федерация, Ставропольский край, с. Александровское, ул. Звеньевая |  Александровский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края | Автомобильная дорога общего пользования местного значения "Александровское - Михайловское" (ул. Звеньевая) | III | 13,85 | мост | река или ручей | 1960 | ж/б |
| 6 | Мост через реку Горькая на автомобильной дороги общего пользования местного значения "Александровское - Михайловское" (ул. Ленинская) |  Российская Федерация, Ставропольский край, с. Александровское, ул. Ленинская |  Александровский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края | Автомобильная дорога общего пользования местного значения "Александровское - Михайловское" (ул. Ленинская) | III | 10,25 | мост | балка | 1975 | ж/б |
| 7 | Мост через реку Томузловка на автомобильной дорогиобщего пользования местного значения по ул. Пушкина |  Российская Федерация, Ставропольский край, с. Александровское, ул. Пушкина |  Александровский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края | Автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Пушкина | IV | 32,50 | мост | река или ручей | нет данных | ж/б |
| 8 | Мост через реку Горькая на автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Столбовая |  Российская Федерация, Ставропольский край, с. Александровское, ул. Столбовая |  Александровский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края | Автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Столбовая | III | 16,10 | мост | река или ручей | 1948 | ж/б |
| 9 | Мост на подъездной дорога общего пользования местного значения к п. Лесная Поляна | Российская Федерация, Ставропольский край, подъездная дорога общего пользования местного значения к п. Лесная Поляна | нет данных | Подъездная дороге общего пользования местного значения к п. Лесная Поляна | IV | 10,00 | мост | канал | нет данных | ж/б |
| 10 | Мост через Большой Ставропольский Канал на подъездной дороги к п. Лесная Поляна | Российская Федерация, Ставропольский край, подъездная дорога общего пользования местного значения к п. Лесная Поляна | УС БСК-филиал ФГБУ "Управление "Ставропольмелиоводхоз" | Подъездная дорога общего пользования местного значения к п. Лесная Поляна | IV | 12,00 | мост | канал | нет данных | ж/б |
| 11 | Мост на а/д между а/д "Объездная" и ул.8Марта в с.Грушевское Александровского района Ставропольского края | Российская Федерация, Ставропольский край, Александровский район, с. Грушевское | нет данных | Автомобильная дорога общего пользования местного значения между а/д "Объездная"и ул.8Марта | V | 7,00 | мост | река или ручей | нет данных | ж/б |
| 12 | Мост через ручей на участке "Объездной" дороги км 1+446-км1+468 от а/д Александровское-Гофицкое в Александровском районе Ставропольского края | Российская Федерация, Ставропольский край, Александровский район, с. Грушевское | нет данных | Автомобильная дорога общего пользования местного значения подъезд к с.Грушевское от а/д Александровское-Грушевское | IV | 10,45 | мост | река или ручей | нет данных | ж/б |
| 13 | Мост в с. Калиновское проезд с ул. Глазкова на ул. Ленинскую по переулку Ерисову | Российская Федерация, Ставропольский край, Александровский район, с. Калиновское | Калиновский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края | Ставропольский край, Александровский район, с. Калиновское проезд с ул. Глазкова на ул. Ленинскую по переулку Ерисову | V | 14,30 | мост | балка | 1950 | ж/б |
| 14 | Мост на автомобильной дороге общего пользования местного значения спуск под церковь до ул. Глазкова | Российская Федерация, Ставропольский край, Александровский район, с. Калиновское | нет данных | Автомобильная дорога общего пользования местного значения спуск под церковь до ул. Глазкова | V | 19,50 | мост | река или ручей | 1967 | ж/б |
| 15 | Мост на автомобильной дороге общего пользования местного значения по переулку Ушакова | Российская Федерация, Ставропольский край, Александровский район, с. Калиновское | нет данных | Автомобильная дорога общего пользования местного значения по переулку Ушакова | V | 36,8 | мост | река или ручей |  нет данных | ж/б |
| 16 | Мост на автомобильной дороге общего пользования местного значения по ул. Сумского | Российская Федерация, Ставропольский край, Александровский район, с. Калиновское | нет данных | Автомобильная дорога общего пользования местного значения ул. Сумского | V | 10,9 | мост | река или ручей |  нет данных | ж/б |
| 17 | Мост на автомобильной дороге общего пользования местного значения по пер. Букреев мост | Российская Федерация, Ставропольский край, Александровский район, с. Калиновское | нет данных | Автомобильная дорога общего пользования местного значения ул. Партизанская | V | 36,8 | мост | река или ручей |  нет данных | ж/б |
| 18 | Мост на автомобильной дороге общего пользования местного значения по пер. Шоссейный | Ставропольский ркай, Александровский район, с. Круглолесское | нет данных | Автомобильная дорога общего пользования местного значения пер. Шоссейный | V | 15,00 | мост | река или ручей | 1986 | камень, бетон |
| 19 | Мост на автомобильной дороге общего пользования местного значения переезд с ул. Советская на ул. Московскую | Российская Федерация, Ставропольский край, Александровский район, с. Круглолесское | нет данных | Автомобильная дорога общего пользования местного значения переезд с ул. Советская на ул. Московскую | IV | 13,00 | мост | река или ручей | 1989 | камень, бетон |
| 20 | Мост на автомобильной дороге общего пользования местного значения по пер. Подгорный | Российская Федерация, Ставропольский край, Александровский район, с. Круглолесское | нет данных | Автомобильная дорога общего пользования местного значения пер. Подгорный | IV | 13,00 | мост | река или ручей | 1988 | камень, бетон |
| 21 | Мост на автомобильной дороге общего пользования местного значения переезд с ул. Комсомольская на ул. 60 Лет Октября | Российская Федерация, Ставропольский край, Александровский район, с. Садовое | нет данных | Автомобильная дорога общего пользования местного значения переезд с ул. Комсомольская на ул. 60 Лет Октября | IV | 13,00 | мост | балка | 2000 | камень, бетон |
| 22 | Мост через Большой Ставропольский Канал на автомобильной дороге общего пользования местного значения по ул. проезд от БСК до ул. Строительной | Российская Федерация, Ставропольский край, Александровский район, п. Новокавказский | УС БСК-филиал ФГБУ "Управление "Ставропольмелиоводхоз" | Автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. проезд от БСК до ул. Строительной | IV | 26,00 | мост | канал | нет данных | ж/б |
| 23 | Мост на автомобильной дороге общего пользования местного значения по пер. Пионерский | Российская Федерация, Ставропольский край, Александровский район, с. Саблинское | Саблинский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края | Автомобильная дорога общего пользования местного значения пер. Пионерский | V | 30,00 | мост | река или ручей | 1980 | ж/б |
| 24 | Мост на автомобильной дороге общего пользования местного значения по ул.Столбовая | Российская Федерация, Ставропольский край, Александровский район, с.Северное | Территиориальный отдел села Северного администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края | Автомобильная дорога общего пользования местного значения ул.Столбовая | V | 10,00 | мост | балка | 1965 | сталь |
| 25 | Мост на автомобильной дороге общего пользования местного значения по ул.Столбовая | Российская Федерация, Ставропольский край, Александровский район, с.Северное | н/д | Автомобильная дорога общего пользования местного значения ул.Столбовая | V | 12,00 | мост | балка | 1965 | сталь |
| 26 | Мост на автомобильной дороге общего пользования местного значения «Северное – Калиновское» км 15+316 |  Российская Федерация, Ставропольский край, с. Калиновское, ул. Глазкова | нет данных | Автомобильная дорога общего пользования местного значения "Северное -Калиновское" | IV | 12,60 | мост | канал | нет данных | ж/б |
| 27 | Мост через Большой Ставропольский Канал на участке автомобильной дороги Александровское - Дубовая Роща км 3+868 | Российская Федерация, Ставропольский край, участок автомобильной дороги общего пользования местного значения Александровское - Дубовая Роща км 3+868 | УС БСК-филиал ФГБУ "Управление "Ставропольмелиоводхоз" | Участок автомобильной дороги общего пользования местного значения Александровское - Дубовая Роща км 3+868 | IV | 29,00 | мост | канал | нет данных | ж/б |

Экологическая нагрузка на окружающую среду от автомобильного транспорта и экономические потери

Автомобильный транспорт привлекает к себе все большее внимание как источник антропогенной нагрузки на окружающую среду.

Негативные воздействия на окружающую среду при эксплуатации автомобилей:

– потребление топлива, выделение вредных выхлопных газов;

– продукты истирания шин и тормозов;

– шумовое загрязнение окружающей среды;

– материальные и человеческие потери в результате транспортных аварий.

С точки зрения загрязнения атмосферы автомобильный транспорт является перемещающимся в пространстве источником выбросов продуктов сжигания топлива (отработавших газов).

В качестве топлива служат: бензин, сжиженный газ, дизельное топливо.

При сжигании указанных видов топлива в атмосферу поступают окислы азота, оксид углерода, сернистый ангидрид, углеводороды, сажа. Оксид азота в соединении с водяными парами образует азотную кислоту, которая раздражает легочную ткань, что приводит к хроническим заболеваниям. Диоксид азота раздражает слизистую оболочку глаз, легких и вызывает необратимые изменения в сердечнососудистой системе.

Автотранспорт, как передвижной источник выбросов отличает (помимо возможности перемещаться в пространстве) существенное изменение удельных выбросов во времени. У одной и той же автотранспортной единицы выбросы при различных режимах работы двигателя (прогрев, пробег) будут различны (соотношение составит 1:4, 4:1 соответственно), кроме того выбросы различаются и для периодов года (теплый и холодный - соотношение составит 1:1,1:1,3 соответственно).

Загрязнение окружающей среды токсичными компонентами отработавших газов приводит к нарушениям в росте растений. Непосредственную опасность для растений представляют диоксид серы, оксид азота, продукты фотохимических реакций. Накапливаясь в растениях, они создают опасность для животных и людей. Наибольшую экологическую нагрузку испытывают растения на полосах земель вдоль дорог с большой интенсивностью движения.

Отработавшие газы способствуют ускорению процессов разрушения изделий из пластмассы и резины, оцинкованных поверхностей и черных металлов, а также покраски, облицовки и конструкции зданий. При солнечной безветренной погоде компоненты отработавших газов и углеводороды в результате фотохимических реакций образуют смог.

Еще одним фактором воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду и человека является шум, создаваемый двигателем внутреннего сгорания, шасси автомобиля (в основном механизмами трансмиссии и кузова), и в результате взаимодействия шины с дорожным покрытием. Интенсивность шума зависит от топографии местности, скорости и направления ветра, температурного градиента, влажности воздуха, наличия и типа шумозащитных сооружений и др. Чрезмерный шум может стать причиной нервного истощения, психической угнетенности, вегетативного невроза, расстройства эндокринной и сердечно-сосудистой системы, изменения ритма и частоты сердечных сокращений, артериальной гипертонии.

Негативной стороной и главной угрозой экономической безопасности в схеме автотранспорта являются ДТП (ущерб от ДТП). Экономические потери в каждом секторе экономики:

1.Сектор общественных финансов:

- Расходы дорожных служб на ликвидацию последствий ДТП.

- Расходы пенсионного фонда РФ (пособия по потере кормильца, пенсии по инвалидности, выплаты на погребение, ежемесячные денежные выплаты).

- Расходы фонда социального страхования РФ (расходы на реабилитацию пострадавших, оплата больничного листа, выплаты на погребение, недополученная часть налоговых поступлений с единого социального налога).

- Расходы фонда обязательного медицинского страхования РФ.

2. Рыночный сектор

- Потери вследствие повреждения транспортных средств и грузов.

- Издержки, связанные с простоем ремонтируемых транспортных средств.

- Неустойки, связанные с невыполнением договорных обязательств.

- Потери доходов в связи с не укомплектованностью штата, из-за временной нетрудоспособности или гибели работника.

3. Сектор домашних хозяйств

- Потери вследствие повреждения транспортных средств и имущества.

- Потери заработной платы пострадавшего в ДТП.

- Расходы на платные медицинские услуги.

- Дополнительные расходы на медицинскую реабилитацию.

Оценка качества содержания дорог

В связи с недостаточным финансированием расходов на дорожное хозяйство в бюджете Александровского муниципального округа, эксплуатационное состояние значительной части улиц Александровского муниципального округа по отдельным параметрам перестало соответствовать требованиям нормативных документов и технических регламентов. Возросли материальные затраты на содержание улично-дорожной сети, в связи с необходимостью проведения значительного объема работ по ямочному ремонту дорожного покрытия улиц.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов. В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной сети, на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог. При выполнении текущего ремонта используются современные технологии с использованием специализированных звеньев машин и механизмов, позволяющих сократить ручной труд и обеспечить высокое качество выполняемых работ.

При этом текущий ремонт в отличие от капитального, не решает задач, связанных с повышением качества дорожного покрытия - характеристик ровности, шероховатости, прочности и т.д. Проведенный анализ эффективности работ по текущему ремонту и ремонту путем замены верхнего слоя покрытия показывает, что при объеме работ, превышающем 20% от общей площади покрытия, текущий ремонт является неэффективным (в соответствии с Приказом Министерства транспорта РФ от 16.11.2012 г. №402 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»).

**1.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в поселении, обеспеченность парковками**

Уровень автомобилизации 280 автомобилей на 1000 жителей.

Анализ обеспеченности объектами транспортного обслуживания

Согласно пунктов 6.40, 6.41 СНиП 2.07.01-89\* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»:

- автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей. На территории Александровского муниципального округа расположены 13 автозаправочных станций: 4 АЗС на дорогах муниципального значения и 9 АЗС на дорогах регионального значения. Существующие АЗС удовлетворяют потребности населения;

- станции технического обслуживания (СТО) автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей. На территории Александровского муниципального округа функционирует 7 СТО на 10 постов. На расчетный срок необходимо предусмотреть строительство СТО;

- парковочные места следует проектировать из расчета 25 машино-мест на 1000 жителей. На территории Александровского муниципального округа парковочные места оборудованы в местах притяжения населения, сконцентрированных на основных улицах и на территории многоэтажной застройки.

Так как на территории Александровского муниципального округа преобладает частная застройка, то хранение транспортного средства производится на придомовых индивидуальных территориях.

**1.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока**

Автомобильный общественный транспорт – это один из важнейших элементов транспортного комплекса, он занимает ведущее место в обеспечении транспортного обслуживания населения Александровского муниципального округа Ставропольского края. Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания населения, без которого невозможно нормальное функционирование общества. Он призван удовлетворять потребности населения в передвижениях, вызванные производственными, бытовыми и культурными связями.

На территории округа находятся 21(двадцать один) населенный пункт, из которых по 3 (трем) не осуществляется транспортное обслуживание (пос. Малостепновский, х. Репьевый, х. Красный Чонгарец). Процент населения охваченный пассажирскими перевозками составляет 98% от общего количества жителей округа.

 На территории Александровского муниципального округа реестром муниципальных маршрутов регулярных перевозок предусмотрено 13 (тринадцать) муниципальных маршрутов.

маршрут№1 с. Александровское, ул. Московская –ул. Красноармейская;

маршрут №2 с. Александровское, ул. Ленинская – ул. Почтовая;

маршрут №3 с. Александровское, ул. Р. Люксембург – ул. Октябрьская;

маршрут №4 с. Александровское, ул. Элеваторная – ул. Степная;

маршрут №5 с. Александровское, ул. Дубовая – ул. Заводская;

маршрут №6 с. Александровское, ул. Красноармейская – ул. Калинина;

маршрут №7 с. Александровское, п. Дубовая Роща;

маршрут №101 с. Александровское – с. Северное;

маршрут №102 с. Александровское – с. Круглолесское;

маршрут №103 с. Александровское – х. Всадник;

маршрут №106 с. Александровское – х. Средний;

маршрут №107 с. Александровское – с. Калиновское;

маршрут №108 с. Александровское – с. Грушевское.

Все перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок Александровского муниципального округа осуществляются по нерегулируемым тарифам.

На протяжении последних лет сложилась ситуация, когда коммерческие перевозчики прекращали обслуживание по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Александровского муниципального округа ссылаясь на нерентабельность перевозок. Проведение открытых конкурсов на право осуществления перевозок по маршрутам Александровского муниципального округа не приводило к результатам. На участие в конкурсах не было подано ни одной заявки.

 Маршруты округа обслуживают 11 единиц автотранспорта, 2 пассажирских автобуса 2014 года, 2 - 2023 года, срок эксплуатации остальных транспортных средств превышает 10 лет. В связи с этим возрастает поток сходов с линии по техническим неисправностям, с чем мы неоднократно сталкивались на протяжении последних лет.

 Еще одной проблемой в организации транспортного обслуживанию населения на территории Александровского муниципального округа является нехватка водительских кадров. В связи с недокомплектом водительского состава перевозчики также прекращают обслуживание маршрутов.

В 2025 году обслуживаются 9 (девять) муниципальных марщрутов из 13 (тринадцати).

 Проблемными вопросами в сфере транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Александровского муниципального округа Ставропольского края являются:

1. Низкая рентабельность перевозок и как следствие прекращение перевозок коммерческими перевозчиками. Передача нерентабельных маршрутов муниципальному перевозчику приводит к повышению убыточности деятельности муниципальных перевозчиков. Так деятельность МУП «Александровское» по перевозке пассажиров принесла 1,4 млн. руб. убытков за 2023 год по каждому маршруту.

2. Старение автобусного парка. Увеличиваются сходы с маршрутов, увеличиваются затраты на содержание автобусного парка. Высокая стоимость пассажирских автобусов не позволяет коммерческим перевозчикам своевременно обновлять автобусный парк.

3. Нехватка водительских кадров. Низкая рентабельность перевозок не позволяет значительно повышать заработную плату для привлечения водителей. Повышение тарифов на перевозки не является выходом так как приведет к социальному недовольству у населения.

Выходом из создавшейся ситуации может стать внедрение регулируемых тарифов на нерентабельных маршрутах с последующей компенсацией перевозчику выпадающих доходов. Вместе с тем, компенсация выпадающих доходов только за счет средств местного бюджета не возможна в связи с высокой дотационностью бюджета Александровского муниципального округа.

На территории Александровского муниципального округа находится одна автостанция (филиал «Александровская автостанция» открытого акционерного общества «Автовокзал») расположенная по адресу: Ставропольский край, Александровский район, с. Александровское, ул. Блинова, 59.

На территории Александровского муниципального округа расположено 85 остановочных пунктов.

Документом планирования регулярных перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Александровского муниципального округа Ставропольского края на 2024 - 2028 годы определены приоритетные направления развития регулярных перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, а также перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок по муниципальным маршрутам округа.

Приоритетными направлениями развития регулярных перевозок по муниципальным маршрутам являются обеспечение доступности, повышение качества, эффективности и безопасности транспортного обслуживания населения.

**1.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения**

Эффективная организация пешеходного движения и развитие пешеходной инфраструктуры способствует повышению спроса на пешие перемещения и обеспечивает безопасность пешеходов. Это, в свою очередь, позволяет добиваться снижения автомобилепользования и связанных с ним негативных эффектов.

 По данным администрации Александровского муниципального округа в Александровском муниципальном округе тротуары расположены:

с. Александровское, х. Всадник, с. Грушевское, п. Дубовая Роща, с. Калиновское, х. Конный, с. Круглолесское, п. Новокавказский, х. Петровка, х. Репьевая, х. Розлив, с. Саблинское, с. Садовое, с. Северное, х. Средний, х. Харьковский.

Отсутствие тротуаров у большинства автомобильных дорог создает неудобства для жителей муниципального округа, а также повышает вероятность возникновения ДТП с участием пешеходов.

Велосипедное движение является наиболее эффективными и перспективным видом транспорта в виду его малозатратности, полезности для здоровья, отсутствия вредного влияния на окружающую среду.

Организация велосипедных маршрутов создает безопасную среду для велосипедных передвижений, что в свою очередь делает сельское поселение более удобным и комфортным для жителей.

Велотранспортная инфраструктура на территории Александровского муниципального округа представлена велодорожками протяженностью 1,116 км.

На расчетный срок строительство велосипедных дорожек и тротуаров не планируется, в связи с отсутствием финансирования.

**1.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств**

Грузовой транспорт, осуществляющий свое движение по улично-дорожной сети в населенных пунктах сельского поселения, является одним из основных источников негативных факторов, таких как: загрязнение атмосферного воздуха, повышенный уровень шума, разрушение дорожного покрытия, увеличение дорожно-транспортных происшествий и заторов. С целью снижения негативных факторов необходима эффективная организация движения грузового транспорта.

Оптимальная схема движения грузового транспорта предполагает максимальный вывод грузового транспорта за пределы населенных пунктов муниципального округа. Основной поток грузового транспорта проходит по дорогам регионального значения.

В соответствии с данными администрации Александровского муниципального округа, предприятия осуществляющие перевозки грузов автомобильным транспортом – наличие в собственности грузовых автомобилей – 1546 ед.

Для выполнения работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения с использованием спецтехники, администрацией Александровского муниципального округа заключаются муниципальные контракты на содержание автодорог.

**1.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения**

За 2024 год на обслуживаемой территории зарегистрировано 7 учетных ДТП.

1. Основные направления аварийности:

- За 2024 год зарегистрировано 2 ДТП с водителями в состоянии алкогольного опьянения либо отказавшимися от прохождения медицинского освидетельствования;

2. ДТП на пешеходных переходах не зарегистрировано.

По видам: столкновение (3 происшествия), опрокидывание (2 происшествия), наезд на стоящее ТС (1 происшествие), наезд на пешехода (1 происшествие).

1.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Загрязнение атмосферы

Выбросы в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксид азота (NO2), диоксид серы (SO2) и озон (О3)) приводят к вредным проявлениям для здоровья, особенно к респираторным аллергическим заболеваниям.

Воздействие шума

Автомобильный, железнодорожный и воздушный транспорт служит главным источником бытового шума. На территории Александровского муниципального округа используется только автомобильный транспорт. Уровень автомобилизации Александровского муниципального округа средний.

Снижение двигательной активности

Исследования показывают тенденцию к снижению уровня активности у людей в связи с тем, что все больше людей предпочитают передвигаться при помощи автотранспорта. Недостаточность двигательной активности приводит к таким проблемам со здоровьем, как сердечно-сосудистые заболевания, инсульт, диабет типа II, ожирение, некоторые типы рака, остеопороз и вызывает депрессию.

**1.10. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры Александровского муниципального округа**

Анализ сложившегося положения дорожно-транспортной инфраструктуры позволяет сделать вывод о существовании на территории Александровского муниципального округа ряда проблем транспортного обеспечения:

1. Слабое развитие улично-дорожной сети;

2. Низкое развитие автомобильного сервиса (мойки, остановочные площадки, АЗС, СТО).

На расчетный срок в Александровском муниципальном округе не планируется развитие транспортной инфраструктуры. Ремонты дорог местного и регионального значения общего пользования предусмотрены ежегодно.

**1.11. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры Александровского муниципального округа**

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Александровского муниципального округа на 2025-2050 годы подготовлена на основании:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ;

- Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федерального закона от 09.02.2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»;

- поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701;

- постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Приказа министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»;

- Генерального плана Александровского муниципального округа Ставропольского края.

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения являются:

- координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

- запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры поселений в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

- разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.

**1.12. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры**

**Таблица 6**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование бюджета | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| тыс. руб. |
| Средства местного бюджета | 185 404,04 | 302 323,63 | 251 066,86 |
| Средства регионального бюджета | 138 241,80 | 271 191,27 | 220 994,54 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| Средства внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 |

**Раздел 2. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории Александровского муниципального округа**

**2.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития Александровского муниципального округа**

Прогноз численности населения Александровского муниципального округа

В соответствии с генеральным планом в Александровском муниципальном округе планируется численность населения 45 349 чел.

Объемы жилищного строительства

Градостроительная политика развития предусматривает развитие не только по экстенсивному пути, при котором осуществляется присоединение все новых и новых свободных от застройки земель, но и по интенсивному пути в существующих границах.

Оценка масштабов перспективного жилищного строительства ориентируется на проектную численность населения территории, исходя из необходимости предоставления каждой гипотетической семье отдельного дома или квартиры.

Расчетное количество новых единиц жилищного фонда определяется отношением численности прироста населения к среднему размеру семьи (условный коэффициент семейности – 3).

В качестве перспективного жилища в Александровском муниципальном округе принят индивидуальный жилой дом усадебного типа. В соответствии с генеральным планом поселений Александровского муниципального округа общий объем жилищного фонда с учетом существующего сохраняемого жилищного фонда к расчетному сроку увеличится до 170050 м2.

**Таблица 7 – Перспективный объем жилищного фонда**

| Муниципальное образование | Жилищный фонд, тыс. м2 | Число многоквартирных жилых домов | Число жилых домов блокированной застройки | Число индивидуально-определенных зданий |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Александровский муниципальный округ | 1007,1 | 77 | 1503 | 15246 |

Информация об обеспеченности объектами социальной инфраструктуры представлена в таблице 7.

**Таблица 8- Обеспеченность объектами социальной инфраструктуры Александровского муниципального округа**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Существующая численность, на 01.01.2025 | Численность на первую очередь, на 01.01.2031 | Численность на расчетный срок, на 01.01.2041 |
| всего, человек | 45709 | 46212 | 46989 |
| наименование вида объекта | норма обеспеченности | проектная мощность, мест | фактическая посещаемость, мест | необходимо по норме на текущий момент, мест | фактическая обеспеченность, % | дефицит «-» / профицит, мест | необходимо по норме на первую очередь, мест | дефицит «-» / профицит, мест | необходимо по норме на расчетный срок, мест | дефицит «-» / профицит, мест |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Образование и наука** |
| Детские дошкольные учреждения | Устанавливается в зависимости от демографической структуры округа, принимая расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениями в пределах 85 %, в том числеобщего типа – 70 %,специализированного – 3 %,оздоровительного – 12 % | 1681 | 1681 | 0 | 100 | 0 | 1727 | -46 | 1751 | -70 |
| Общеобразовательные школы | Следует принимать с учетом 100 %-ого охвата обучением детей в I и II ступенях и 75 % охвата в III степени обучения при обучении в одну смену | 4912 | 4719 | 0 | 104 | 193 | 4790 | 122 | 4889 | 23 |
| Внешкольные учреждения | 10 % общего числа школьников, в том числе по видам зданий:Дом школьников – 3,3 %;станция юных техников – 0,9 %;станция юных натуралистов – 0,4 %;станция юных туристов – 0, 4 %;детско-юношеская спортивная школа – 2,3 %;детская школа искусств или музыкальная, художественная, хореографическаяшкола – 2,7 % | 596 | 618 | 22 | 97 | -22 | 479 | -139 | 490 | -128 |
| **Физическая культура и массового спорта** |
| Спортивные залы общего пользования | 60–80 м2 площади пола на 1 тысячу человек | 3708 | - | 3200 | 113 | - | 3234 | 474 | 3289 | 418 |
| Бассейны крытые и открытые общего пользования | 20–25 м2 зеркала воды на 1 тысячу человек | 4085 | - | 1143 | 128 | - | 1155 | 2929 | 1175 | 2910 |

**Таблица 9 Перечень объектов регионального значения и местного значения Александровского муниципального округа**

**в области образования и науки**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **№ на карте** | **Наименование** | **Местоположение** | **Обслуживаемые населенные пункты** | **Проектная мощность, посещений в смену** | **Год постройки, характеристика объекта (хорошее, удовлетворительное, ветхое)** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дошкольные образовательные организации** |
|  | ОН.1.1 | МДОУ «Детский сад № 2 «Юбилейный» | с. Александровское,ул. Карла Маркса, 91 | с. Александровское | 74 | 1967(ветхое) |
|  | ОН.1.2 | МДОУ «Детский сад № 3 «Аленушка» | с. Александровское,ул. Комарова, 5 | с. Александровское | 76 | 1987, 2020(хорошее) |
|  | ОН.1.3 | МДОУ «Детский сад № 4 «Березка» | с. Александровское,ул. Заводская, 4 | с. Александровское | 48 | 1968(ветхое) |
|  | ОН.1.4 | МДОУ «Детский сад № 5 «Ивушка» | с. Александровское,ул. Первомайская, 8 | с. Александровское | 40 | 1973(удовлетворительное) |
|  | ОН.1.5 | МДОУ «Детский сад № 7 «Светлячок» | с. Александровское,ул. Некрасова, 36 | с. Александровское | 54 | 1968(удовлетворительное) |
|  | ОН.1.6 | МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития детей № 8 «Матрешка» | с. Александровское,ул. Дубовая, 47Б,корпус 1 | с. Александровское | 76 | 2012(хорошее) |
|  | ОН.1.7 | МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития детей № 9 «Радуга» | с. Александровское,ул. Красноармейская 616 | с. Александровское | 72 | 2013(хорошее) |
|  | ОН.1.8 | МДОУ «Детский сад № 10 «Буратино» | с. Александровское,ул. Карла Маркса, 5 | с. Александровское | 60 | 1975(хорошее) |
|  | ОН.1.9 | МДОУ «Детский сад № 12 «Незабудка» | с. Саблинское,ул. Первомайская, 41 А | с. Саблинское,х. Всадник | 85 | 1980(удовлетворительное) |
|  | ОН.1.10 | МДОУ «Детский сад № 14 «Калинка» | с. Калиновское,ул. Глазкова, 377 | с. Калиновское | 29 | 1982, 1918, 2010(удовлетворительное) |
|  | ОН.1.11 | МДОУ «Детский сад № 15 «Малышок» | с. Александровское,ул. Гагарина, 4 | с. Александровское | 20 | 1927(ветхое) |
|  | ОН.1.12 | МДОУ «Детский сад № 16 «Солнышко» | с. Северное, ул. Мира, 18 | с. Северное | 54 | 1962(удовлетворительное) |
|  | ОН.1.13 | МДОУ «Детский сад № 16-а «Теремок» | с. Северное, ул. Широкая, 53 | с. Северное | 49 | 1976(удовлетворительное) |
|  | ОН.1.14 | МДОУ «Детский сад № 17 «Солнышко» | с. Грушевское,ул. Кирова, 69/1 | с. Грушевское | 75 | 1984(удовлетворительное) |
|  | ОН.1.15 | МДОУ «Детский сад № 18 «Тополек» | с. Калиновское,ул. Глазкова, 183 | с. Калиновское,х. Чепурка, х. Розлив | 99 | 1981(удовлетворительное) |
|  | ОН.1.16 | МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 20 «Рябинушка» | с. Александровское,ул. Войтика, 35 | с. Александровское | 237 | 1982(удовлетворительное) |
|  | ОН.1.17 | МДОУ «Детский сад № 23 «Елочка» | п. Новокавказский,ул. Школьная, 4 | п. Новокавказский | 99 | 1964, 2021(хорошее) |
|  | ОН.1.18 | МДОУ «Детский сад № 29 «Золотой ключик» | с. Садовое, ул. Ленина, 222А | с. Садовое | 22 | 1976(ветхое) |
|  | ОН.1.19 | МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением эстетико-экологического развития воспитанников № 31 «Ручеек» | с. Александровское,ул. Советская, 104 | с. Александровское | 112 | 1977(удовлетворительное) |
|  | ОН.1.20 | МДОУ «Детский сад № 32 «Колосок» | с. Круглолесское,ул. Московская, 6 | с. Круглолесское | 48 | 1970(удовлетворительное) |
|  | ОН.1.21 | МДОУ «Детский сад № 33 «Звездочка» | с. Александровское,ул. Пушкина, 81 | с. Александровское | 205 | 1954, 1968, 1982, 2020(хорошее) |
|  | ОН.1.22 | МДОУ «Детский сад № 34 «Фиалка» | с. Александровское,ул. Пионерская, 94 | с. Александровское | 47 | 1980(удовлетворительное) |
| **Общеобразовательные организации** |
|  | ОН.2.1 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов имени Героя Советского Союза И.И. Тенищева» | с. Александровское,ул. Карла Маркса, 85 | с. Александровское | 530 | 1912,1962, 1923,1976, 1912 (удовлетворительное) |
|  | ОН.2.2 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» | с. Александровское,ул. Красноармейская, 218 | с. Александровское | 550 | 1923, 1974(удовлетворительное) |
|  | ОН.2.3 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» | х. Средний,ул. Школьная, 38 | х. Средний,х. Ледохович,х. Конный,х. Красный Чонгарец | 328 | 1979(удовлетворительное) |
|  | ОН.2.4 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» | с. Северное,ул. Школьная, 1 | с. Северное | 350 | 1963, 1951, 1970, 2010(удовлетворительное) |
|  | ОН.2.5 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 имени Героя Советского Союза А.В. Зацепина» | с. Круглолесское,ул. Комсомольская, 10 | с. Круглолесскоес. Садовое | 350 | 1976, 1957, 1976(удовлетворительное) |
|  | ОН.2.6 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени полного кавалера ордена Славы Н.В. Овчинникова» | с. Саблинское,ул. Лещенко, 48 | с. Саблинское | 350 | 1971(удовлетворительное) |
|  | ОН.2.7 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 имени полного кавалера ордена Славы Н.Г. Ситникова» | с. Калиновское,ул. Глазкова, 208 | с. Калиновскоех. Чепурках. Розлив | 600 | 1951, 1960, 1971(удовлетворительное) |
|  | ОН.2.8 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» | с. Грушевское,ул. Ленина, 66/1 | с. Грушевское | 480 | 1974(удовлетворительное) |
|  | ОН.2.9 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» | п. Новокавказский,ул. Средняя, 28 | п. Новокавказский,х. Петровка,х. Репьевый,х. Малостепновский | 320 | 1975(хорошее) |
|  | ОН.2.10 | МОУ «Основная общеобразовательная школа № 11» | с. Александровское,ул. Ленинская, 171 | с. Александровское | 113 | 1960, 1945, 1952(ветхое) |
|  | ОН.2.11 | МОУ «Основная общеобразовательная школа № 12» | п. Дубовая Роща,ул. Новая, 1 | п. Дубовая Роща,п. Лесная Поляна | 60 | 1966(удовлетворительное) |
|  | ОН.2.12 | МОУ «Основная общеобразовательная школа № 13» | х. Всадник, ул. 60 лет Октября, 16 | х. Всадник | 160 | 1989(удовлетворительное) |
|  | ОН.2.13 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» | с. Александровское,ул. Дубовая, 47Б | с. Александровское,х. Харьковский | 650 | 1992(удовлетворительное) |
|  | ОН.2.14 | МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» | с. Александровское,ул. Карла Маркса, 44 | с. Александровское | 71 | 1967(удовлетворительное) |
| **Организации дополнительного образования** |
|  | ОН.3.1 | МОУ ДОД «Центр детского творчества» | с. Александровское,ул. Карла Маркса, 67 | с. Александровское | 40 | 1891(удовлетворительное) |
|  | ОН.3.2 | МБУ ДО «Детская художественная школа» | с. Александровское,ул. Карла Маркса, 77 | Александровский м.о. | 176 | 1961(удовлетворительное) |
|  | ОН.3.3 | МБУ ДО «Детская музыкальная школа» | с. Александровское,ул. Карла Маркса, 44 | Александровский м.о. | 380 | 1973(удовлетворительное) |

**Таблица 10 Перечень объектов местного значения муниципального округа в области культуры и искусства**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | № на карте | Наименование | Местоположение | Обслуживаемые населенные пункты | Проектная мощность | Год постройки, характеристика объекта (хорошее, удовлетворительное, ветхое) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Библиотеки |
| 1 | КИ.1.2 | Детская центральная библиотека | с. Александровское,ул. Московская, 38 | Александровский м.о. | 31464 экземпляров книг | 1960 |
| 2 | КИ.1.3 | Библиотека-филиал № 1с. Александровское | с. Александровское, ул. Красноармейская, 618/б | Александровский м.о. | 14753экземпляров книг | нет данных |
| 3 | КИ.1.4 | Библиотека-филиал № 16с. Александровское | с. Александровское,ул. Ленинская, 126 | Александровский м.о. | 14432экземпляров книг | 1951 |
| 4 | КИ.1.5 | МУК «Централизованная библиотечная система» | с. Александровское, ул. К. Маркса, 44 | Александровский м.о. | - | - |
| Сельские клубы |
| 5 | КИ.2.1 | Сельский Дом культуры п. Дубовая Роща | п. Дубовая Роща,ул. Маяковского, 1 | п. Дубовая Роща | нет данных | удовлетворительное |
| 6 | КИ.2.2 | Сельский Дом культуры с. Северного | с. Северное,ул. Мира, 16А | с. Северное | нет данных | 1967(удовлетворительное) |
| 7 | КИ.2.3 | Сельский Дом культуры с. Грушевского | с. Грушевское,ул. Кирова, 69/5 | с. Грушевское | нет данных | 1966(удовлетворительное) |
| 8 | КИ.2.4 | Калиновское социально-культурное объединение | с. Калиновское,ул. Глазкова, 206 | с. Калиновское | нет данных | 1970(удовлетворительное) |
| 9 | КИ.2.5 | Сельский дом культуры с. Саблинского | с. Саблинское,ул. Октябрьская, 47 | с. Саблинское | нет данных | удовлетворительное |
| 10 | КИ.2.6 | Сельский Дом культуры х. Всадник | х. Всадник,ул. 60 лет Октября, 12 | х. Всадник | нет данных | 1977(удовлетворительное) |
| 11 | КИ.2.7 | Сельский Дом культуры п. Новокавказского | п. Новокавказский, ул. Средняя, 3 | п. Новокавказский | нет данных | 1965(удовлетворительное) |
| 12 | КИ.2.8 | Сельский Дом культуры х. Среднего | х. Средний,ул. Клубная, 1 | х. Средний | нет данных | 1937(удовлетворительное) |
| 13 | КИ.2.9 | Сельский Дом культуры с. Круглолесского | с. Круглолесское,ул. Советская, 46 | с. Круглолесское | нет данных | 1975(удовлетворительное) |
| 14 | КИ.2.10 | Сельский Дом культуры с. Садового | с. Садовое,ул. Ленина, 165 | с. Садовое | нет данных | 1970(удовлетворительное) |
| Дома культуры |
| 15 | КИ.2.11 | МБОУ Александровского м.о. «Досуг» | с. Александровское, ул. Карла Маркса 44 | с. Александровское | нет данных | 1973(удовлетворительное) |
| 16 | КИ.2.12 | МБОУ «Социально-культурное объединение» | с. Александровское, ул. Карла Маркса 44 | с. Александровское | нет данных | 1973(удовлетворительное) |

**Таблица 11 Перечень объектов регионального значения в области здравоохранения**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | № на карте | Наименование | Местоположение | Обслуживаемые населенные пункты | Проектная мощность,коекпосещений в смену | Год постройки, характеристика объекта (хорошее, удовлетворительное, ветхое) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты регионального значения |
| Больницы |
| 1 | З.1.1 | ГБУЗ СК «Александровская РБ»Гинекологическое отделениеХирургическое отделениеДетское отделениеТерапевтическое отделение № 2Инфекционное отделение | с. Александровское,ул. Красноармейская, 296 | с. Александровское, с. Грушевское,с. Калиновское,х. Розлив,с. Северное,с. Круглолесское, с. Саблинское, п. Новокавказский, х. Средний, п. Дубовая Роща, п. Лесная поляна, х. Всадник, х. Харьковский, с. Садовое | 32920502540256030 | 1989(хорошее) |
| 1917(удовлетворительное) |
| 2 | З.1.2 | Терапевтическое отделение Родильное отделение | с. Александровское, ул. Больничная, 90 | 1973(хорошее) |
| 1972(хорошее) |
| 3 | З.1.3 | Калиновская участковая больница | с. Калиновское,ул. Ленинская, 76 | с. Калиновское,х. Розлив | 25 | хорошее |
| Поликлиники |
| 4 | З.2.1 | Районная поликлиника | с. Александровское,ул. Красноармейская, 296 | с. Александровское, п. Дубовая Роща,х. Харьковский,п. Лесная поляна | 600 | 1981(хорошее) |
| 5 | З.2.2 | Амбулатория с. Грушевское | с. Грушевское,ул. Гагарина, 65 | с. Грушевское | 40 | 1988 |
| 6 | З.2.3 | Амбулатория с. Северное | с. Северное,ул. Красная, 37 | с. Северное | 37 | 1950 |
| 7 | З.2.4 | Амбулатория с. Саблинского | с. Саблинское,ул. Октябрьская, 43 | с. Саблинское, х. Всадник | 40 | 1986(удовлетворительное) |
| 8 | З.2.5 | Амбулатория п. Новокавказский | п. Новокавказский, ул. Средняя, 24 | п. Новокавказский,х. Петровка | 25 | 1974(удовлетворительное) |
| 9 | З.2.6 | Амбулатория с. Круглолесского | с. Круглолесское, ул. Комсомольская, 8 | с. Круглолесское, с. Садовое | 40 | 1971(хорошее) |
| 10 | З.2.7 | Амбулатория х. Среднего | х. Средний,ул. Садовая, 30 | х. Средний, х. Ледохович | 25 | 1960(удовлетворительное) |
| 11 | З.2.8 | Амбулатория с. Калиновского | с. Калиновское,ул. Ленинская, 76 | с. Калиновское, х. Розлив | 40 | 1968(хорошее) |
| ФАПы |
| 12 | З.3.1 | ФАП х. Всадник | х. Всадник,ул. Комсомольская, 3 | х. Всадник | 10 | 1990 (удовлетворительное) |
| 13 | З.3.2 | ФАП х. Ледохович | х. Ледохович | х. Ледохович | 10 | 2020(хорошее) |
| 14 | З.3.3 | ФАП х. Харьковский | х. Харьковский, ул. Ленина, 31 | х. Харьковский | 10 | 2018(хорошее) |
| 15 | З.3.4 | ФАП х. Розлив | х. Розлив | х. Розлив | 10 | 2019(хорошее) |
| Объекты местного значения |
| ФАПы |
| 16 | З.3.5 | ФАП п. Дубовая Роща | п. Дубовая Роща,ул. Маяковского, 1б | п. Дубовая Роща,п. Лесная поляна | 20 | удовлетворительное |
| 17 | З.3.6 | ФАП с. Садовое | с. Садовое,ул. Ленина, 185/2 | с. Садовое | 20 | 2022 (хорошее) |

В Александровском муниципальном округе зарегистрированы 1059 единиц субъектов малого и среднего бизнеса, в том числе 947 индивидуальных предпринимателей, 110 малых предприятий, 2 средних предприятия.

Объемы прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры.

Выбытие из эксплуатации существующих объектов социальной инфраструктуры в Александровском муниципальном округе не планируется.

**2.2. Прогноз транспортного спроса Александровского муниципального округа, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта**

Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в Александровском муниципальном округе на сегодняшний день проходят по автомобильным дорогам регионального значения. Данные об интенсивности движения грузовых транспортных средств отсутствуют.

В настоящее время оценить тенденцию развития грузовых перевозок на обозримую перспективу не представляется возможным, так как не выявлена тенденция развития промышленности поселения, что, в свою очередь, затрудняет прогноз дальнейшего развития данного вида транспорта.

Однако, опираясь на данные о росте промышленного производства в целом по стране на уровне 6-7% в год, можно предположить, что грузовые перевозки будут расти, количество грузовых машин в округе увеличится. Частные перевозчики будут и в дальнейшем играть основную роль в перевозках.

Основным видом транспорта для населения является личный транспорт.

**2.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта**

В период реализации программы, транспортная инфраструктура по видам транспорта, представленным в муниципальном округе, не претерпит существенных изменений. В границах «домашнего региона» преобладающим останется автомобильный транспорт, как в формате общественного транспорта, так и личного транспорта граждан. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохранится использование грузового транспорта.

**Таблица 12 – Прогнозные значения развития транспортной инфраструктуры до 2050 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2024 (базовый год) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2050 | Примечание |
| Автомобильный транспорт |
| Число автомобилей | 12728 | 12900 | 13100 | 13200 | 13300 | 13400 | 13400-25000 | Увеличение за счет увеличения численности населения |
| Число остановочных площадок | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| Число пешеходных дорожек, тротуаров, соответствующих нормативным требованиям для организации пешеходного движения | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | Мероприятия не планируются |
| Велосипедное движение, число пунктов хранения мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия не планируются |
| Парковочное пространство, мест | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятия не планируются |
| Число автостанций (60 пассажиров) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство не планируется |
| Авиационный транспорт |
| Число вертолетных площадок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство не планируется |
| Число аэропортов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство не планируется |
| Водный транспорт |
| Число причалов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство не планируется |
| Железнодорожный транспорт |
| Число станций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство не планируется |

**2.4. Прогноз развития дорожной сети**

Реализация Программы позволит сохранить существующую сеть автомобильных дорог за счет качественного содержания дорог, повысить качественные характеристики дорожных покрытий и безопасность дорожного движения за счет проведения целевых мероприятий по ремонту автомобильных дорог (таблица 14). В результате реализации Программы планируется достигнуть следующих показателей:

- Увеличение доли муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям;

- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в полном объеме;

- Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения.

Существующие риски по возможности достижения прогнозируемых результатов:

 - риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования дорожной отрасли;

 - риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное в предыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на сети автомобильных дорог общего пользования и достигнуть запланированных в Программе величин показателей.

**2.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения**

**Таблица 13 – Прогнозные значения уровня автомобилизации**

**до 2050 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2024 (базовый год) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2050 |
| Число автомобилей всего, в т.ч | 12728 | 12900 | 13100 | 13200 | 13300 | 13400 | 13400-25000 |
| легковые | 11182 | 11330 | 12520 | 12610 | 12700 | 12790 | 24100 |
| грузовые | 1546 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 610-900 |

Определение параметров дорожного движения является неотъемлемой частью при определении мероприятий по снижению аварийности на дороге, а также для совершенствования регулирования дорожного движения на перекрестке. К основным параметрам дорожного движения относят: интенсивность движения, динамический коэффициент приведения состава транспортного потока, поток насыщения, установившийся интервал убытия очереди автомобилей, коэффициент загрузки полосы движением, коэффициент приращения очереди, средняя длина очереди в автомобилях и метрах, удельное число остановок автомобиля, коэффициент безостановочной проходимости.

В Александровском муниципальном округе на расчетный срок планируется изменение параметров дорожного движения незначительно (увеличение на 2,5 %).

**2.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения**

В Александровском муниципальном округе в 2024 году зарегистрированы 7 учетных дорожно-транспортных происшествий.

В перспективе возможно ухудшение ситуации из-за массового пренебрежения требований безопасности дорожного движения со стороны участников движения.

Чтобы не допустить негативного развития ситуации, необходимо:

1. Обеспечить выставление нарядов с учетом анализа аварийности на наиболее аварийных и сложных участках дорог. При несении службы нарядами ДПС организовать их выставление на маршрутах патрулирования с учетом данных прогноза погоды, аварийности и в местах с наибольшим количеством происшествий.

2. При надзоре за дорожным движением особое внимание уделять профилактике нарушений, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения, нарушений правил обгона и выезда на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, нарушений правил проезда пешеходных переходов.

3. В случае выявления недостатков в содержании УДС принимать исчерпывающие меры исключительно сотрудниками дорожного надзора или сотрудниками, исполняющими их обязанности, для устранения их в кратчайшие сроки, в соответствии с действующим законодательством.

4. В целях стабилизации обстановки на дорогах регионального значения и обеспечения безопасности дорожного движения, продолжить проведение комплексных отработок аварийно-опасных участков, по соблюдению правил обгона с привлечением сотрудников других служб ОМВД, с применением скрытного патрулирования, провести оперативно-профилактическое мероприятие «Трасса» направленное на профилактику нарушений правил обгона, движения в утомленном состоянии.

5. Организовать не менее 2 раз в неделю сплошные проверки транспорта по предупреждению управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения и нарушений правил перевозки детей.

Если на расчетный срок данные мероприятия осуществятся, то прогноз показателей безопасности дорожного движения будет благоприятным.

**2.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровья населения**

В период действия программы не предполагается изменение структуры, маршрутов и объемов грузовых перевозок. Изменения центров транспортного тяготения не предвидится. Возможной причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения, в связи с чем усилится влияние факторов, рассмотренных в п. 1.10 Программы.

**Раздел 3. Укрупненная оценка принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры и выбор предлагаемого к реализации варианта**

Анализируя сложившуюся ситуацию и Программу можно выделить три принципиальных варианта развития транспортной инфраструктуры:

- оптимистичный – развитие происходит в полном соответствии с положениями генерального плана с реализацией всех предложений по реконструкции и строительству;

- реалистичный – развитие осуществляется на уровне необходимом и достаточном для обеспечения безопасности передвижения и доступности. Вариант предполагает реконструкцию существующей улично-дорожной сети;

- пессимистичный – обеспечение безопасности передвижения на уровне выполнения локальных ремонтно-восстановительных работ.

В таблице 14 представлены укрупнённые показатели вариантов развития транспортной инфраструктуры.

**Таблица 14 – Укрупнённые показатели развития транспортной инфраструктуры**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель | Ед. изм. | Варианты развития |
| Оптимистичный | Реалистичный |
| 1 | Удельный вес дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции) | % | 34 | 3,5 |
| 2 | Прирост протяженности дорог | км | 96 | 10 |

В рамках реализации данной программы, предлагается принять второй вариант (реалистичный), как наиболее вероятный в сложившейся ситуации.

**Раздел 4. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры**

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам

транспорта

Данные мероприятия не запланированы.

Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию

транспортно-пересадочных узлов

 **Таблица 15**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки реализации | Финансирование(сумма, из какого бюджета) |
| Проведение открытого конкурса на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | ежегодно | - |

Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства

**Таблица 16**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Характеристики (машино-мест) | Сроки реализации | Финансирование(сумма, из какого бюджета) |
| - | - | - | - |

Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения

**Таблица 17**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Характеристика | Сроки реализации | Финансирование(сумма, из какого бюджета) |
| - | - | - | - |

Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта,

транспортных средств коммунальных и дорожных служб

Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта отсутствуют.

Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Александровского муниципального округа

**Таблица 18 – Мероприятия по развитию сети дорог**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Характеристики | Год реализации | Финансирование(сумма, из какого бюджета) |
| Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Лермонтова (от ул. Звеньевая) в селе Александровское Александровского муниципального округа Ставропольского края | 1,610 км | 2025 | бюджет МО – 1 801,04671 тыс. руб.краевой бюджет – 34 219,88751 тыс. руб., |
| Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Звеньевая (от дома №1) в селе Александровское Александровского муниципального округа Ставропольского края | 0,516 км | 2025 | бюджет МО – 565,47755 тыс. руб.краевой бюджет – 10 744,07353 тыс. руб. |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Пролетарская в селе Грушевское Александровского муниципального округа Ставропольского края | 1,880 км | 2025 | краевой бюджет – 16012,90094 тыс. руб.бюджет МО – 842,78426 тыс. руб. |
| Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по «Северное - Калиновское» (км 9+859 - км 11+881) Александровского муниципального округа Ставропольского края | 2,022 км | 2025 | краевой бюджет – 20913,699 тыс. руб.бюджет МО – 1100,721 тыс. руб. |
| Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по переулку Калинина (от ул. Калинина) в селе Александровское Александровского муниципального округа Ставропольского края | 0,447 км | 2026 | краевой бюджет – 14353,265 тыс. руб.бюджет МО – 755,435 тыс. руб. |
| Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Калинина (от пер. Шоссейный) в селе Круглолесское Александровского муниципального округа Ставропольского края | 2,415 км | 2026 | краевой бюджет – 23365,554 тыс. руб.бюджет МО – 1229,766 тыс. руб. |
| Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. 22 Партсъезда (от пер. Шоссейный) в селе Круглолесское Александровского муниципального округа Ставропольского края | 1,920 км | 2026 | краевой бюджет – 13370,5565 тыс. руб.бюджет МО – 703,7135 тыс. руб. |
| Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по «Александровское-Дубовая Роща» (км 1+500 - км 2+925) Александровского муниципального округа Ставропольского края | 1,425 км | 2026 | краевой бюджет – 19913,425 тыс. руб. бюджет МО – 1048,075 тыс. руб. |
| Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по переулку Кооперативный (от ул. Красноармейская) в селе Саблинское Александровского муниципального округа Ставропольского края | 0,446 км | 2026 | краевой бюджет – 7055,0705 тыс. руб. бюджет МО – 371,3195 тыс. руб. |
| Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по переулку Мелиоративный (от ул. Лещенко) в селе Саблинское Александровского муниципального округа Ставропольского края | 0,413 км | 2026 | краевой бюджет – 4594,409 тыс. руб.бюджет МО – 241,811 тыс. руб. |
| Ремонт участков автомобильной дороги общего пользования местного значения | 10 км | 2027 | - |
| Ремонт участков автомобильной дороги общего пользования местного значения | 10 км | 2028 | - |
| Ремонт участков автомобильной дороги общего пользования местного значения | 10 км | 2029 | - |
| Ремонт участков автомобильной дороги общего пользования местного значения | 10 км | 2030 | - |
| Ремонт участков автомобильной дороги общего пользования местного значения | 10 км | 2031 | - |
| Ремонт участков автомобильной дороги общего пользования местного значения | 10 км | 2032 | - |
| Ремонт участков автомобильной дороги общего пользования местного значения | 10 км | 2033 | - |
| Ремонт участков автомобильной дороги общего пользования местного значения | 10 км | 2034 | - |
| Ремонт участков автомобильной дороги общего пользования местного значения | 10 км | 2035 | - |
| Ремонт участков автомобильной дороги общего пользования местного значения | 10 км | 2036 | - |
| Ремонт участков автомобильной дороги общего пользования местного значения | 10 км | 2037 | - |
| Ремонт участков автомобильной дороги общего пользования местного значения | 10 км | 2038 | - |
| Ремонт участков автомобильной дороги общего пользования местного значения | 10 км | 2039 | - |
| Ремонт участков автомобильной дороги общего пользования местного значения | 10 км | 2040 | - |
| Ремонт участков автомобильной дороги общего пользования местного значения | 10 км | 2041 | - |
| Ремонт участков автомобильной дороги общего пользования местного значения | 10 км | 2042 | - |
| Ремонт участков автомобильной дороги общего пользования местного значения | 10 км | 2043 | - |
| Ремонт участков автомобильной дороги общего пользования местного значения | 10 км | 2044 | - |
| Ремонт участков автомобильной дороги общего пользования местного значения | 10 км | 2045 | - |
| Ремонт участков автомобильной дороги общего пользования местного значения | 10 км | 2046 | - |
| Ремонт участков автомобильной дороги общего пользования местного значения | 10 км | 2047 | - |
| Ремонт участков автомобильной дороги общего пользования местного значения | 10 км | 2048 | - |
| Ремонт участков автомобильной дороги общего пользования местного значения | 10 км | 2049 | - |
| Ремонт участков автомобильной дороги общего пользования местного значения | 10 км | 2050 | - |

Мероприятия по развитию инфраструктуры объектов по видам

транспорта

**Таблица 19**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Характеристики | Сроки реализации | Финансирование(сумма, из какого бюджета) |
| - | - | - | - |

Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков

**Таблица 20**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Расположение | Характеристика | Сроки реализации | Финансирование(сумма, из какого бюджета) |
| Дислокация технических средств организации дорожного движения | - | - | - | - |
| Уличное освещение | - | - | - | - |

Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем

Данные мероприятия в Александровском муниципальном округе не планируются.

Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения

Данные мероприятия в Александровском муниципальном округе не планируются.

Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности

**Таблица 21**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Планируемые сроки | Финансирование, тыс. руб. |
| - | - | - |

**Раздел 5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры**

 **Таблица 22**

|  |  |
| --- | --- |
| Мероприятия | Финансирование на 2025-2050 гг.,тыс. руб. |
| Фед. бюджет | Краевой бюджет | Бюджет МО | Внебюд. |
| Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры: | - | - | - | - |
| Авиационный транспорт | - | - | - | - |
| Речной транспорт | - | - | - | - |
| Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно- пересадочных узлов | - | - | - | - |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры объектов автомобильного транспорта | - | - | - | - |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения | - | - | - | - |
| Мероприятия по развитию сети дорог Александровского муниципального округа, в. т.ч | 0,00 | 237 578,73 | 736 056,91 | 0,00 |
| строительство дорог | - | - |  | - |
| ремонт дорог | - | - | - | - |
| Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков | - | - | - | - |
| Мероприятия по обустройству автомобильной стоянки | - | - | - | - |
| Мероприятия по мониторингу | - | - | - | - |
| Всего | 0,00 | 237 578,73 | 736 056,91 | 0,00 |

**Раздел 6. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры**

**Таблица 23 - Целевые показатели реализации мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Наименование индикатора | 2024(Базовый год) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2050 |
| а) мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно- пересадочных узлов | Число транспортно-пересадочных узлов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество рейсов автомобильного транспорта в год, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Число остановочных площадок | - | - | - | - | - | - | - |
| б) мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства | Парковочное пространство, мест | - | - | - | - | - | - | - |
| в) мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб; | Число мест стоянок большегрузного транспорта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г) мероприятия по развитию сети дорог поселения | Развитие улично-дорожной сети, км | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| д) комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков | Число зарегистрированных ДТП | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Количество светофорных объектов на УДС, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество нанесенной дорожной разметки, м2 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| Количество установленных дорожных знаков, ед | 2644 | 2644 | 2644 | 2648 | 2652 | 2654 | 2666 |

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств местного бюджета, предусмотренных в целях финансирования мероприятий муниципальной программы. Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

**Раздел 7. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории**

**Александровского муниципального округа**

В рамках реализации настоящей программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структуры управления, а также характер взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, предполагается оставить в неизменном виде.

Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации №1440 от 25.12.2015 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Совета депутатов Александровского муниципального округа Ставропольского края «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Александровского муниципального округа Ставропольского края на 2025- 2050 годы»

1. Правовое регулирование осуществляется Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом Александровского муниципального округа Ставропольского края.

2. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» и Уставом Александровского муниципального округа возникла необходимость принятия данного проекта решения.

3. Цель принятия данного решения - приведение муниципальных правовых актов округа в соответствие с правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края.

4. Для принятия данного решения Совета депутатов Александровского муниципального округа Ставропольского края дополнительных денежных средств из бюджета округа не потребуется.

5. Принятие данного решения Совета депутатов Александровского муниципального округа Ставропольского края обеспечит исполнение действующего законодательства.

6. Принятие проекта решения Совета депутатов Александровского муниципального округа Ставропольского края не потребует признания утратившими силу решений Совета депутатов Александровского муниципального округа Ставропольского края.