Объем денежных средств, запланированных на реализацию национальных и региональных проектов в 2023 году

| Наименование федерального (регионального) проекта | Наименование целевой статьи расходов в местном бюджете/объект | Объем денежных средств, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВСЕГО | В том числе |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет |
| Национальный проект «Жилье и городская среда» (Региональный проект «Формирование комфортной городской среды») | Субсидии на реализацию программ формирования комфортной городской среды/ Благоустройство бульвара по улице Блинова в селе Александровском от проезда Промышленного до улицы Красноармейская | 24 589,86 | 23 353,65 | 1 211,62 | 24,59 |

Сведения о расходовании денежных средств в рамках реализации за 1 полугодие 2023 года национальных и региональных проектов, государственных программ.

В 1 полугодии 2023г. израсходовано 21 079,24 тыс. руб. на благоустройство бульвара по улице Блинова в селе Александровском от проезда Промышленного до улицы Красноармейская. В ходе выполнения работ благоустроен общественный проход общей протяженностью более 1 000 метров по обе стороны от автомобильной дороги общего пользования местного значения улицы Блинова в селе Александровском. Обустроены автомобильная стоянка у центральной районной больницы на площади 1 640 кв. м, 3 187 кв. м пешеходных дорожек, создана детская игровая площадка, частично установлено детское игровое оборудование, установлены урны уличные, скамьи парковые, световой шрифтовой арт-объект «Александровское».