Объем денежных средств, запланированных на реализацию национальных и региональных проектов в 2024 году

| Наименование федерального (регионального) проекта | Наименование целевой статьи расходов в местном бюджете/объект | Объем денежных средств, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВСЕГО | В том числе |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет |
| Национальный проект «Жилье и городская среда» (Региональный проект «Формирование комфортной городской среды») | Субсидии на реализацию программ формирования комфортной городской среды/ Благоустройство парка этнической культуры с казачьей крепостью Азово-Моздокской оборонительной линией у храма Святого Александра Невского в селе Александровском | 23 795,53 | 22 558,69 | 1 213,04 | 23,80 |

Сведения о расходовании денежных средств в рамках реализации за 1 квартал 2024 года национальных и региональных проектов, государственных программ.

В 1 квартале 2024г. израсходовано 4 115,35 тыс. руб. благоустройство парка этнической культуры с казачьей крепостью Азово-Моздокской оборонительной линией у храма Святого Александра Невского в селе Александровском (выполнены подготовительные работы, вертикальная планировка, устройство бортовых камней, устройство основания под брусчатку, так же выполнено устройство бетонной зонированной стены).