Объем денежных средств, запланированных на реализацию национальных и региональных проектов в 2023 году

| Наименование федерального (регионального) проекта | Наименование целевой статьи расходов в местном бюджете/объект | Объем денежных средств, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВСЕГО | В том числе |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет |
| Национальный проект «Культура» (Региональный проект «Творческие люди») | Государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности) | 50,50 | 0,00 | 50,50 | 0,00 |
|  | Государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности) | 101,01 | 0,00 | 101,01 | 0,00 |
| Национальный проект «Культура» (Региональный проект «Культурная среда») | Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) по видам искусств путем их реконструкции, капитального ремонта) | 10 065,01 | 9 377,52 | 184,24 | 503,25 |

Сведения о расходовании денежных средств в рамках реализации в 1 полугодии 2023 года национальных и региональных проектов.

В 1 квартале 2023г. израсходовано:

- 50,5 тыс. руб. выплачено звукооператору РДК с. Александровского, работнику МБУК «Досуг», который стал победителем проведенного конкурса на получение денежного поощрения лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности.

- 101,01 тыс. руб. выплачено РДК с. Александровского, который стал победителем проведенного конкурса на получение денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся в сельской местности.

- 6 705,98 тыс. руб. на капитальный ремонт здания муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа». В настоящее время выполнены демонтажные работы, работы по устройству кровли, на 95% выполнены работы по внешней отделке здания. Ведутся работы по внутренний отделке, электромонтажу, монтажу систем видеонаблюдения, пожарной сигнализации, выполнены работы по прокладке системы теплоснабжения, частично установлены радиаторы отопления.