Объем денежных средств, запланированных на реализацию национальных и региональных проектов в 2023 году

| Наименование федерального (регионального) проекта | Наименование целевой статьи расходов в местном бюджете/объект | Объем денежных средств, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВСЕГО | В том числе |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет |
| Национальный проект «Безопасные качественные дороги» (Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть») | Субсидии на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений (Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них) | 96 505,93 | 0,00 | 96 409,42 | 96,51 |

Сведения о расходовании денежных средств в рамках реализации за 9 месяцев 2023 года национальных и региональных проектов, государственных программ.

По состоянию на 30.06.2023г. израсходовано 12 122,73 тыс. руб. В настоящее время выполнена разборка существующих конструкций, ремонт опоры моста выполнен на 70%, а ремонт пролетного строения – на 10%.