ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ

АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

06 июля 2022 г.                       с. Александровское                                       № 728

О внесении изменений в постановление администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края от 29 декабря 2020 г. № 89 «Об утверждении муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды»

На основании Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского муниципального округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края                          от 04 декабря 2020 года № 5 администрация Александровского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края от 29 декабря 2020 г. № 89 «Об утверждении муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации от 30 июня 2021 г. №652, от 28 декабря 2021 г. № 1726,                от 24 февраля 2022 г. № 147) (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте подпрограммы «Формирование комфортной городской среды на территории Александровского муниципального округа» позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | увеличение доли инициативного участия населения в выборе общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, в общей численности жителей населенных пунктов округа, в которых реализуются данные проекты, до 49,9% в 2024г.; установление уличных тренажеров, спортивных снарядов, малых архитектурных форм в количестве 69 ед. в 2021 г.; сохранение доли инициативного участия населения в выборе дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, в общей численности жителей населенных пунктов округа, в которых реализуются данные проекты, на уровне 21,0% в 2024 г.; увеличение доли инициативного участия вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий, с 19% в 2018г. до 30,0% в 2024 г.». |
| --- | --- |

1.2. Пункт 1 раздела «Характеристика сферы реализации Программы, описание основных проблем в указанной сфере и мероприятия по достижению целей Программы» подпрограммы «Формирование комфортной городской среды на территории Александровского муниципального округа Ставропольского края» изложить в следующей редакции:

«1. Реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» предусматривает:

в 2021 г. благоустройство (ремонт) набережной Победы села Александровского Александровского района Ставропольского края;

в 2023 г. благоустройство бульвара по улице Блинова в селе Александровском от проезда Промышленного до улицы Красноармейская.».

1.3. Приложения 4, 7, 10 Программы изложить в новой прилагаемой редакции.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации - начальника Александровского территориального отдела Александровского муниципального округа Ставропольского края Брихачева Н.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Исполняющий обязанности главы округа,

первый заместитель главы администрации

Александровского муниципального округа

Ставропольского края                                                                     В.И.Ермошкин

|  | Приложение 4 к муниципальной программе Александровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах достижения целей муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» (далее – Программа) и показателях решения задач подпрограмм Программы, и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора достижения целей Программы и показателя решения задач подпрограмм Программы | Единица измерения | Значения индикатора достижения целей Программы и показателя решения задач подпрограмм Программы по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель Программы: повышение качества и комфорта городской среды на территории Александровского муниципального округа Ставропольского края, уровня благоустройства территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее - общественные территории), а также территорий, прилегающих к многоквартирным домам, расположенным на территории Александровского муниципального округа Ставропольского края, (далее – дворовые территории) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий | единиц | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий | единиц | _ | 1 | - | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 3 | Количество граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий | человек | 4611 | 6100 | 7600 | 9601 | 6941 | 11100 | 12030 |
| Подпрограмма 1 «Формирование комфортной городской среды на территории Александровского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 1 Программы: организация мероприятий по благоустройству общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля инициативного участия населения в выборе общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, в общей численности жителей населенных пунктов округа, в которых реализуются данные проекты | процент | 63,0 | 65,0 | 67,0 | 39,1 | 28,8 | 46,0 | 49,9 |
| 5 | Количество установленных уличных тренажеров, спортивных снарядов, малых архитектурных форм | единиц | - | - | - | 69 | - | - | - |
| Задача 2 подпрограммы 1 Программы: регулирование организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Доля инициативного участия населения в выборе дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, в общей численности жителей населенных пунктов округа, в которых реализуются данные проекты | процент | 27,0 | 25,0 | 23,0 | 0 | 0 | 21,0 | 21,0 |
| Задача 3 подпрограммы 1 Программы: повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Доля инициативного участия вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий | процент | 19,0 | 19,0 | 20,0 | 39,1 | 28,8 | 28,0 | 30,0 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________________________________________________

|  | Приложение 7 к муниципальной программе Александровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» |
| --- | --- |

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния)

и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах

| № п/п | Адрес (местоположение) и наименование общественной территории | Наименование государственной программы Ставропольского края, муниципальной программы Александровского сельсовета Александровского района Ставропольского края за счет средств которой осуществлено/планируется благоустройство общественных территорий |
| --- | --- | --- |
| 2018 год |  |  |
| 1 | Село Александровское, парк «Молодежный» (I очередь) | Государственная программа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» (далее - Городская среда) |
| 2 | Село Александровское, рекреационная территория сквера с фонтаном по ул. Комсомольская | Государственная программа Ставропольского края «Управление финансами» (далее – Управление финансами) |
| 3 | Село Северное, зона отдыха по ул. Мира (центральный парк) | Управление финансами |
| 2019 год |  |  |
| 4 | Село Александровское, сквер по ул. К. Маркса | Городская среда |
| 5 | Село Александровское, сквер по ул. Войтика | Управление финансами |
| 6 | Село Александровское, сквер с фонтаном по ул. Московской | Управление финансами |
| 7 | Село Калиновское, территория прилегающая ко Дворцу культуры по ул. Глазкова,206 (I этап) | Управление финансами |
| 8 | Село Круглолесское, благоустройство прилегающей территории СДК (1 этап) | Управление финансами |
| 9 | Село Садовое, благоустройство прилегающей территории СДК (1 этап) | Управление финансами |
| 10 | Село Саблинское, благоустройство пешеходной дорожки в парковой зоне | Управление финансами |
| 2020 год |  |  |
| 11 | Село Александровское, парк «Молодежный» (II очередь) | Городская среда |
| 12 | Село Александровское, сквер «Тружеников тыла» | Управление финансами |
| 13 | Село Александровское, сквер «Александра Невского» | Управление финансами |
| 14 | Село Грушевское, зона отдыха на территории центральной площади (с установкой детской игровой площадки) | Управление финансами |
| 15 | Село Круглолесское, благоустройство прилегающей территории СДК (2 этап) | Управление финансами |
| 16 | Село Садовое, благоустройство прилегающей территории СДК (2 этап) | Управление финансами |
| 17 | Поселок Новокавказский, благоустройство зоны отдыха- сквера Победы | Управление финансами |
| 18 | Хутор Средний, освещение и ремонт тротуарной дорожки по улице Спортивной с остановочным павильоном и по улице Клубной до здания МОУ СОШ № 3 | Управление финансами |
| 19 | Село Саблинское, обустройство детской игровой площадки в парковой зоне | Управление финансами |
| 20 | Село Северное, благоустройство общественной территории села Северного по адресу ул. Мира, 16 В (детская игровая площадка) | Управление финансами |
| 2021 год |  |  |
| 21 | Село Александровское, набережная «Победы» | Городская среда |
| 22 | Село Александровское, приобретение универсальной коммунальной техники машины комбинированной уборочной |  |
| 23 | Село Грушевское, благоустройство сквера на центральной площади | Управление финансами |
| 24 | Село Круглолесское, установка ограждения и благоустройство прилегающей территории кладбища | Управление финансами |
| 25 | Поселок Новокавказский, установка ограждения, видеонаблюдения и благоустройство территории, прилегающей к скверу «Победы» в п. Новокавказский | Управление финансами |
| 26 | Село Северное, благоустройство парковой зоны | Управление финансами |
| 27 | Хутор Средний, благоустройство площадки с фонтаном на территории Дома культуры | Управление финансами |
| 2022 год |  |  |
|  | - | - |
| 2023 год |  |  |
| 28 | Село Александровское, благоустройство бульвара по улице Блинова в селе Александровском от проезда Промышленного до улицы Красноармейская | Городская среда |
| 2024 год |  |  |
|  | - | - |

______________________________________________

|  | Приложение 10 к муниципальной программе Александровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» |
| --- | --- |

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Александровского муниципального округа, на которых планируется благоустройство в 2018-2024 годах

| № п/п | Адрес МКД | Срок реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
|  | с. Александровское |  |
| 1 | ул. Берегового, 2; ул. Берегового, 4; ул. Берегового, 6; ул. Терешковой, 7; ул. Терешковой, 9; ул. Шаталова, 1; ул. Шаталова, 3 кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:060317 | 2019 год |
| 2 | ул. Войтика, 7 кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:060429 | 2023 год |
| 3 | ул. Войтика, 14; пер. Речной, 9 кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:060418 | 2023 год |
| 4 | ул. Войтика, 17; ул. Войтика, 19; ул. Войтика, 21; ул. Войтика, 23 кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:060430 | 2023 год |
| 5 | ул. Войтика, 27; ул. Войтика, 29; ул. Войтика, 31; ул. Войтика, 33; ул. Войтика, 37; ул. Войтика, 39; ул. Калинина, 25; ул. Калинина, 27 кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:060233 | 2023 год |
| 6 | ул. Дзержинского, 65 кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:060327:78 | 2023 год |
| 7 | ул. Заводская, 11; ул. Заводская, 13; ул. Заводская, 15; ул. Заводская, 17; ул. Заводская, 19; ул. Заводская, 21; ул. Заводская, 23 кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:060327 | 2023 год |
| 8 | ул. Заводская, 12; ул. Заводская, 14; ул. Заводская, 16 кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:060326 | 2023 год |
| 9 | ул. Заводская, 47; ул. Заводская, 49; ул. Заводская, 51 кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:060312 | 2023 год |
| 10 | ул. К. Маркса, 42 кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:060425 | 2023 год |
| 11 | ул. К. Маркса, 66 кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:060425 | 2023 год |
| 12 | ул. К. Маркса, 93; ул. К. Маркса, 95 кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:060233 | 2023 год |
| 13 | ул. Калинина, 308 ул. Калинина, 312 ул. Калинина, 314 ул. Калинина, 316 ул. Калинина, 318 ул. Калинина, 320 ул. Калинина, 322 ул. Советская, 94 ул. Советская, 96 ул. Советская, 97 ул. Советская, 98 ул. Советская, 99 ул. Советская, 100 ул. Советская, 102 кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:060261 | 2023 год |
| 14 | ул. Красноармейская, 618 б, к. 1; ул. Красноармейская, 618 б, к. 2 кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:060118 | 2023 год |
| 15 | ул. Московская, 34 кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:060424 | 2023 год |
| 16 | ул. Московская, 40 кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:060424 | 2023 год |
| 17 | ул. Московская, 44 кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:060231 | 2023 год |
| 18 | ул. Пионерская, 1 кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:060351 | 2023 год |
| 19 | ул. Пионерская, 90; ул. Пионерская, 92; ул. Р. Люксембург, 93 кадастровый номер земельного участ ка (квартала) 26:18:060254 | 2023 год |
| 20 | ул. Пионерская, 96 кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:060354 | 2024 год |
| 21 | ул. Р. Люксембург, 3 кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:060349:95 | 2024 год |
| 22 | ул. Р. Люксембург, 95 кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:060355 | 2024 год |
| 23 | ул. Речной, 6 кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:060421 | 2024 год |
| 24 | ул. Энгельса, 11; ул. Энгельса, 11а кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:060220 | 2024 год |
| 25 | ул. Энергетиков, 4 кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:060240 | 2024 год |
|  | пос. Новокавказский |  |
| 26 | ул. Спортивная, 1А кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:130217 | 2021 год |
| 27 | ул. Спортивная, 3 кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:130217 | 2023 год |
|  | х. Средний |  |
| 28 | ул. Зеленая, 4 кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:110321 | 2024 год |
| 29 | ул. Крайняя, 11 кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:110306 | 2024 год |

_____________________________