**Годовой отчет**

**О ходе реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Формирование современной городской среды" за 2021 год.**

**Раздел I Конечные результаты, достигнутые за отчетный период реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края "Формирование современной городской среды" (далее – Программа).**

Конечным результатом достижения цели Программы –повышение качества и комфорта городской среды на территории Александровского муниципального округа Ставропольского края, уровня благоустройства территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее - общественные территории), а также территорий, прилегающих к многоквартирным домам, расположенным на территории Александровского муниципального округа Ставропольского края, (далее – дворовые территории) является увеличение количества благоустроенных общественных и дворовых территорий Александровского муниципального округа Ставропольского края, а также увеличение числа граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий. В 2021г. благоустроена 1 общественная территория в с. Александровском, количество граждан, вовлеченных в мероприятие по благоустройству, составило 9601 чел.

**Раздел II Перечень основных мероприятий подпрограмм Программы выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин такого невыполнения)**

*Подпрограмма 1 Программы: «Формирование комфортной городской среды на территории Александровского муниципального округа»*

*Основное мероприятие 1.1:* «Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»»

Контрольное событие 1.1.1.: «Благоустройство (ремонт) набережной Победы села Александровское Александровского района Ставропольского края»

Общая протяженность благоустраиваемого объекта составляет 1500 м, общая площадь – 19 295 кв. м. В результате реализации проекта благоустроенно четыре зоны отдыха, установлено - 46 скамеек, 40 – урн, 74 – парковых фонаря, 6 качелей, выложена тротуарная плитка площадью 1 960 кв. м, асфальтное покрытие – 4 160 кв. м Создана обновленная современная велодорожка протяженностью 1 500 м, с ограждением набережной со стороны реки Томузловка протяженностью 1300 м. Выполнена установка входных групп на территории благоустроенной набережной Победы.

*Основное мероприятие 1.2.: «*Формирование комфортной городской среды Александровского муниципального округа Ставропольского края***»***

Контрольное событие 1.2.1.: «Приобретение и установка уличных тренажеров, спортивных снарядов и малых архитектурных форм»

В парке «Молодежный» села Александровское Александровского муниципального округа Ставропольского края установлены: спортивные снаряды в количестве 56 шт., а так же уличный тренажер «Шаговый» (тренажер для выполнения аэробных упражнений) 1 шт., уличный тренажер «Эллиптический» (тренажер для выполнения аэробных упражнений) 1 шт., уличный тренажер «Твист» (тренажер для тренировки косых мышц живота) 1 шт., уличный тренажер «Верхняя тяга» (тренажер для изолированной тренировки четырехглавой мышцы бедра, а также для тренировки верхней части спины)) 2 шт., уличный тренажер «Жим от груди» (тренажер для тренировки и укрепления мышц груди) 1 шт., уличный тренажер «Жим ногами» двойной (тренажер для тренировки основных групп мышц ног) 1 шт., уличный тренажер «Разгибание ног» (тренажер для изолированной тренировки четырехглавой мышцы бедра) 1 шт., уличный тренажер «Степ»+ «Верхняя тяга» (тренажер для тренировки мышц верхней части спины, а также для выполнения аэробных упражнений) 1 шт., уличный тренажер «Верхняя тяга» + «Жим от груди» (тренажер для тренировки и укрепления мышц груди, а также для тренировки верхней части спины) 1 шт.

Установлены малые архитектурные формы 3 шт.: инсталляция «Я дома», состоящая из отдельных букв русского языка, инсталляция (Льва, львенка) выполненных по мотивам мультфильма «Король Лев», состоящая из двух фигур, инсталляция «Руки», состоящая из 4-х малых архитектурных форм выполненных визуально похожими на человеческие ладони.

*Основное мероприятие 1.3.* **«**Мероприятия по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

Мероприятия не реализовывались по причине отсутствия объектов недвижимого имущества и земельных участков, включенных в мероприятия по благоустройству.

*Основное мероприятие 1.4.* «Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с Правилами благоустройства (далее – индивидуальные жилые дома)».

Мероприятия не реализовывались по причине отсутствия объектов недвижимого имущества и земельных участков, включенных в мероприятия по благоустройству.

*Основное мероприятие* *1.5*. «Мероприятия по вовлечению граждан, в реализацию мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий»

В период с 26.04.2021 по 30.05.2021 впервые на территории Ставропольского края, в том числе и на территории Александровского муниципального округа было проведено электронное Рейтинговое голосование по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в рамках реализации государственной программы «Повышение комфортности городской среды в Ставропольском крае» в период 2022 года. В данном голосовании приняли участие 9 601 гражданин, которые постоянно проживают в Александровском муниципальном округе.

*Подпрограмма 2 Программы:* «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» и общепрограммные мероприятия».

В рамках данного основного мероприятия проводилась работа по подготовке документов с целью включения в федеральную программу общественных территорий Александровского округа Ставропольского края, требующих благоустройства.

Информация о выполнении основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края приведена в таблице 13.

**Раздел III «Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы»**

За отчетный период реализации Программы рисков, повлиявших на ход выполнения задач подпрограмм Программы, не обнаружено.

**Раздел IV «Использование средств бюджета округа и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы»**

В рамках подпрограммы «Формирование комфортной городской среды на территории Александровского муниципального округа»», в 2021 году было выделено 57 576,55 тыс. руб., в том числе 47 967,92 тыс. руб. из краевого бюджета и 9 608,63 тыс. руб. из бюджета Александровского муниципального округа.

Информация о расходах бюджета Ставропольского края и бюджета Александровского муниципального округа на реализацию программы, а также отчет об использовании средств бюджета Александровского муниципального округа на реализацию программы за 2021г. приведены в таблицах 14 и 15.

**Раздел V «Участие в реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»**

В ходе реализации данного регионального проекта проведено благоустройство (ремонт) набережной Победы села Александровское Александровского района Ставропольского края. Стоимость благоустройства в рамках регионального проекта составила 48015,94 тыс. руб.

**Раздел VI «Достижение значений индикаторов целей Программы и показателей решения задач подпрограмм»**

Количество благоустроенных общественных территорий 1. Показатель выполнен.

Количество благоустроенных дворовых территорий 0. Показатель не выполнен, в связи с недостаточностью средств бюджета Александровского муниципального округа и не включением в 2021г. в государственную программу нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий Александровского округа.

Количество граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий 9601 чел., что составляет 39,1% от общей численности населения. Показатель перевыполнен.

Доля инициативного участия населения в выборе общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, в общей численности жителей населенных пунктов округа, в которых реализуются данные проекты, составила 39,1% при плане в 69,0%. Показатель не выполнен. При планировании доли участия населения в выборе общественных территорий показатель был завышен.

Количество установленных уличных тренажеров, спортивных снарядов, малых архитектурных форм составило 69 ед., что соответствует плановому значению. Показатель выполнен.

Доля инициативного участия населения в выборе дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, в общей численности жителей населенных пунктов округа, в которых реализуются данные проекты, составила 0% при плане в 21%. Показатель не выполнен. В 2021 году голосование по выбору дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, не проводилось, в связи с недостаточностью средств бюджета Александровского муниципального округа и не включением в 2021г. в государственную программу нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий Александровского округа.

Доля инициативного участия вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий составила 39,1% при запланированных 24,0%. Показатель перевыполнен. В голосовании по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству, приняли участие 9601 человек

Информация о достижении значений индикаторов целей и показателей решения задач подпрограммы муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края приведена в таблице 14.

**Раздел VII «Результаты реализации мер правового регулирования»**

Для реализации основных мероприятий подпрограмм Программы в 2021 году дополнительных мер правового регулирования не принималось.

**Раздел VIII «Предложения по дальнейшей реализации Программы (подпрограмм)».**

Предложений по дальнейшей реализации (подпрограмм) нет.

Начальник отдела дорожного

хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Александровского

муниципального округа В.В. Гейер

Исполнители:

Миронченко А.А.

Граб Н.Н.