**Годовой отчет**

**О ходе реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края**

**"Повышение безопасности дорожного движения" за 2021 год.**

**Раздел I** Конечные результаты, достигнутые за отчетный период реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края "Повышение безопасности дорожного движения" (далее – Программа).

Конечным результатом достижения цели Программы - обеспечение безопасности дорожного движения, направленное на сокращение количества ДТП, погибших и пострадавших в результате ДТП на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Александровского муниципального округа Ставропольского края - является снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Александровского муниципального округа Ставропольского края (не выше 7 чел.).

**Раздел II** Перечень основных мероприятий подпрограмм Программы выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин такого невыполнения).

*Подпрограмма 1 Программы: «Строительство, ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения»*

*Основное мероприятие 1.1.:* «Содержание дорог общего пользования местного значения Александровского муниципального округа Ставропольского края»

Контрольное событие 1.1.1.: «Содержание автомобильных дорог, находящихся в собственности администрации Александровского муниципального округа и ее территориальных отделов в нормативном состоянии». С целью привидения автомобильных дорог Александровского муниципального округа в нормативное состояние были выполнены следующие работы:

На автомобильных дорогах, имеющих асфальтобетонное покрытие (а именно: 158,8 км) выполнен ямочный ремонт, а также обновлена дорожная разметка, разделяющая транспортные потоки. В свою очередь на автомобильных дорогах, не имеющих асфальтобетонного покрытия (59,1 км.) производилось грейдирование и по мере необходимости восстановление профиля дорог с добавлением нового материала. Так же выполнены работы по профилированию грунтовых обочин общей протяженностью 109,3 км., установлено 77 дорожных знаков, заменен 61 знак.

Общая сумма затрат на содержание автомобильных дорог районной администрации составила 17 717,01 тыс. руб.

*Основное мероприятие 1.2.:* «Обустройство пешеходных переходов»

Контрольное событие 1.2.1.: «Обустройство пешеходных переходов светофорами типа Т7»

В рамках данного мероприятия выполнены работы по обустройству двенадцати пешеходных переходов в соответствии с национальными стандартами РФ, два пешеходных перехода оборудованы ограждениями перильного типа и комплектом искусственного освещения со светофором типа Т7. Общая сумма затрат на обустройство пешеходных переходов составила 427,99 тыс. руб.

*Основное мероприятие 1.3.:* «Строительство и ремонт дорог общего пользования местного значения»

Контрольное событие 1.3.1. «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «Северное - Калиновское», расположенного в границах участка: с. Северное, ул. Красная км 0+000 – км 1+382, ул. Жаботинского км 1+382 – км 3+130 Александровского района Ставропольского края (2 этап)»– 2,66 км.

Контрольное событие 1.3.2. «Ремонт автомобильной дороги по адресу: Ставропольский край, Александровский район, с. Круглолесское, переезд с ул. Ленина с. Садовое на ул. Советскую с. Круглолесское»– 0,683 км;

Контрольное событие 1.3.3. «Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к племконезаводу «Ставропольский» от автодороги «Новокавказский» - «Сред-ний» – 1,264 км.

Контрольное событие 1.3.4. «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер. Школьный (от ул. Октябрьская) в селе Саблинское Александровского района Ставропольско-го края»– 0, 860 км.

Контрольное событие 1.3.5. Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Калинина от пер. Рязанова до ул. Столбовая и ул. Столбовая от ул. Калинина до а/д регионального значения «Ставрополь-Александровское-Минеральные Воды» - 0,328 км.

Контрольное событие 1.3.6. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Виноградная в селе Александровское Александровского района Ставропольского края -1,530 км.

Контрольное событие 1.3.7. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Московская от начала до дома № 48 в селе Александровское Александровского района Ставропольского края - 0,900 км.

Контрольное событие 1.3.8. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Первомайская в селе Александровское Александровского муниципального округа Ставропольского края - 0,220 км.

Общей протяженностью 8,445 км. Помимо этого, за счет средств местного бюджета отремонтировано 0,755 км дорог. Общая стоимость ремонта участков автомобильных дорог составила 61 590,10 тыс. руб., в том числе 55 973,66 тыс. руб. из краевого бюджета и 5 616,44 тыс. руб. из бюджета Александровского муниципального округа.

*Подпрограмма 2 Программы: «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального района Ставропольского края «Повышение безопасности дорожного движения» и общепрограммные мероприятия»*

*Основное мероприятие 2.1.:* «Информационное обеспечение и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма»

Контрольное событие 2.1.1.: «Подготовка и распространение специализированного материала»

Подготовка и распространение специализированного материала на официальном сайте администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края в доступной для граждан форме размещена информация по обеспечению повышения безопасности дорожного движения по Александровскому муниципальному округу Ставропольского края.

Во всех образовательных организациях Александровского округа в 2021 году проведены профилактические мероприятия по изучению правил дорожного движения и профилактике дорожно-транспортного травматизма в 1 – 11 классах (интегрированный курс), разработанной кафедрой физической культуры и здоровьесбережения ГОУ ДПО «Ставропольского краевого института повышения квалификации работников образования».

Во всех образовательных организациях Александровского муниципального округа на стендах размещена информация о правилах дорожного движения для велосипедистов, пешеходов, а также информация по использованию светоотражающих элементов.

Информация о мероприятиях по профилактике дорожно-транспортного травматизма размещается на сайтах общеобразовательных организаций, ААМР и публикуется в газете «Александровская жизнь».

Дважды в год (сентябрь, май) отдел образования совместно с сотрудниками ОГБДД проводят проверки состояния профилактической работы по БДД.

Совместно с ОГИБДД Александровского ОМВД проведен ряд акций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, в рамках которых распространено 1300 дорхенгеров с информацией: как правильно выбрать детское автокресло, оформить европротокол, не уснуть по дороге, телефонами экстренных служб и др.

Финансирование основных мероприятий подпрограммы не предусматривалось.

**Раздел III** «Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы».

Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, приводит к увеличению аварийности на отдельных участках. На дороге соответствующей нормативным требованиям водители чаще превышают скоростной режим, выезжают на встречную полосу движения. Эти нарушения являются одними из наиболее частых причин ДТП.

**Раздел IV** «Использование средств бюджета округа и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы».

В рамках подпрограммы «Строительство, ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения», в 2021 году на автомобильные дороги Александровского муниципального округа Ставропольского края было выделено 79 735,10 тыс. руб., в том числе 55 973,66 из краевого бюджета и тыс. 23 761,44 руб. из бюджета Александровского муниципального округа.

Информация о расходах бюджета Ставропольского края и бюджета Александровского муниципального округа на реализацию программы, а также отчет об использовании средств бюджета Александровского муниципального округа на реализацию программы за 2021г. приведены в таблицах 15 и 16.

**Раздел V** «Достижение значений индикаторов целей Программы и показателей решения задач подпрограмм».

Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Александровского муниципального округа в 2021 году составило семь человек из семи прогнозированных. Показатель выполнен.

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения Александровского муниципального округа Ставропольского края, имеющих асфальтобетонное покрытие в 2021г. составила 9,20 км из 11,49 км запланированных. Показатель не выполнен в связи с тем, что в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Дорожное хозяйство и транспортная система» государственной программы Ставропольского края «Развитие транспортной системы» сокращено запланированное финансирование.

Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения Александровского муниципального округа Ставропольского края, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (обратный показатель), в 2021г. составило 75,9% при плане в 72,5%. Показатель не выполнен. При планировании показателей программы в 2020г. не было учтено часть автомобильных дорог, переходящих от реорганизуемых поселений района, в связи с чем плановый показатель был занижен. По состоянию на 01.01.2021г. протяженность автомобильных дорог Александровского муниципального округа Ставропольского края составила 399,5 км, из которых 312,6 км или 78,2% не отвечали нормативным требованиям. В 2021г. было отремонтировано 9,2 км дорог, таким образом, доля дорог, не отвечающих нормативным требованиям, составила 75,9% или 303,4 км.

Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 1 тыс. населения) в Александровском муниципальном округе Ставропольского края (обратный показатель) в 2021г. составил 0,01 чел. на 1000 населения, что соответствует плановому значению.

Количество опубликованного специализированного материала о дорожно-транспортных происшествиях в 2021г. составило 1300 шт., что соответствует плановому значению. Совместно с ОГИБДД Александровского ОМВД проведен ряд акций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, в рамках которых распространены дорхенгеры с информацией: как правильно выбрать детское автокресло, оформить европротокол, не уснуть по дороге, телефонами экстренных служб и др.

**Раздел VI** «Результаты реализации мер правового регулирования».

Для реализации основных мероприятий подпрограмм Программы в 2021 году дополнительных мер правового регулирования не принималось.

**Раздел VII** «Предложения по дальнейшей реализации Программы (подпрограмм)».

Предложений по дальнейшей реализации (подпрограмм) нет.

Начальник отдела дорожного

хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Александровского

муниципального округа В.В. Гейер

Исполнители:

Миронченко А.А.

Граб Н.Н.