**Годовой отчет**

**О ходе реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Формирование современной городской среды" за 2022 год.**

**Раздел I Конечные результаты, достигнутые за отчетный период реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края "Формирование современной городской среды" (далее – Программа).**

Конечным результатом достижения цели Программы –повышение качества и комфорта городской среды на территории Александровского муниципального округа Ставропольского края, уровня благоустройства территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее - общественные территории), а также территорий, прилегающих к многоквартирным домам, расположенным на территории Александровского муниципального округа Ставропольского края, (далее – дворовые территории) является увеличение количества благоустроенных общественных и дворовых территорий Александровского муниципального округа Ставропольского края, а также увеличение числа граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий. В 2022г. количество граждан, вовлеченных в мероприятие по благоустройству, составило 6941 чел.

**Раздел II Перечень основных мероприятий подпрограмм Программы выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин такого невыполнения)**

*Подпрограмма 1 Программы: «Формирование комфортной городской среды на территории Александровского муниципального округа»*

*Основное мероприятие 1.1:* «Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»»

В 2022 году мероприятие не реализовывалось по причине отсутствия объекта благоустройства.

*Основное мероприятие 1.2.: «*Формирование комфортной городской среды Александровского муниципального округа Ставропольского края***»***

В рамках реализации мероприятия в 2022 году подготовлен дизайн-проект на благоустройство бульвара по улице Блинова в селе Александровском от проезда Промышленного до улицы Красноармейская.

*Основное мероприятие 1.3.* **«**Мероприятия по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

Мероприятия не реализовывались по причине отсутствия объектов недвижимого имущества и земельных участков, включенных в мероприятия по благоустройству.

*Основное мероприятие 1.4.* «Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с Правилами благоустройства (далее – индивидуальные жилые дома).

Мероприятия не реализовывались по причине отсутствия объектов недвижимого имущества и земельных участков, включенных в мероприятия по благоустройству.

*Основное мероприятие* *1.5*. «Мероприятия по вовлечению граждан, в реализацию мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий»

В период с 15.04.2022 по 31.05.2022 на территории Ставропольского края, в том числе и на территории Александровского муниципального округа было проведено электронное Рейтинговое голосование по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в рамках реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» в 2023 году. В данном голосовании приняли участие 6 941 гражданин, которые постоянно проживают в Александровском муниципальном округе.

*Подпрограмма 2 Программы:* «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» и общепрограммные мероприятия

В рамках данного основного мероприятия проводилась работа по подготовке документов с целью включения в федеральную программу общественных территорий Александровского округа Ставропольского края, требующих благоустройства.

Информация о выполнении основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края приведена в таблице 13.

**Раздел III «Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы»**

За отчетный период реализации Программы рисков, повлиявших на ход выполнения задач подпрограмм Программы, не обнаружено.

**Раздел IV «Использование средств бюджета округа и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы»**

В рамках подпрограммы «Формирование комфортной городской среды на территории Александровского муниципального округа»», в 2022 году было выделено 345,00 тыс. руб., из бюджета Александровского муниципального округа.

Информация о расходах бюджета Ставропольского края и бюджета Александровского муниципального округа на реализацию программы, а также отчет об использовании средств бюджета Александровского муниципального округа на реализацию программы за 2022г. приведены в таблицах 15 и 16.

**Раздел V «Достижение значений индикаторов целей Программы и показателей решения задач подпрограмм»**

Количество благоустроенных общественных территорий 0. Показатель выполнен. В 2022г. благоустройство общественных территорий в рамках выполнения мероприятий данной программы не планировалось и не осуществлялось.

Количество благоустроенных дворовых территорий 0. Показатель выполнен. В 2022г. благоустройство дворовых территорий в рамках выполнения мероприятий данной программы не планировалось и не осуществлялось.

Количество граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий 6941 чел., что составляет 28,8% от общей численности населения. Показатель выполнен.

Доля инициативного участия населения в выборе общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, в общей численности жителей населенных пунктов округа, в которых реализуются данные проекты, составила 28,8% при плане в 28,8%. Показатель выполнен.

Количество установленных уличных тренажеров, спортивных снарядов, малых архитектурных форм 0 что соответствует плановому значению. Показатель выполнен.

Доля инициативного участия населения в выборе дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, в общей численности жителей населенных пунктов округа, в которых реализуются данные проекты, составила 0% при плане в 0%. Показатель выполнен.

Доля инициативного участия вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий составила 28,8% при запланированных 28,8%. Показатель выполнен. В голосовании по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству, приняли участие 6941 человек

Информация о достижении значений индикаторов целей и показателей решения задач подпрограммы муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края приведена в таблице 14.

**Раздел VI «Результаты реализации мер правового регулирования»**

Для реализации основных мероприятий подпрограмм Программы в 2022 году дополнительных мер правового регулирования не принималось.

**Раздел VII «Предложения по дальнейшей реализации Программы (подпрограмм)».**

Предложений по дальнейшей реализации (подпрограмм) нет.

Начальник отдела дорожного

хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Александровского

муниципального округа В.В. Гейер

Исполнители:

Миронченко А.А.