Таблица 13

Форма

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и

контрольных событий муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Повышение безопасности дорожного движения».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края | Фактический срок наступления контрольного события | Реализация основного мероприятия осуществлялась с детальным планом графиком | Результаты  реализации14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель 1 Программы: Обеспечение безопасности дорожного движения, направленное на сокращение количества ДТП, погибших и пострадавших в результате ДТП на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Александровского муниципального округа Ставропольского края | | | | |
| Подпрограмма 1: Строительство, ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения | | | | |
| Задача подпрограммы 1 Программы: Приведение и поддержание состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с требованиями нормативных документов | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 Содержание дорог общего пользования местного значения Александровского муниципального округа | х | В течении года проводилось содержание автомобильных дорог | х |
|  | Контрольное событие 1.1.1.: «Содержание автомобильных дорог, находящихся в собственности администрации Александровского муниципального округа и ее территориальных отделов, в нормативном состоянии» | В течении 2022г. | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было. | На автомобильных дорогах, имеющих асфальтобетонное покрытие, а именно (159,3 км) выполнен ямочный ремонт, установлен 181 дорожный знак, обновлена дорожная разметка, восстановлен профиль 144,29 тыс. м2 гравийных дорог, произведен обкос 235,92 тыс. м2 обочин, установлено 120 м дорожных ограждений. Общая сумма затрат на содержание автомобильных дорог Александровского округа составила 19 624,08 тыс. руб. |
| 2 | Основное мероприятие 1.2: Обустройство пешеходных переходов. | х | Реализация основного мероприятия осуществлялась с детальным планом графика | х |
|  | Контрольное событие 1.2.1.: обустройство пешеходных переходов светофорами типа Т7 | В течении 2022г. | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было. | В 2022 г. 4 пешеходных перехода оборудованы комплектом освещения со светофором типа Т7. Установлено 244 м пешеходных ограждений |
| 3 | Основное мероприятие 1.3: Строительство и ремонт дорог общего пользования местного значения. | х | Реализация основного мероприятия осуществлялась с детальным планом графика | х |
|  | Контрольное событие 1.3.1. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения "Проезд на ул. Калинина с ул. Степная" в селе Александровское Александровского района Ставропольского края | III-IV квартал  2022 года | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было. | В 2022 году отремонтировано 0,757 км дороги |
|  | Контрольное событие 1.3.2 Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Энгельса от пер. Парковый до дома № 9 в селе Александровское Александровского района Ставропольского | III-IV квартал  2022 года | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было. | В 2022 году отремонтировано 0,202 км дороги |
|  | Контрольное событие 1.3.3. Ремонт участка автомобильной дороги по адресу: Ставропольский край, Александровский район, с. Круглолесское, пер. Шоссейный | III-IV квартал  2022 года | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было. | В 2022 году отремонтировано 0,456 км дороги |
|  | Контрольное событие 1.3.4. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах населенного пункта по улице Ленинская, с. Калиновское, Александровский район, Ставропольский край (от 0м до 1370 м) | III-IV квартал  2022 года | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было. | В 2022 году отремонтировано 1,370 км дороги |
|  | Контрольное событие 1.3.5. Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Калинина от пер. Рязанова до ул. Столбовая и ул. Столбовая от ул. Калинина до а/д регионального значения «Ставрополь-Александровское-Минеральные Воды» | III-IV квартал  2022 года | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было. | В 2022 году отремонтировано 1,068 км дороги |
|  | Контрольное событие 1.3.6. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер. Пионерский (от ул. Калинина) в селе Саблинское Александровского района Ставропольского края (участок 1) | III-IV квартал  2022 года | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было. | В 2022 году отремонтировано 0,755 км дороги |
|  | Контрольное событие 1.3.7. Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения по пер. Зоотехнический и ул. Дубовая от ул. Гагарина до пер. Зоотехнический в селе Александровское Александровского района Ставропольского края (1,106 км) | III-IV квартал  2022 года | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было. | В 2022 году отремонтировано 1,106 км дороги |
|  | Контрольное событие 1.3.8 Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Московская от дома № 85до улицы К. Маркса в селе Александровское Александровского МО Ставропольского края | III-IV квартал  2022 года | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было. | В 2022 году отремонтировано 0,865 км дороги |
|  | Контрольное событие 1.3.9. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Энгельса от дома № 17 до переулка Зоотехнический в селе Александровское Александровского МО Ставропольского края (0,190 км) | III-IV квартал  2022 года | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было | В 2022 году отремонтировано 0,190 км дороги |
|  | Контрольное событие 1.3.10. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Октябрьская в селе Александровское Александровского МО Ставропольского края (0,852 км) | III-IV квартал  2022 года | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было | В 2022 году отремонтировано 1,763 км дороги |
|  | Контрольное событие 1.3.11. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Заводская в селе Александровское Александровского МО Ставропольского края | III-IV квартал  2022 года | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было | В 2022 году отремонтировано 1,756 км дороги. В 2022 году выполнена укладка асфальтобетонного покрытия. Оставшиеся работы, а именно устройство пешеходных ограждений, обустройство съездов, дорожная разметка будут выполнены в 2023г. |
|  | Контрольное событие 1.3. 12. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Ленинская (от дома №328) в селе Калиновское Александровского муниципального округа Ставропольского края | III-IV квартал  2022 года | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было | В 2022 году отремонтировано 1,030 км дороги |
|  | Контрольное событие 1.3.13. Ремонт участка автомобильной дороги по адресу: Ставропольский край, Александровский район, с. Круглолесское, переезд с ул. Советская на ул. Московская (0,328 км) | III-IV квартал  2022 года | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было | В 2022 году отремонтировано 0,328 км дороги |
|  | Контрольное событие 1.3.14. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. проезд от БСК до ул. Строительной в поселке Новокавказский Александровского муниципального округа Ставропольского края (0,610 км) | III-IV квартал  2022 года | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было | В 2022 году отремонтировано 0,610 км дороги |
|  | Контрольное событие 1.3.15. «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Клубная (от ул. Буденного) в хуторе Средний». | III-IV квартал  2022 года | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было | В 2022 году отремонтировано 0,246 км дороги |
|  | Контрольное событие 1.3.16. «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Буденного (от автомобильной дороги "Ставрополь-Александровское-Минеральные Воды") в поселке Новокавказский. | III-IV квартал  2022 года | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было | В 2022 году отремонтировано 0,684км дороги |
|  | Контрольное событие 1.3.17. «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Школьной в с. Северное». | III-IV квартал  2022 года | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было | В 2022 году отремонтировано 0,190км дороги |
|  | Контрольное событие 1.3.18. «Ремонт пешеходной дорожки по улице Садовая хутора Средний». | III-IV квартал  2022 года | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было | В 2022 году выполнен ремонт пешеходной дорожки протяженность. 0,884 км. |
|  | Контрольное событие 1.3.19. «Ремонт тротуара по улице Жаботинского в селе Северном. | III-IV квартал  2022 года | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было | В 2022 году выполнен ремонт тротуара протяженность. 0,059 км. |
|  | Основое мероприятие 1.4. Разработка документации по организации и обеспечению безопасности дорожного движения. | х | Реализация основного мероприятия осуществлялась с детальным планом графика |  |
|  | Контрольное событие 1.4.1. Разработка комплексной системы организации дорожного движения (КСОДД) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Александровского муниципального округа. | III-IV квартал  2022 года | Контрольное событие не осуществлялось | В 2022г. разработка комплексной системы организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Александровского муниципального округа не проводилась в связи с удорожанием услуг по ее разработке. Денежных средств выделенных на выполнение контрольного события оказалось недостаточно. |
|  | Контрольное событие 1.4.2. Разработка проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Александровского муниципального округа. | III-IV квартал  2022 года | Контрольное событие не осуществлялось | В 2022 г. разработка проектов дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Александровского муниципального округа не проводилась в связи с удорожанием услуг. Денежных средств выделенных на выполнение контрольного события оказалось недостаточно. |
| Подпрограмма 2: Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Повышение безопасности дорожного движения» и общепрограммные мероприятия | | | | |
| Задача подпрограммы 2 Программы: Снижение вероятности детского дорожно-транспортного травматизма | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 2.1 Информационное обеспечение и профилактика детского дорожно - транспортного травматизма. | х |  | х |
|  | Контрольное событие 2.1.1.: Подготовка и распространение специализированного материала | 2 и 3 квартал 2022 года | Контрольное событие осуществляется с контрольным планом – графиком. Отклонения от сроков не было. | Информация о мероприятиях по профилактике дорожно-транспортного травматизма размещается на сайтах общеобразовательных организаций, ААМР и публикуется в газете «Александровская жизнь». Дважды в год (сентябрь, май) отдел образования совместно с сотрудниками ОГИБДД проводят проверки состояния профилактической работы по БДД. Совместно с ОГИБДД отдела МВД России «Александровский» проведен ряд акций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, в рамках которых распространено 1300 дорхенгеров с информацией: как правильно выбрать детское автокресло, оформить европротокол, не уснуть по дороге, телефонами экстренных служб и др. |

Таблица 14

Форма

Сведения

о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач подпрограммы муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Повышение безопасности дорожного движения».

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица  измерения | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | | | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год | |
| план | фактическое значение на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края «Повышение безопасности дорожного движения» | | | | | |
| 1 | Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Александровского муниципального округа (обратный показатель) | Чел. | 7 | 6 | 10 | Показатель не выполнен. Основным фактором дорожно-транспортных происшествий на автодорогах Александровского муниципального округа послужило несоблюдение правил дорожного движения водителями. |
|  | Подпрограмма 1: Строительство, ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения | | | | | |
| 2 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения Александровского муниципального округа Ставропольского края, имеющих асфальтобетонное покрытие | км | 9,2 | 7,13 | 12,256 | Показатель перевыполнен |
| 3 | Доля автомобильных дорог общего пользования, местного значения Александровского муниципального округа Ставропольского края, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (обратный показатель) | % | 75,9 | 74,2 | 72,8 | Показатель перевыполнен |
| 4 | Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 1 тыс. населения) в Александровском муниципальном округе Ставропольского края (обратный показатель) | чел. | 0,01 | 0,01 | 0,21 | Показатель не выполнен. Основным фактором дорожно-транспортных происшествий на автодорогах Александровского муниципального округа послужило несоблюдение правил дорожного движения участниками дорожного движения. |
| 5 | Доля разработанной документации по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Александровского муниципального округа Ставропольского края, в общем количестве объектов транспортной инфраструктуры, требующих разработки данной документации. | % | - | 60 | - | Показатель не выполнен в связи с недостаточностью средств бюджета Александровского муниципального округа. |
| Подпрограмма 2: Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального района Ставропольского края «Повышение безопасности дорожного движения» и общепрограммные мероприятия | | | | | | |
| 7 | Количество опубликованного специализированного материала о дорожно-транспортных происшествиях | шт. | 1300 | 1300 | 1300 | Показатель выполнен. Совместно с ОГИБДД Александровского ОМВД проведен ряд акций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, в рамках которых распространено 1300 дорхенгеров с информацией: как правильно выбрать детское автокресло, оформить европротокол, не уснуть по дороге, телефонами экстренных служб и др. |

Таблица 15

Форма

Отчет

об использовании средств бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края

на реализацию муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Повышение безопасности дорожного движения».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов | | | | Расходы за отчетный год  (тыс. рублей) | | |
| Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на  31 декабря отчетного финансового года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края «Повышение безопасности дорожного движения» | Администрация Александровского муниципального округа | 09 | х | х | х | 40 122,18 | 185 404,03 | 138 238,80 |
| II. | Подпрограмма 1: Строительство, ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения | Администрация Александровского муниципального округа | 09 | 1 | х | х | 40 122,18 | 185 404,03 | 138 238,80 |
|  | Основное мероприятие 1.1: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. |  | 09 | 1 | 01 | 000000 | 13 101,79 | 19 624,08 | 19 247,30 |
|  | Основное мероприятие 1.2: Обустройство пешеходных переходов | 09 | 1 | 02 | 000000 | 900,00 | 383,65 | 370,93 |
|  | Основное мероприятие 1.3: Строительство и ремонт дорог общего пользования местного значения. | 09 | 1 | 03 | 000000 | 25 720,39 | 165 396,30 | 118 620,57 |
|  | Основное мероприятие:1.4. Разработка документации по организации и обеспечению безопасности дорожного движения |  | 09 | 1 | 04 | 000000 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Подпрограмма 2 Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Повышение безопасности дорожного движения» и общепрограммные мероприятия» | Администрация Александровского муниципального округа | Финансирование подпрограммы не предусмотрено | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 2.1. Информационное обеспечение и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма | Администрация Александровского муниципального округа | Финансирование основного мероприятия не предусмотрено | | | | | | |

Таблица 16

Форма

Информация

о расходах бюджета Ставропольского края, бюджета Александровского муниципального округа

Ставропольского края и юридических лиц на реализацию муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Повышение безопасности дорожного движения».

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | |
|  | Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края «Повышение безопасности дорожного движения» | |  | 185 404,03 | 138 238,80 |
|  |  | | бюджет Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – бюджет округа), в т.ч. | 185 404,03 | 138 238,80 |
|  |  | | средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), | 138 241,80 | 96 523,05 |
|  |  | | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | | администрация Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – администрация округа), в т.ч. | 10 199,34 | 9 281,62 |
|  |  | | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | Александровский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее - Александровский теротдел), в т.ч. | 132 036,14 | 91 142,50 |
|  |  | | средства краевого бюджета | 108 053,16 | 70 364,52 |
|  |  | | территориальный отдел села Грушевского администрации -Александровского муницпального округа Ставропольского края (далее - теротдел с. Грушевского), в т.ч. | 1 350,00 | 1 349,86 |
|  |  | | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | Калиновский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее - Калиновский теротдел), в т.ч. | 13 603,85 | 13 590,53 |
|  |  | | средства краевого бюджета | 10 946,39 | 10 946,39 |
|  |  | | Круглолесский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее - Круглолесский теротдел), в т.ч. | 13 984,78 | 9 214,10 |
|  |  | | средства краевого бюджета | 10 865,54 | 6 835,44 |
|  |  | | Новокавказский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее - Новокавказский теротдел), в т.ч. | 5 417,94 | 4 870,61 |
|  |  | | средства краевого бюджета | 3 800,02 | 3 800,02 |
|  |  | | Саблинский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее - Саблинский теротдел), в т.ч. | 6 740,41 | 6 739,27 |
|  |  | | средства краевого бюджета | 4 576,68 | 4 576,68 |
|  |  | | территориальный отдел села Северного администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее - теротдел с. Северного) , в т.ч. | 998,14 | 976,89 |
|  |  | | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | Средненский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее - Средненский теротдел), в т.ч. | 1 073,44 | 1 073,44 |
|  |  | | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1: Строительство, ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения | |  | 185 404,03 | 138 238,80 |
|  |  | | бюджет округа в т.ч. | 185 404,03 | 138 238,80 |
|  |  | | средства краевого бюджета | 138 241,80 | 96 523,05 |
|  |  | | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | | Администрация округа, в т.ч. | 10 199,34 | 9 281,62 |
|  |  | | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | Александровский теротдел, в т.ч | 132 036,14 | 91 142,49 |
|  |  | | средства краевого бюджета | 108 053,17 | 70 364,52 |
|  |  | | теротдел с. Грушевского, в т.ч | 1 350,00 | 1 349,86 |
|  |  | | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | Калиновский теротдел, в т.ч. | 13 603,85 | 13 590,53 |
|  |  | | средства краевого бюджета | 10 946,39 | 10 946,39 |
|  |  | | Круглолесский теротдел, в т.ч | 13 984,77 | 9 214,09 |
|  |  | | средства краевого бюджета | 10 865,54 | 6 835,44 |
|  |  | | Новокавказский теротдел, в т.ч. | 5 417,94 | 4 870,61 |
|  |  | | средства краевого бюджета | 3 800,02 | 3 800,02 |
|  |  | | Саблинский теротдел, в т.ч | 6 740,41 | 6 739,27 |
|  |  | | средства краевого бюджета | 4 576,68 | 4 576,68 |
|  |  | | теротдел с. Северного, в т.ч. | 998,14 | 976,89 |
|  |  | | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | Средненский теротдел, в т. | 1 073,44 | 1 073,44 |
|  |  | | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: | |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. | |  | 19 624,08 | 19 247,30 |
|  |  | | бюджет округа | 19 624,08 | 19 247,30 |
|  |  | | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | | Администрация округа | 2 975,51 | 2 600,76 |
|  |  | | Александровский теротдел | 8 648,67 | 8 648,67 |
|  |  | | теротдел с. Грушевского | 1 200,00 | 1 199,86 |
|  |  | | Калиновский теротдел | 1 510,13 | 1 509,62 |
|  |  | | Круглолесский теротдел | 1 324,62 | 1 324,61 |
|  |  | | Новокавказский теротдел | 581,57 | 581,57 |
|  |  | | Саблинский теротдел | 1 611,23 | 1 610,11 |
|  |  | | теротдел с. Северного | 895,34 | 895,09 |
|  |  | | Средненский теротдел | 877,01 | 877,01 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2.: Обустройство пешеходных переходов | |  | 383,65 | 370,93 |
|  |  | | бюджет округа | 383,65 | 370,93 |
|  |  | | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | | Администрация округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | Александровский теротдел | 306,50 | 306,50 |
|  |  | | теротдел с. Грушевского | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | Калиновский теротдел | 12,72 | 0,00 |
|  |  | | Круглолесский теротдел | 12,00 | 12,00 |
|  |  | | Новокавказский теротдел | 52,43 | 52,43 |
|  |  | | Саблинский теротдел | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | теротдел с. Северного | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | Средненский теротдел | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3.: Строительство и ремонт дорог общего пользования местного значения. | |  | 165 396,30 | 118 620,57 |
|  |  | | бюджет округа, в т.ч. | 165 396,30 | 118 620,57 |
|  |  | | средства краевого бюджета | 138 241,80 | 96 523,05 |
|  |  | | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | | Администрация округа, в т.ч. | 7 223,83 | 6 680,86 |
|  |  | | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | Александровский теротдел, в т.ч | 123 080,97 | 82 187,32 |
|  |  | | средства краевого бюджета | 108 053,16 | 70 364,52 |
|  |  | | теротдел с. Грушевского, в т.ч | 150,00 | 150,00 |
|  |  | | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | Калиновский теротдел, в т.ч. | 12 081,00 | 12 080,91 |
|  |  | | средства краевого бюджета | 10 946,39 | 10 946,39 |
|  |  | | Круглолесский теротдел, в т.ч | 12 648,15 | 7 877,48 |
|  |  | | средства краевого бюджета | 10 865,54 | 6 835,44 |
|  |  | | Новокавказский теротдел, в т.ч. | 4 783,94 | 4 236,61 |
|  |  | | средства краевого бюджета | 3 800,02 | 3 800,02 |
|  |  | | Саблинский теротдел, в т.ч | 5 129,18 | 5 129,16 |
|  |  | | средства краевого бюджета | 4 576,68 | 4 576,68 |
|  |  | | теротдел с. Северного, в т.ч. | 102,80 | 81,80 |
|  |  | | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | Средненский теротдел, в т. | 196,43 | 196,43 |
|  |  | | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Основное мероприятие: Разработка документации по организации и обеспечению безопасности дорожного движения | |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | бюджет округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | в т.ч. предусмотренные | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | Администрация округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | Александровский теротдел | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | теротдел с. Грушевского | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | Калиновский теротдел | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | Круглолесский теротдел | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | Новокавказский теротдел | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | Саблинский теротдел | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | теротдел с. Северного | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | Средненский теротдел | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 2 Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Повышение безопасности дорожного движения» и общепрограммные мероприятия» | | Финансирование подпрограммы не предусмотрено | | |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Информационное обеспечение повышения безопасности дорожного движения | |