П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛА ГРУШЕВСКОГО

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16  июня   2016 г.                           с. Грушевское                                                     № 37

«Об утверждении программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования села Грушевского Александровского района Ставропольского края на 2016 - 2021 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом муниципального образования села Грушевского Александровского района Ставропольского края, администрация муниципального образования села Грушевского Александровского района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования села Грушевского Александровского района Ставропольского края на период до 2020 года согласно приложению

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования села Грушевского в сети Интернет.

3.Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

села Грушевского

Александровского района

Ставропольского края                                                                    М.А.Лушников

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального образования села Грушевского

от 16 июня 2016г. № 37

# Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования села грушевского александровского района Ставропольского края на период до 2021 годА

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛА ГРУШЕВСКОГО АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА ПЕРИОД ДО 2021 ГОДА

| Наименование Программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования села Грушевского Александровского района Ставропольского края на период до 2021 года (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | 1. Федеральный закон от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» 3. Корректировка генерального плана села Грушевского Александровского района Ставропольского края; 4. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» |
| Муниципальный заказчик Программы и его местонахождение | Администрация муниципального образования села Грушевского Александровского района Ставропольского края, Российская Федерация, Ставропольский край, Александровский район, село Грушевское, улица Кирова 69/3 |
| Разработчик Программы и его местонахождение | Администрация муниципального образования села Грушевского Александровского района Ставропольского края, Российская Федерация, Ставропольский край, Александровский район, село Грушевское, улица Кирова 69/3 |
| Цели и задачи Программы | Цели: 1) безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее – субъекты экономической деятельности) на территории поселения; 2) доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения; 3) развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности – в перевозке пассажиров и грузов на территории поселения (далее – транспортный спрос); 4) условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения; 5) эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. Задачи: 1) увеличение обеспеченности населения объектами транспортной инфраструктуры; 2) увеличение обеспеченности населения услугами сферы транспорта. |
| Целевые показатели (индикаторы) | Технико-экономические показатели: - увеличение протяженности отремонтированных дорог; - улучшение качества содержания автомобильных дорог в зимнее время. Финансовые показатели: - снижение расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог. Социально-экономические показатели: - сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий. |
| Описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог местного значения и тротуаров. Нанесение горизонтальной дорожной разметки. Установка и замена дорожных знаков, рекламных щитов безопасности дорожного движения. Содержание улично-дорожной сети в зимний период. |
| Срок и этапы реализации Программы | Срок реализации программы – 2016-2021 год. |
| Объёмы и источники финансирования | Общий прогнозируемый объем финансирования Программы составит – 6 389 тыс. руб. в ценах 2016 года. Источник финансирования – средства бюджетов всех уровней, инвестиции |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - обеспечение территории муниципального образования села Грушевского Александровского района Ставропольского края развитой транспортной инфраструктурой; - расширение спектра услуг, получаемых населением муниципального образования села Грушевского Александровского района ; - создание комфортных условий проживания |

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Описание социально-экономического состояния муниципального образования села Грушевского

Муниципальное образование села Грушевского входит в состав  Александровского муниципального района. Площадь муниципального образования -133,4 кв км.

Село Грушевское расположено в северной части Александровского района и граничит на севере с Петровским  районом, на  востоке с Новоселицким районом, на юге и западе с муниципальным образованием  село Калиновское. В состав муниципального образования села Грушевского входит один населенный пункт село Грушевское.

Муниципальное образование села Грушевского находится на юге умеренного континентального пояса в  засушливой агроклиматической зоне края.

Рельеф в целом представляет собой пересеченную местность: равнинные территории, балки, овраги. Большая часть территории относится к степной зоне.

Климатический режим в течении года существенно меняется с амплитудой колебаний максимальных и минимальных температур воздуха летом до + 40 градуса, зимой до – 30 градусов.

Численность населения муниципального образования на 01 января 2016 года составляет – 3242 человек.

Ведущей отраслью экономики на территории является сельское хозяйство, площадь сельхозугодий 13,39 тыс. га, в том числе 11,3 тыс. га пашни, посевы зерновых культур занимают свыше 60 % пашни.

Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Транспортную инфраструктуру муниципального образования села Грушевского Александровского района Ставропольского края составляет автомобильный транспорт, который обеспечивает функционирование объектов экономики и социальной сферы, а также повседневные нужды жителей поселения.

Объекты транспортной инфраструктуры на территории поселения включают в себя автомобильные дороги общего пользования местного значения и тротуарные дорожки. К транспортным средствам относятся подвижной состав автомобильного транспорта.

Системной проблемой транспортной отрасли поселения является несоответствие между низким уровнем ее развития, эффективностью и качеством функционирования и возрастающим спросом экономики и общества на транспортные услуги. Это проявляется в следующем:

1) состояние опорной транспортной сети не соответствует существующим и перспективным грузо- и пассажиропотокам;

2) транспортные технологии не отвечают современным требованиям эффективного функционирования транспорта в условиях рынка, препятствуют удовлетворению растущего спроса на качественные транспортные услуги, снижению себестоимости перевозок, оптимальному использованию существующей транспортной инфраструктуры;

3) уровень доступности и качество транспортных услуг не отвечают потребностям населения;

    - наблюдается существенное отставание темпов развития дорожной сети от темпов автомобилизации общества;

5) сохраняется определенная зависимость торговли от перевозчиков;

6) значительно обострились проблемы обеспечения транспортной безопасности и антитеррористической устойчивости транспортной системы. Проблема в целом и отдельные ее аспекты создают угрозу ограничения экономического роста и реализации социальных программ развития поселения.

Общественный транспорт

Транспорт – важнейшая составная часть инфраструктуры поселения, удовлетворяющая потребности всех отраслей экономики и населения в перевозках грузов и пассажиров, перемещающая различные виды продукции между производителями и потребителями, осуществляющий общедоступное транспортное обслуживание населения. Устойчивое и эффективное функционирование транспорта является необходимым условием для полного удовлетворения потребностей населения в перевозках и успешной работы всех предприятий поселения.

Основным и единственным видом пассажирского транспорта поселения является автобус.

На территории поселения действуют два пассажирских автотранспортных маршрута:

1. село Грушевское – город Ставрополь;

2. село Грушевское – село Александровское.

Автотранспортные предприятия на территории поселения отсутствуют.

Через поселения муниципального образования осуществляется движение транзитного транспорта .

Характеристика сети дорог поселения

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования села Грушевского Александровского района Ставропольского края приведен в приложении 1 Программы.

На территории муниципального образования села Грушевского Александровского района Ставропольского края общая протяженность улично-дорожной сети по состоянию на 1 июня 2016 года составляет 34,5 км, из них с твердым покрытием – 17,4 км, с усовершенствованным покрытием – 1,5 км.

Анализ уровня безопасности дорожного движения

В рамках полномочий органов местного самоуправления сельских поселений администрация муниципального образования села Грушевского осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в соответствии с муниципальной программой «Развитие коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций района Ставропольского края на 2017-2019 годы», утвержденной постановлением администрации от 26.10.2016 г. № 60

По состоянию на 01 июня 2016 года (период с 01 января 2013 года) на территории поселения зарегистрировано 1 дорожно-транспортных происшествия – наезд на препятствие, в результате которых погибших и раненных не было. Аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования на подведомственной территории не имеется.

Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

С учетом уровня автомобилизации и в связи с отсутствием на территории муниципального образования села Грушевского Александровского района Ставропольского края инфраструктуры обслуживания автотранспортных средств (СТО, мойки, АЗС, станции техосмотра и т.д.) негативное воздействие транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения незначительно.

Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры муниципального образования  села Грушевского  Александровского района Ставропольского края

С учетом того, что территория муниципального образования села Грушевского Александровского района Ставропольского края по состоянию на 01.04.2016 года не является привлекательной для инвесторов в сфере транспорта (невыгодное географическое положение, невысокий уровень коммунальной, социальной и логистической инфраструктуры, отсутствие общераспространенных полезных ископаемых и др.) перспективы развития транспортной инфраструктуры связаны только с возможным развитием сельскохозяйственного производства. С учетом сложившихся цен на сельскохозяйственную продукцию и возможностей государства на период до 2025 года высоких темпов развития и размещения транспортной инфраструктуры муниципального образования села Грушевского Александровского района Ставропольского края не ожидается.

Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры муниципального образования села Грушевского Александровского района Ставропольского края

Действующая по состоянию на 01.04.2016 года нормативно-правовая база органов местного самоуправления муниципального образования села Грушевского Александровского района Ставропольского края, необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры муниципального образования села Грушевского Александровского района Ставропольского края (указанная в настоящей Программе) достаточна и актуальна.

Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

Указанные в настоящей Программе средства, необходимые на реализацию мероприятий Программы, рассчитаны для ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети. Реальная ситуация с возможностями федерального и краевого бюджетов пока не позволяет обеспечить конкретное планирование мероприятий такого рода даже в долгосрочной перспективе. Таким образом возможности органов местного самоуправления поселения должны быть сконцентрированы на решении посильных задач на доступной финансовой основе (текущий ремонт дорог и тротуаров, содержание дорог).

РАЗДЕЛ 3. ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА, ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛА ГРУШЕВСКОГО  АЛЕКСАНДРОВСКОГО  РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ.

Прогноз социально-экономического и градостроительного развития муниципального образования села Грушевского Александровского района Ставропольского края.

В прогнозе социально-экономического развития муниципального образования села Грушевского Александровского района Ставропольского края основное направление развития занимает сельскохозяйственное производство.

Основа экономики поселения – ООО «Сельскохозяйственное предприятие « Гремучка » , ООО ОПХ « Луч»  Сельхозпредприятия работают экономически стабильно, наращивая объемы производства сельскохозяйственной продукции и совершенствуя культуру земледелия.

В настоящее время на территории поселения работают 14 магазинов розничной торговли, также имеется площадка для выездной торговли и продажи сельхозпродукции населением. Создание современных объектов стационарной торговой сети продолжается.

Значительного градостроительного развития муниципального образования села Грушевского Александровского района Ставропольского края не прогнозируется.

Планируется:

использовать градостроительные решения для пополнения местного бюджета, создания реальных и эффективных условий для предотвращения демографического кризиса;

обеспечивать сохранение площадей земель сельскохозяйственного назначения;

развивать товарно-экономические связи со смежными территориями.

Территориально-градостроительное развитие в соответствии с Генеральным планом поселения, планируется для размещения объектов капитального строительства:

создание устойчивого безопасного транспортно-инженерного каркаса, обеспечивающего функциональную взаимосвязь жилых и производственно-складских территорий;

осуществление функционального зонирования территории с разработкой основных параметров и градостроительных регламентов её использования, с учетом требований нормативных требований и технических регламентов;

реконструкция, упорядочение, и совершенствование существующей планировочной структуры и застройки, с целью создания индивидуального облика поселения.

Прогноз транспортного спроса муниципального образования села Грушевского Александровского района Ставропольского края, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения

Относительно стабильная демографическая ситуация в поселении позволяет сделать вывод, что значительного изменения транспортного спроса муниципального образования села Грушевского Александровского района Ставропольского края, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения не планируется.

Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Стабильная ситуация с транспортным спросом населения не предполагает значительных изменений транспортной инфраструктуры муниципального образования села Грушевского Александровского района  Ставропольского края по видам транспорта.

Прогноз развития дорожной сети муниципального образования села Грушевского Александровского района Ставропольского края

Изготовлена проектно-сметная документация на ремонт автомобильных дорог по ул, Мира, Ленина, Пролетарская, Кирова. Планируется изготовление проектно-сметной документации на автомобильные дороги местного значения по улицам  Гагарина, Пролетарская

Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

На долгосрочный период до 2033 года прогнозируется увеличение уровня автомобилизации, который с 278,1 автомобиля на 1000 человек населения достигнет 305.

Прогноз уровня автомобилизации на территории муниципального образования села Грушевского Александровского района Ставропольского края приведен в приложении 2 к настоящей Программе.

Изменений параметров дорожного движения не прогнозируется.

Прогноз показателей безопасности дорожного движения

Расчетные показатели безопасности дорожного движения при неизменных параметрах дорожного движения не изменятся.

Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения

Негативное воздействие транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения незначительное и его изменение не прогнозируется.

Укрупненная оценка принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры и выбор предлагаемого к реализации варианта

Интенсивным ростом автомобилизации в большой степени можно объяснить не только состояние транспорта, но и образ жизни населения. Развитие транспортной инфраструктуры явно отстаёт от возросших транспортных потоков из-за нехватки средств. На пути устойчивого социально-экономического развития муниципального образования села Грушевского Александровского района Ставропольского края транспортную систему необходимо развивать по принципам устойчивой положительной динамики.

В современной экономике транспортную систему понимают как совокупность средств передвижения, технической инфраструктуры, информационных мер и регулирования движения для перевозки населения и грузов на территории и за её пределами. Система передвижений функционирует в конкретной антропогенной и природной среде, социальной, экономической системе и подлежит их влиянию. Подвижность населения в поселении за последние десятилетия мало изменялась и составляла в среднем 1 поездку в неделю на одного жителя

Изменения плотности улично-дорожной сети зависит от изменения плотности рабочих мест и средних пассажиропотоков в автобусах.

По полученному прогнозу среднее арифметическое значение плотности улично-дорожной сети с 2016 г. до 2033 г. существенно не меняется. Это означает, что, несмотря на рост автомобильных потоков, нет потребности в увеличении плотности улично-дорожной сети.

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Внесение изменений в структуру транспортной инфраструктуры не планируется, замена имеющихся единиц автотранспорта предусматривается в форме ротации (обновления парка).

Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов

Транспорт общего пользования не планируется к изменению.

Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства

По полученному прогнозу среднее арифметическое значение плотности улично-дорожной сети с 2016 г. до 2033 г. не меняется. Это означает:

нет потребности в увеличении плотности улично-дорожной сети;

нет потребности в развитии единого парковочного пространства.

Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения.

Планируемые мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения включают в себя:

- устройство и ремонт тротуаров;

- устройство пешеходных переходов;

- устройство посадочных площадок, заездных карманов на автобусных остановках;

- монтаж дорожных знаков;

- нанесение горизонтальной разметки дорог;

- уличное освещение.

Указанные мероприятия возможны к реализации как дополнительные из-за недостатка финансовых средств при получении дополнительных доходов местного бюджета или появления возможности финансирования из иных источников.

Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб

Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб не планируются.

Мероприятия по развитию сети дорог муниципального образования  села Грушевского Александровского района Ставропольского края

В целях развития сети дорог поселения планируется:

1) Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

2) Изготовление проектно-сметной документации на ремонт автомобильных дорог местного значения;

3) Обновление пешеходной разметки;

4) Установка и замена дорожных знаков, рекламных щитов безопасности дорожного движения;

5) Признание права собственности на объекты улично-дорожной сети;

6) Содержание улично-дорожной сети в зимний период.

РАЗДЕЛ 4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Мероприятия данного раздела планируются к реализации в соответствии с разработанными в 2012-2013 годы проектами организации дорожного движения улично-дорожной сети муниципального образования  села Грушевского Александровского района Ставропольского края как дополнительные из-за недостатка финансовых средств при получении дополнительных доходов местного бюджета или появления возможности финансирования из иных источников.

РАЗДЕЛ 5. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Объемы и источники финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры приведены в приложении 3 к настоящей Программе.

РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

По уровню эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры мероприятия условно имеют следующие оценочные значения в пятибалльной системе:

1) Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 4 балла;

2) Изготовление проектно-сметной документации на ремонт автомобильных дорог местного значения – 4 балла;

3) Признание права собственности на объекты улично-дорожной сети – 4 балла.

Мероприятия, предусматривающие постоянные работы, такие как:

1) Обновление пешеходной разметки;

2) Установка и замена дорожных знаков, рекламных щитов безопасности дорожного движения;

3) Содержание улично-дорожной сети в зимний период,

не входят в оцениваемые показатели.

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛА ГРУШЕВСКОГО АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Разработанная и применяемая органами местного самоуправления муниципального образования села Грушевского района Ставропольского края нормативная правовая база по состоянию на 01 апреля 2016 года находится в актуальном состоянии. Вместе с тем, потребность в финансировании муниципальных целевых программ, мероприятия которых планируются к реализации на территории муниципального образования  села Грушевского Александровского района Ставропольского края в 2016 - 2033 годы, может быть скорректирована в соответствии с решениями Думы  муниципального образования села Грушевского Александровского района Ставропольского края о бюджете муниципального образования села Грушевского Александровского района Ставропольского края на очередной финансовый год и изменениями, вносимыми в нормативные правовые акты, утверждающие соответствующие муниципальные целевые программы.

Для целей информационного обеспечения надлежит продолжить применение возможностей местной газеты, районной газеты                                    « Александровская жизнь», информационных стендов, систем оповещения населения , сельской библиотеки села Грушевского, официального сайта администрации муниципального образования села Грушевского Александровского района района Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также использовать право публичного обсуждения проектов нормативных правовых актов, а также проектов иных документов в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения, в форме публичных слушаний.

Приложение 1

к Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования села Грушевского Александровского района Ставропольского края на период до 2021 года

ПЕРЕЧЕНЬ

автомобильных дорог общего пользования местного значения

муниципального образования села Грушевского Александровского района Ставропольского края

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Протя-женность, км | Тип покрытия |  |  | Идентификационный номер автомобильной дороги | Категория автомо-бильных дорог | Примечания: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | асфальто-бетон, км | щебеночно-гравийное, км | грунто-вое, км |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| Село Грушевское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Автомобильная дорога «Подъезд к селу Грушевскому от автомобильной дороги «Александровское-Гофицкое» | 1,5 | 1,5 | - | - | 07- 202-804- ОП МП -001 | 4 |  |
| 2 | Автодорога ул.Зоотехническая | 2 |  | - | 2 | 07- 202-804 ОП МП -002 |  |  |
| 3 | Автодорога ул.Жлобинская | 2 | - | - | 2 | 07- 202-804- ОП МП -003 |  |  |
| 4 | Автодорога ул.Мира | 2 | - | - | 2 | 07- 202-804- ОП МП -004 |  |  |
| 5 | Автодорога ул.Ленина | 3 |  | - | 3 | 07- 202-804- ОП МП -005 |  |  |
| 6 | Автодорога ул.Пушкина | 1,5 | - | - | 1,5 | 07- 202-804- ОП МП -006 |  |  |
| 7 | Автодорога ул.8 Марта | 4,4 | 3,5 | - | 0,9 | 07- 202-804- ОП МП -007 |  |  |
| 8 | Автодорога ул.Пролетарская | 4,28 | 3 | - | 1,1 | 07- 202-804- ОП МП -008 |  |  |
| 9 | Автодорога ул.Кирова | 3,7 | 1,7 | - | 2 | 07- 202-804- ОП МП -009 |  |  |
| 10 | Автодорога ул. Гагарина | 4,4 | 2,7 | - | - | 07- 202-804- ОП МП -010 |  |  |
| 11 | Автодорога ул.Советская | 1,8 | 0,6 | - | 1,2 | 07- 202-804- ОП МП -011 |  |  |
| 12 | Автодорога ул.Моторного | 0,6 | 0,6 | - | - | 07- 202-804- ОП МП -012 |  |  |
| 13 | Автодорога Въезд-выезд | 3,32 | 3,32 | - | - | 07- 202-804- ОП МП -013 |  |  |
| ИТОГО |  | 34,5 | 17,1 | - | 17,4 |  |  |  |

Приложение 2

к Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования села Грушевского Александровского района Ставропольского края на период до 2021 года

ПРОГНОЗ

уровня автомобилизации на территории муниципального образования села Грушевского Александровского района Ставропольского края

| Показатели | 2015 | 2016-2021 |
| --- | --- | --- |
| Количество населения | 3242 | 3270 |
| Количество автомобилей | 460 | 500 |
| Количество автомобилей на 1000 населения | 141,8 | 152,9 |

Приложение 3

к Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования села Грушевского Александровского района Ставропольского края на период до 2021 года

МЕРОПРИЯТИЯ

по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования села Грушевского Александровского района Ставропольского края

| № п/п | Наименование мероприятия | Всего (тыс. руб.) | Срок выполнения и объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016-2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 5474,91 | 3667,38 | 874,37 | 933,16 |
| 2 | Изготовление проектно-сметной документации | 128,4 | 85,12 | 21,28 | 22 |
| 3 | Установка и замена дорожных знаков | 115 | 76 | 19 | 20 |
| 4 | Обновление пешеходной разметки | 300 | 200 | 50 | 50 |
| 5 | Признание права собственности на объекты улично-дорожной сети | 380 | 200 | 100 | 80 |
| ИТОГО |  | 6398,31 | 4228,5 | 1064,65 | 1105,16 |