

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

АДМИНИСТРАЦИИ

АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. с. Александровское №

О внесении изменений в муниципальную программу Александровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края от 29 декабря 2020 г. № 89

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского муниципального округа Ставропольского края постановлением, утвержденным постановлением администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края от 04 декабря 2020 г. № 5, администрация Александровского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Александровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края от 29 декабря 2020 г. № 89 «Об утверждении муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации от 30 июня 2021г. №652, от 28 декабря 2021г. №1726, от 24 февраля 2022 г. № 147, от 06 июля 2022г. №728, от 09 сентября № 974, от 30 декабря 2022 г. № 1457, от 29 июня 2023г. № 649, от 14 сентября 2023 г. № 1003, от 23 ноября 2023г. № 1296, от 20 марта 2024 г. № 277) (далее – Программа, Постановление соответственно), следующие изменения:

1.1. В преамбуле Постановления слова «постановлением Правительства Ставропольского края от 23 августа 2017 г. №332-п «Об утверждении государственной программы Ставропольского края «Формирование современной городской среды» заменить словами «постановлением Правительства Ставропольского края от 30 декабря 2023 г. № 841-п «Об утверждении государственной программы Ставропольского края «Формирование современной городской среды»,».

1.2. В Паспорте Программы позиции «Срок реализации Программы», «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» и «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«Срок реализации Программы 2018 – 2025 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансового обеспечения Программы  | Справочно: объем финансирования, предусмотренного на реализацию подпрограммы Программы за счет средств бюджета Александровского сельсовета Александровского района Ставропольского края составил 87 151,47 тыс. руб., в том числе, по годам:2018 год – 10 340,69 тыс. рублей;2019 год – 34 506,86 тыс. рублей;2020 год – 42 303,92 тыс. рублей.Прогнозируемый объем финансирования, предусмотренного на реализацию подпрограммы Программы за счет средств бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края 107 316,03 тыс. рублей, 2021 год – 57 576,55 тыс. рублей;2022 год – 345,00 тыс. рублей;2023 год – 25 089,72 тыс. рублей;2024 год – 24 304,76 тыс. рублей;2025 год – 0,00 тыс. рублей.». |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы  |

|  |
| --- |
| сохранение количества благоустроенных общественных территорий в Александровском муниципальном округе Ставропольского края на уровне 1 единицы ежегодно. |

достижение количества благоустроенных дворовых территорий Александровского муниципального округа Ставропольского края не менее 1 ед. в 2025 году.сохранение числа граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий, на уровне 12043 чел. ежегодно.». |

 1.3. В разделе «Приоритеты и цели реализуемой в Александровском муниципальном округе государственной и муниципальной политики в сфере реализации Программы» слова «постановления Правительства Ставропольского края от 23 августа 2017 г. №332-п «Об утверждении государственной программы Ставропольского края «Формирование современной городской среды» заменить словами «постановления Правительства Ставропольского края от 30 декабря 2023 г. № 841-п «Об утверждении государственной программы Ставропольского края «Формирование современной городской среды»,».

1.4. В подпрограмме «Формирование комфортной городской среды на территории Александровского муниципального округа» приложения 1 к Программе (далее – подпрограмма):

1.4.1. В паспорте подпрограммы позиции «Сроки реализации подпрограммы», «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы» и «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Сроки реализации подпрограммы |  2018-2025 годы» |
| «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы  | Справочно: объем финансирования, предусмотренного на реализацию подпрограммы Программы за счет средств бюджета Александровского сельсовета Александровского района Ставропольского края составил 87 151,47 тыс. руб., в том числе, по годам:2018 год – 10 340,69 тыс. рублей;2019 год – 34 506,86 тыс. рублей;2020 год – 42 303,92 тыс. рублей.Прогнозируемый объем финансирования, предусмотренного на реализацию подпрограммы Программы за счет средств бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края 107 316,03 тыс. рублей, 2021 год – 57 576,55 тыс. рублей;2022 год – 345,00 тыс. рублей;2023 год – 25 089,72 тыс. рублей;2024 год – 24 304,76 тыс. рублей;2025 год – 0,00 тыс. рублей.». |

|  |  |
| --- | --- |
| «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы  | сохранение доли инициативного участия населения в выборе общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, в общей численности жителей населенных пунктов округа, в которых реализуются данные проекты, на уровне 29,9% ежегодно;установление уличных тренажеров, спортивных снарядов, малых архитектурных форм в количестве 69 ед. в 2021 г.;достижение доли инициативного участия населения в выборе дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, в общей численности жителей населенных пунктов округа, в которых реализуются данные проекты, не менее 21,0% в 2025 г.;сохранение доли инициативного участия вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий на уровне 29,9 % ежегодно.». |

 1.4.2. В разделе «Характеристика сферы реализации Программы, описание основных проблем в указанной сфере и мероприятия по достижению целей Программы подпрограммы «Формирование комфортной городской среды на территории Александровского муниципального округа» подпрограммы (далее – раздел подпрограммы):

1.4.2.1. Абзацы 8-11 пункта 2 раздела подпрограммы изложить в новой редакции:

 «При выполнении работ по благоустройству общественных территорий с использованием средств субсидии из бюджета Ставропольского края бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на реализацию программ формирования современной городской среды, в рамках государственной программы Ставропольского края «Формирование со-временной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 30 декабря 20233 года № 841-п (далее соответственно – субсидия, государственная программа Ставропольского края), администрация Александровского муниципального округа Ставропольского края заключает соглашения по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации Программы не позднее 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.».

 1.4.2.2. В абзаце 20 раздела подпрограммы слова «в приложении 5 к Программе» заменить словами «в приложении 9 к Программе.».

 1.4.2.3. Абзац 31 раздела подпрограммы изложить в новой редакции:

 «При выполнении работ по благоустройству дворовых территорий с использованием средств субсидии, администрация Александровского муниципального округа Ставропольского края заключает соглашения по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации Программы не позднее 1апреля года предоставления субсидии, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.».

1.5. Приложения 4,5,6,7,10 Программы изложить в новой прилагаемой редакции.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Александровского муниципального округаСтавропольскогокрая Ермошкина В.И

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Александровского муниципального округа

Ставропольского края А.В. Щекин

Проект вносит:

Первый заместитель

главы администрации

 В.И. Ермошкин

Проект визируют:

|  |  |
| --- | --- |
| Управляющий деламиадминистрации  |  Ю.В. Иванова |
| Начальника юридическогоотдела администрации | Т.А. Софронова |
| Начальник финансового управления администрации  | И.Е. Мацагоров |
| Начальник отдела экономического развития администрации | Е. А. Мацагорова |

Проект подготовил:

Начальник отдела

дорожного хозяйства, транспорта и

благоустройства администрации В.В. Гейер

|  |  |
| --- | --- |
| Дата начала приема заключений | 20.06.2024 г. |
| Дата окончания приема заключений | 02.06.2024 г. |
| Разработчик проекта НПА | отдел дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрация Александровского муниципального округа Ставропольского края |
| Информация о разработчике проекта НПА(юр.адрес, тел., факс, эл.почта) | ул. Карла Маркса, д. 58, с. Александровское, 356300 тел/факс (865 57)2-73-01 aleksadmin@mail.ru |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 4к муниципальной программеАлександровского муниципальногоокруга Ставропольского края«Формирование современной городской среды» |

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах достижения целей муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» (далее – Программа)

и показателях решения задач подпрограмм Программы, и их значениях

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование индикатора достижения целей Программы и показателя решения задач подпрограмм Программы | Единица измерения | Значения индикатора достижения целей Программы и показателя решения задач подпрограмм Программы по годам |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель Программы: повышение качества и комфорта городской среды на территории Александровского муниципального округа Ставропольского края, уровня благоустройства территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее - общественные территории), а также территорий, прилегающих к многоквартирным домам, расположенным на территории Александровского муниципального округа Ставропольского края, (далее – дворовые территории) |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий | единиц | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий | единиц | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Количество граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий | человек | 4611 | 6100 | 7600 | 9601 | 6941 | 9454 | 12043 | 12043 |
| Подпрограмма 1 «Формирование комфортной городской среды на территории Александровского муниципального округа Ставропольского края» |
| Задача 1 подпрограммы 1 Программы: организация мероприятий по благоустройству общественных территорий |
| 4 | Доля инициативного участия населения в выборе общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, в общей численности жителей населенных пунктов округа, в которых реализуются данные проекты | процент | 63,0 | 65,0 | 67,0 | 39,1 | 28,8 | 38,8 | 29,9 | 29,9 |
| 5 | Количество установленных уличных тренажеров, спортивных снарядов, малых архитектурных форм | единиц | - | - | - | 69 | - | - | - | - |
| Задача 2 подпрограммы 1 Программы: организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий |
| 6 | Доля инициативного участия населения в выборе дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, в общей численности жителей населенных пунктов округа, в которых реализуются данные проекты | процент | 27,0 | 25,0 | 23,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,0 |
| Задача 3 подпрограммы 1 Программы: повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий |
| 7 | Доля инициативного участия вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий | процент | 19,0 | 19,0 | 20,0 | 39,1 | 28,8 | 38,8 | 29,9 | 29,9 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» и общепрограммные мероприятия» |

Первый заместитель

главы администрации В.И. Ермошкин

|  |  |
| --- | --- |
| Управляющий деламиадминистрации  |  Ю.В. Иванова |
| Начальника юридическогоотдела администрации |  Т.А. Софронова |

Начальник отдела

дорожного хозяйства, транспорта и

благоустройства администрации В.В. Гейер

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 5к муниципальной программеАлександровского муниципальногоокруга Ставропольского края«Формирование современной городской среды» |

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» (далее – Программа)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  подпрограммы,  основного  мероприятия | Тип основного мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) основного  мероприятияподпрограммы Программы | Срок | Связь с индикаторами достижения целей Программы и показателями решения задач подпрограммы Программы |
|  начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель Программы: повышение качества и комфорта городской среды на территории Александровского муниципального округа Ставропольского края, уровня благоустройства территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее - общественные территории), а также территорий, прилегающих к многоквартирным домам, расположенным на территории Александровского муниципального округа Ставропольского края, (далее – дворовые территории) |
| 1. | Подпрограмма 1 «Формирование комфортной городской среды на территории Александровского муниципального округа» |  | Администрация округа, территориальные отделы | 2018г. | 2025г. | Пункт 3 приложения 4 к Программе |
| Задача 1 подпрограммы 1 Программы: организация мероприятий по благоустройству общественных территорий |
| 1.1. | Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Выполнение функций ОМС АМО СК | Администрация округа, территориальный отдел села Грушевского администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее - теротдел с. Грушевского), Круглолесский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее - Круглолесский теротдел), Новокавказский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее - Новокавказский теротдел), территориальный отдел села Северного администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее - теротдел с. Северного) | 2018г. | 2025г. | Пункт 1 приложения 4 к Программе |
| 1.2. | «Формирование комфортной городской среды Александровского муниципального округа Ставропольского края» | Выполнение функций ОМС АМО СК | Администрация округа, территориальные отделы | 2018г. | 2025г. | Пункт 5 приложения 4 к Программе |
| 1.3. | Мероприятия по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | Выполнение функций ОМС АМО СК | Администрация округа, территориальные отделы | 2018г. | 2025г. | Пункты 4 приложения 4 к Программе |
| Задача 2 подпрограммы 1 Программы: организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий |
| 1.4. | Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с Правилами благоустройства (далее – индивидуальные жилые дома). | Выполнение функций ОМС АМО СК | Администрация округа, территориальные отделы | 2018г. | 2025г. | Пункты 2,6 приложения 4 к Программе |
| Задача 3 подпрограммы 1 Программы: повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий. |
| 1.5. | Мероприятия по вовлечению граждан, в реализацию мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий. | Выполнение функций ОМС АМО СК | Администрация округа, территориальные отделы | 2018г. | 2025г. | Пункт 7 приложения 4 к Программе |
|  2. Подпрограмма 2 Программы: «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» и общепрограммные мероприятия» |
| 2.1. | Обеспечение реализации программы | Выполнение функций ОМС АМО СК | Администрация округа, территориальные отделы | 2018г. | 2025г. | - |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 6к муниципальной программеАлександровского муниципальногоокруга Ставропольского края«Формирование современной городской среды» |

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ

Финансового обеспечения муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края

 «Формирование современной городской среды»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. рублей) |
| Справочно: средства бюджета Александровского сельсовета Александровского района Ставропольского края |  |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 8 |
|   | Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды», всего  |   | 10 340,69 | 34 506,86 | 42 303,92 | 57 576,55 | 345,00 | 25 089,72 | 24 304,76 | 0,00 |
|   |   | бюджет Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – бюджет муниципального округа), в т.ч. | 10 340,69 | 34 506,86 | 42 303,92 | 57 576,55 | 345,00 | 25 089,72 | 24 304,76 | 0,00 |
|   |   | бюджет Ставропольского края (далее - краевой бюджет) | 9729,28 | 32781,52 | 40 153,54 | 47 967,92 | 0,00 | 24 565,13 | 23 771,74 | 0,00 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   | Александровский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее - Александровский теротдел) | 10 340,69 | 34 506,86 | 42 303,92 | 57 576,55 | 345,00 | 25 089,72 | 24 304,76 | 0,00 |
|   |   | в т.ч. средства краевого бюджета | 9729,28 | 32781,52 | 40 153,54 | 47 967,92 | 0,00 | 24 565,13 | 23 771,74 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Формирование комфортной городской среды на территории Александровского муниципального округа», всего  |   | 10 340,69 | 34 506,86 | 42 303,92 | 57 576,55 | 345,00 | 25 089,72 | 24 304,76 | 0,00 |
|   |   | местный бюджет, в т.ч. | 10 340,69 | 34 506,86 | 42 303,92 | 57 576,55 | 345,00 | 25 089,72 | 24 304,76 | 0,00 |
|   |   | краевой бюджет | 9729,28 | 32781,52 | 40 153,54 | 47 967,92 | 0,00 | 24 565,13 | 23 771,74 | 0,00 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   | Александровский теротдел | 10 340,69 | 34 506,86 | 42 303,92 | 57 576,55 | 345,00 | 25 089,72 | 24 304,76 | 0,00 |
|   |   | в т.ч. средства краевого бюджета | 9729,28 | 32781,52 | 40 153,54 | 47 967,92 | 0,00 | 24 565,13 | 23 771,74 | 0,00 |
|   | в том числе следующие основные мероприятия: |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | основное мероприятие 1.1. «Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», всего  |   | 10 340,69 | 34 506,86 | 42 303,92 | 48 015,94 | 0,00 | 24 589,72 | 23 795,53 | 0,00 |
|   |   | местный бюджет, в т.ч. | 10 340,69 | 34 506,86 | 42 303,92 | 48 015,94 | 0,00 | 24 589,72 | 23 795,53 | 0,00 |
|   |   | краевой бюджет | 9729,28 | 32 781,52 | 40 153,54 | 47 967,92 | 0,00 | 24 565,13 | 23 771,74 | 0,00 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   | Александровский теротдел | 10 340,69 | 34 506,86 | 42 303,92 | 48 015,94 | 0,00 | 24 589,72 | 23 795,53 | 0,00 |
|   |   | в т.ч. средства краевого бюджета | 9729,28 | 32 781,52 | 40 153,54 | 47 967,92 | 0,00 | 24 565,13 | 23 771,74 | 0,00 |
|  | Справочно:«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов», всего |  | 0,00 | 15 939,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе средства местного бюджета | 0,00 | 15 939,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета  | 0,00 | 15 142,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Александровский теротдел | 0,00 | 15 939,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. средства краевого бюджета | 0,00 | 15 142,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Справочно:«Благоустройство общественных территорий», всего |  | 10 340,69 | 18 567,61 | 42 303,92 | 48 015,94 | 0,00 | 24 589,72 | 23 795,53 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. средства местного бюджета | 10 340,69 | 18 567,61 | 42 303,92 | 48 015,94 | 0,00 | 24 589,72 | 23 795,53 | 0,00 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджетов | 9729,28 | 17639,23 | 40 153,54 | 47 967,92 | 0,00 | 24 565,13 | 23 771,74 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Александровский теротдел | 10 340,69 | 18 567,61 | 42 303,92 | 48 015,94 | 0,00 | 24 589,72 | 23 795,53 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. средства краевого бюджета | 9729,28 | 17639,23 | 40 153,54 | 47 967,92 | 0,00 | 24 565,13 | 23 771,74 | 0,00 |
| 1.2. | основное мероприятие 1.2. «Формирование комфортной городской среды Александровского муниципального округа Ставропольского края», всего  |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 560,61 | 345,00 | 500,00 | 509,23 | 0,00 |
|   |   |  местный бюджет, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 560,61 | 345,00 | 500,00 | 509,23 | 0,00 |
|   |   | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   | Александровский теротдел | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 560,61 | 345,00 | 500,00 | 509,23 | 0,00 |
|   |   | в т.ч. средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | основное мероприятие 1.3. «Мероприятия по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», всего  |   | финансовое обеспечение не предусмотрено |  |
| 1.4. | основное мероприятие 1.4. «Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с Правилами благоустройства (далее – индивидуальные жилые дома)»., всего  |   | финансовое обеспечение не предусмотрено |  |
|  1.5. |  основное мероприятие 1.5. «Мероприятия по вовлечению граждан, в реализацию мероприятий по благоустройству общественных дворовых территорий», всего  |  | финансовое обеспечение не предусмотрено |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» и общепрограммные мероприятия» |   | финансовое обеспечение не предусмотрено |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Первый заместитель

главы администрации В.И. Ермошкин

|  |  |
| --- | --- |
| Управляющий деламиадминистрации  |  Ю.В. Иванова |
| Начальник юридическогоотдела администрации |  Т.А. Софронова |
| Начальник финансового управления администрации  |  И.Е. Мацагоров |

Приложение № 7

к муниципальной программе

Александровского муниципального

округа Ставропольского края

«Формирование современной городской среды»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния)

и подлежащих благоустройству в 2018-2025 годах

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес (местоположение) и наименование общественной территории | Наименование государственной программы Ставропольского края, муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края за счет средств которой осуществлено/планируется благоустройство общественных территорий |
| 2018 год |
| 1 | Село Александровское, парк «Молодежный» (I очередь) | Государственная программа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» (далее - Городская среда) |
| 2 | Село Александровское, рекреационная территория сквера с фонтаном по ул. Комсомольская  | Государственная программа Ставропольского края «Управление финансами» (далее – Управление финансами) |
| 3 | Село Северное, зона отдыха по ул. Мира (центральный парк)  | Управление финансами |
| 2019 год |
| 4 | Село Александровское, сквер по ул. К. Маркса | Городская среда |
| 5 | Село Александровское, сквер по ул. Войтика | Управление финансами |
| 6 | Село Александровское, сквер с фонтаном по ул. Московской | Управление финансами |
| 7 | Село Калиновское, территория прилегающая ко Дворцу культуры по ул. Глазкова,206 (I этап) | Управление финансами |
| 8 | Село Круглолесское, благоустройство прилегающей территории СДК (1 этап) | Управление финансами |
| 9 | Село Садовое, благоустройство прилегающей территории СДК (1 этап) | Управление финансами |
| 10 | Село Саблинское, благоустройство пешеходной дорожки в парковой зоне | Управление финансами |
| 2020 год |
| 11 | Село Александровское, парк «Молодежный» (II очередь) | Городская среда |
| 12  | Село Александровское, сквер «Тружеников тыла»  | Управление финансами |
| 13 | Село Александровское, сквер «Александра Невского»  | Управление финансами |
| 14 | Село Грушевское, зона отдыха на территории центральной площади (с установкой детской игровой площадки) | Управление финансами |
| 15 | Село Круглолесское, благоустройство прилегающей территории СДК (2 этап) | Управление финансами |
| 16 | Село Садовое, благоустройство прилегающей территории СДК (2 этап) | Управление финансами |
| 17 | Поселок Новокавказский, благоустройство зоны отдыха- сквера Победы  | Управление финансами |
| 18 | Хутор Средний, освещение и ремонт тротуарной дорожки по улице Спортивной с остановочным павильоном и по улице Клубной до здания МОУ СОШ № 3 | Управление финансами |
| 19 | Село Саблинское, обустройство детской игровой площадки в парковой зоне | Управление финансами |
| 20 | Село Северное, благоустройство общественной территории села Северного по адресу ул. Мира, 16 В (детская игровая площадка) | Управление финансами |
| 2021 год |
| 21 | Село Александровское, набережная «Победы» | Городская среда |
| 22 | Село Александровское, приобретение универсальной коммунальной техники машины комбинированной уборочной |  |
| 23 | Село Грушевское, благоустройство сквера на центральной площади | Управление финансами |
| 24 | Село Круглолесское, установка ограждения и благоустройство прилегающей территории кладбища | Управление финансами |
| 25 | Поселок Новокавказский, установка ограждения, видеонаблюдения и благоустройство территории, прилегающей к скверу «Победы» в п. Новокавказский | Управление финансами |
| 26 | Село Северное, благоустройство парковой зоны | Управление финансами |
| 27 | Хутор Средний, благоустройство площадки с фонтаном на территории Дома культуры | Управление финансами |
| 2022 год |
| 28 | Село Александровское «Благоустройство парка «Молодёжный» в селе Александровском Александровского муниципального округа Ставропольского края - 3-я очередь» | «Развитие ЖКХ» |
| 29 | Село Александровское «Благоустройство пешеходной дорожки в селе Александровском по ул. Блинова от № 98 до реки "Томузловской"  | Муниципальная программа «Создание комфортных условий проживания населения» |
| 30 | Село Грушевское «II этап ремонта фасада СДК с. Грушевского с благоустройством территории, расположенного по адресу: Ставропольский край, Александровский район, с. Грушевское, ул. Кирова, 69/5» | Управление финансами |
| 31 | Хутор Средний «Обустройство зоны семейного отдыха на пересечении улиц Зеленая и Садовая хутора Средний Александровского муниципального округа Ставропольского края» | Управление финансами |
| 32 | Село Круглолесское – «Благоустройство территории парка «Победы» и прилагающей территории к памятнику «Братская могила воинов Советской армии, павших смертью храбрых в 1941 – 1945 г.г.» | Управление финансами |
| 2023 год |
| 33 | Село Александровское, благоустройство бульвара по улице Блинова в селе Александровском от проезда Промышленного до улицы Красноармейская | Городская среда |
| 34 | Село Александровское, благоустройство межквартальных проходов на Новом кладбище в селе Александровском, расположенном на улице Объездная, 1 | Управление финансами |
| 35 | Село Александровское, ремонт центрального проезда Нового кладбища в селе Александровском, расположенного по улице Объездная, 1» | Управление финансами |
| 36 | Село Грушевское «Благоустройство пешеходной зоны на центральной площади села Грушевского Александровского муниципального округа» | Управление финансами |
| 37 | Село Калиновское «Устройство детской игровой площадки на территории Дворца культуры в селе Калиновское Александровского муниципального округа Ставропольского края» | Управление финансами |
| 38 | Село Круглолесское «Обустройство тротуара по ул. Комсомольская села Круглолесского Александровского муниципального округа Ставропольского края» | Управление финансами |
| 39 | Поселок Новокавказский «Спортивно-оздоровительный тренажёрный комплекс на улице "Открытое небо" по улице Средняя, 3 в п. Новокавказский Александровского муниципального округа Ставропольского края» | Управление финансами |
| 40 | Село Северное «Устройство ограждения кладбища на территории села Северного Александровского муниципального округа Ставропольского края» | Управление финансами |
| 41 | Хутор Средний «Обустройство зоны семейного отдыха около фонтана по улице Клубная хутора Средний Александровского муниципального округа Ставропольского края» | Управление финансами |
| 2024 год |
| 42 | Село Александровское, благоустройство парка этнической культуры с казачьей крепостью Азово-Моздокской оборонительной линией у храма Святого Александра Невского в селе Александровском | Городская среда  |
|  | Село Александровское, благоустройство пешеходной дорожки и прилегающей территории к Доске почета в селе Александровское | Управление финансами |
|  | Село Грушевское, благоустройство общественной территории-центральной площади в селе Грушевское Александровского муниципального округа Ставропольского края | Управление финансами |
|  | Село Калиновское, благоустройство территории Дворца культуры в селе Калиновское Александровского муниципального округа Ставропольского края | Управление финансами |
|  | Хутор Средний, благоустройство центральной аллеи хутора Средний Александровского муниципального округа Ставропольского края | Управление финансами  |
| 2025 год |
| 43 | Село Александровское, благоустройство бульвара по улице Блинова в селе Александровском от улицы Красноармейская до улицы Калинина | Городская среда |

Первый заместитель

главы администрации

Александровского муниципального

округа Ставропольского края В.И. Ермошкин

|  |  |
| --- | --- |
| Управляющий деламиадминистрации  |  Ю.В. Иванова |
| Начальник юридическогоотдела администрации |  Т.А. Софронова |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 10к муниципальной программеАлександровского муниципальногоокруга Ставропольского края«Формирование современной городской среды» |

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Александровского муниципального округа, на которых планируется благоустройство в 2018-2025 годах

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Срок реализации мероприятий |
|  | с. Александровское |  |
| 1 | ул. Берегового, 2;ул. Берегового, 4;ул. Берегового, 6;ул. Терешковой, 7;ул. Терешковой, 9;ул. Шаталова, 1;ул. Шаталова, 3кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:060317 | 2019 год |
| 2 | ул. Войтика, 7кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:060429 | 2025 год |
| 3 | ул. Войтика, 14;пер. Речной, 9кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:060418 | 2025 год |
| 4 | ул. Войтика, 17;ул. Войтика, 19;ул. Войтика, 21;ул. Войтика, 23кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:060430 | 2025 год |
| 5 | ул. Войтика, 27;ул. Войтика, 29;ул. Войтика, 31;ул. Войтика, 33;ул. Войтика, 37;ул. Войтика, 39;ул. Калинина, 25;ул. Калинина, 27кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:060233 | 2025 год |
| 6 | ул. Дзержинского, 65кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:060327:78 | 2025 год |
| 7 | ул. Заводская, 11;ул. Заводская, 13;ул. Заводская, 15;ул. Заводская, 17;ул. Заводская, 19;ул. Заводская, 21;ул. Заводская, 23кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:060327 | 2025 год |
| 8 | ул. Заводская, 12;ул. Заводская, 14;ул. Заводская, 16кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:060326 | 2025 год |
| 9 | ул. Заводская, 47;ул. Заводская, 49;ул. Заводская, 51кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:060312 | 2025 год |
| 10 | ул. К. Маркса, 42кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:060425 | 2025 год |
| 11 | ул. К. Маркса, 66кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:060425 | 2025 год |
| 12 | ул. К. Маркса, 93;ул. К. Маркса, 95кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:060233 | 2025 год |
| 13 | ул. Калинина, 308ул. Калинина, 312ул. Калинина, 314ул. Калинина, 316ул. Калинина, 318ул. Калинина, 320ул. Калинина, 322ул. Советская, 94ул. Советская, 96ул. Советская, 97ул. Советская, 98ул. Советская, 99ул. Советская, 100ул. Советская, 102кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:060261 | 2025 год |
| 14 | ул. Красноармейская, 618 б, к. 1;ул. Красноармейская, 618 б, к. 2кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:060118 | 2025 год |
| 15 | ул. Московская, 34кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:060424 | 2025 год |
| 16 | ул. Московская, 40кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:060424 | 2025 год |
| 17 | ул. Московская, 44кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:060231 | 2025 год |
| 18 | ул. Пионерская, 1кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:060351 | 2025 год |
| 19 | ул. Пионерская, 90;ул. Пионерская, 92;ул. Р. Люксембург, 93кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:060254 | 2025 год |
| 20 | ул. Пионерская, 96кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:060354 | 2025 год |
| 21 | ул. Р. Люксембург, 3кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:060349:95 | 2025 год |
| 22 | ул. Р. Люксембург, 95кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:060355 | 2025 год |
| 23 | ул. Речной, 6кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:060421 | 2025 год |
| 24 | ул. Энгельса, 11;ул. Энгельса, 11акадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:060220 | 2025 год |
| 25 | ул. Энергетиков, 4кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:060240 | 2025 год |
|  | пос. Новокавказский |  |
| 26 | ул. Спортивная, 1Акадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:130217 | 2021 год |
| 27 | ул. Спортивная, 3кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:130217 | 2025 год |
|  | х. Средний |  |
| 28 | ул. Зеленая, 4кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:110321 | 2025 год |
| 29 | ул. Крайняя, 11кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:110306 | 2025 год |