**Годовой отчет**

**О ходе реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа «Формирование современной городской среды» за 2023 год.**

**Раздел I Конечные результаты, достигнутые за отчетный период реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края "Формирование современной городской среды" (далее – Программа).**

Конечным результатом достижения цели Программы –повышение качества и комфорта городской среды на территории Александровского муниципального округа Ставропольского края, уровня благоустройства территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее - общественные территории), а также территорий, прилегающих к многоквартирным домам, расположенным на территории Александровского муниципального округа Ставропольского края, (далее – дворовые территории) является увеличение количества благоустроенных общественных и дворовых территорий Александровского муниципального округа Ставропольского края, а также увеличение числа граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий. В 2023г. количество благоустроенных общественных территорий составило 1 ед., а количество граждан, вовлеченных в мероприятие по благоустройству, составило 9454 чел. Благоустройство дворовых территорий в 2023г. не планировалось и не осуществлялось.

**Раздел II Перечень основных мероприятий подпрограмм Программы выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин такого невыполнения)**

*Подпрограмма 1 Программы: «Формирование комфортной городской среды на территории Александровского муниципального округа»*

*Основное мероприятие 1.1:* «Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»»

Контрольное событие 1.1.1.: «Благоустройство бульвара по улице Блинова в селе Александровском от проезда Промышленного до улицы Красноармейская»

В результате реализации проекта выполнены следующие виды работ:

покрытие пешеходной дорожки тротуарной плиткой – 3237 кв.м.; площадка с резиновым покрытием – 2135 кв.м.; парковка автомобильная – 156 кв.м.; установлено:

- бордюров: аллейных 3915 шт., дорожных – 356 шт.;

- урн для мусора – 25 шт.;

- скамья парковая – 22 шт.;

- качели Пергола – 4 шт.;

- спортивный комплекс – 1 шт.;

- арт-объект «Александровское» - 1 шт.;

- фонари уличного освещения – 23 шт.;

- светильники – 8 шт.

*Основное мероприятие 1.2.: «*Формирование комфортной городской среды Александровского муниципального округа Ставропольского края***»***

Контрольное событие не предусмотрено. В рамках реализации мероприятия в 2023 году создан дизайн-эскиз презентативной территории в селе Александровском по ул. Красноармейская от ул. Блинова до ул. Красная.

*Основное мероприятие 1.3.* **«**Мероприятия по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

Контрольное событие не предусмотрено. Мероприятия не реализовывались по причине отсутствия объектов недвижимого имущества и земельных участков, включенных в мероприятия по благоустройству.

*Основное мероприятие 1.4.* «Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с Правилами благоустройства (далее – индивидуальные жилые дома).

Контрольное событие не предусмотрено. Мероприятия не реализовывались по причине отсутствия объектов недвижимого имущества и земельных участков, включенных в мероприятия по благоустройству.

*Основное мероприятие* *1.5*. «Мероприятия по вовлечению граждан, в реализацию мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий»

Контрольное событие не предусмотрено. В период с 15.04.2023 по 31.05.2023 на территории Ставропольского края, в том числе и на территории Александровского муниципального округа было проведено электронное Рейтинговое голосование по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в рамках реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» в 2024 году. В данном голосовании приняли участие 9454 гражданина, которые постоянно проживают в Александровском муниципальном округе.

*Подпрограмма 2 Программы:* «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» и общепрограммные мероприятия

В рамках данного основного мероприятия проводилась работа по подготовке документов с целью включения в федеральную программу общественных территорий Александровского округа Ставропольского края, требующих благоустройства.

Информация о выполнении основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края приведена в таблице 13.

**Раздел III «Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы»**

За отчетный период реализации Программы рисков, повлиявших на ход выполнения задач подпрограмм Программы, не обнаружено.

**Раздел IV «Использование средств бюджета округа и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы»**

В рамках Программы в 2023 году было выделено 24 565,13 тыс. руб., из краевого бюджета и 510,83 из бюджета Александровского муниципального округа.

Информация о расходах бюджета Ставропольского края и бюджета Александровского муниципального округа на реализацию программы, а также отчет об использовании средств бюджета Александровского муниципального округа на реализацию программы за 2023г. приведены в таблицах 15 и 16.

**Раздел V** **«Участие в реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»**

В ходе реализации данного регионального проекта проведено «Благоустройство бульвара по улице Блинова в селе Александровском от проезда Промышленного до улицы Красноармейская» Стоимость благоустройства в рамках регионального проекта составила 24 589,72 тыс. руб.

**Раздел VI «Достижение значений индикаторов целей Программы и показателей решения задач подпрограмм»**

Количество благоустроенных общественных территорий 1. Показатель выполнен.

Количество благоустроенных дворовых территорий 0. Показатель выполнен. В 2023г. благоустройство дворовых территорий в рамках выполнения мероприятий данной программы не планировалось и не осуществлялось.

Количество граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий 9454 чел., что составляет 38,8% от общей численности населения. Значение планового показателя составило 9313 чел. Показатель выполнен.

Доля инициативного участия населения в выборе общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, в общей численности жителей населенных пунктов округа, в которых реализуются данные проекты, составила 38,8% при плане в 38,2%. Показатель выполнен.

Количество установленных уличных тренажеров, спортивных снарядов, малых архитектурных форм 0 что соответствует плановому значению. Показатель выполнен.

Доля инициативного участия населения в выборе дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, в общей численности жителей населенных пунктов округа, в которых реализуются данные проекты, составила 0% при плане в 0%. Показатель выполнен.

Доля инициативного участия вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий составила 38,8% при запланированных 38,2%. Показатель выполнен. В голосовании по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству, приняли участие 9454 человек.

Информация о достижении значений индикаторов целей и показателей решения задач подпрограммы муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края приведена в таблице 14.

**Раздел VII «Результаты реализации мер правового регулирования»**

Для реализации основных мероприятий подпрограмм Программы в 2023 году дополнительных мер правового регулирования не принималось.

**Раздел VIII «Предложения по дальнейшей реализации Программы (подпрограмм)».**

Предложений по дальнейшей реализации (подпрограмм) нет.

Начальник отдела дорожного

хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Александровского

муниципального округа В.В. Гейер

Исполнители:

Миронченко А.А.