ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ

АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

26 декабря 2024 г.                      с. Александровское                                       № 1312

Об утверждении муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды»

В соответствии c постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. №1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением Правительства Ставропольского края от 30 декабря 2023 г. № 841-п «Об утверждении государственной программы Ставропольского края «Формирование современной городской среды», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского муниципального округа Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края от 04 декабря 2020 г. № 5 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского муниципального округа Ставропольского края и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Александровского муниципального округа Ставропольского края», администрация Александровского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Александровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды».

2. Признать утратившими силу следующие постановления администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края:

от 29 декабря 2020 г. № 89 «Об утверждении муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды»;

от 30 июня 2021 г. № 652 «О внесении изменений в муниципальную программу Александровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование     современной       городской      среды»,    утвержденную

постановлением администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края от 29 декабря 2020 г. № 89»;

от 28 декабря 2021 г. № 1726 «О внесении изменений в муниципальную программу Александровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края от 29 декабря 2020 г. № 89»;

от 24 февраля 2022 г. № 147 «О внесении изменений в муниципальную программу Александровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края от 29 декабря 2020 г. № 89»;

от 06 июля 2022 г. № 728 «О внесении изменений в муниципальную программу Александровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края от 29 декабря 2020 г. № 89»;

от 09 сентября 2022 г. № 974 «О внесении изменений в муниципальную программу Александровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края от 29 декабря 2020 г. № 89»;

от 30 декабря 2022 г. № 1457 «О внесении изменений в муниципальную программу Александровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края от 29 декабря 2020 г. № 89»;

от 29 июня 2023 г. 649 «О внесении изменений в муниципальную программу Александровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края от 29 декабря 2020 г. № 89»;

от 14 сентября 2023 г. № 1003 «О внесении изменений в муниципальную программу Александровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края от 29 декабря 2020 г. № 89»;

от 23 ноября 2023 г. № 1296 «О внесении изменений в муниципальную программу Александровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края от 29 декабря 2020 г. № 89»;

от 20 марта 2024 г. № 277 «О внесении изменений в муниципальную программу Александровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование      современной      городской      среды»,    утвержденную

постановлением администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края от 29 декабря 2020 г. № 89»;

от 25 июня 2024 г. № 605 «О внесении изменений в муниципальную программу Александровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края от 29 декабря 2020 г. № 89»;

от 27 августа 2024г. № 846 «О внесении изменений в муниципальную программу Александровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края от 29 декабря 2020 г. № 89»;

от 05 сентября 2024г. № 876 «О внесении изменений в муниципальную программу Александровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края от 29 декабря 2020 г. № 89»;

от 23 декабря 2024г. № 1273 «О внесении изменений в муниципальную программу Александровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края от 29 декабря 2020 г. № 89»;

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Александровского муниципального округа Ставропольского Ермошкина В.И.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2025г. и подлежит официальному опубликованию.

Глава Александровского                                                                                                    муниципального округа

Ставропольского края                                                                           А.В. Щекин

|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края от 26 декабря 2024 г. № 1312 |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Александровского муниципального округа Ставропольского края

«Формирование современной городской среды»

Паспорт Программы

| Наименование программы | Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – администрация округа) |
| Соисполнители Программы | Территориальные отделы Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – территориальные отделы) |
| Участники Программы | Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – организации и индивидуальные предприниматели); |
| Подпрограммы Программы | «Формирование комфортной городской среды на территории Александровского муниципального округа» «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» и общепрограммные мероприятия» |
| Цель Программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Александровского муниципального округа Ставропольского края |
| Индикаторы достижения целей Программы | Доля благоустроенных общественных и дворовых территорий в общем количестве общественных и дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве.. |
| Срок реализации Программы | 2025 – 2030 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Программы | Прогнозируемый объем финансирования, предусмотренного на реализацию Программы за счет средств бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края 24 818,86 тыс. рублей, 2025 год – 24 818,86 тыс. рублей. 2026 год – 0,00 тыс. рублей. 2027 год – 0,00 тыс. рублей. 2028 год – 0,00 тыс. рублей. 2029 год – 0,00 тыс. рублей. 2030 год – 0,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | сохранение доли благоустроенных общественных и дворовых территорий в общем количестве общественных и дворовых территорий нуждающихся в благоустройстве, на уровне не менее 1,8% ежегодно.. |

Приоритеты и цели реализуемой в Александровском муниципальном

округе государственной и муниципальной политики

в сфере реализации Программы

Приоритеты политики, проводимой в сфере формирования современной городской среды определяются с учетом положений:

Стратегией социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2022 г. N 1089-р;

Стратегией социально-экономического развития Ставропольского края до 2035 года, утвержденной Законом Ставропольского края от 27.12.2019г. № 110-кз "О Стратегии социально-экономического развития Ставропольского края до 2035 года";

постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. №1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

постановления Правительства Ставропольского края от 30 декабря 2023 г. № 841-п «Об утверждении государственной программы Ставропольского края «Формирование современной городской среды»;

решения Совета депутатов Александровского муниципального округа Ставропольского края от 19 ноября 2021 г. № 366/219 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года».

Программой предусмотрено решение проблем по созданию комфортных условий проживания и комфорта городской среды для населения на территории Александровского муниципального округа Ставропольского края, уровня благоустройства территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее - общественные территории), а также территорий, прилегающих к многоквартирным домам, расположенным на территории Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее - дворовые территории).

Целью Программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории Александровского муниципального округа Ставропольского края.

Достижение цели Программы обеспечивается путем решения следующих задач Программы:

- организация мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий.

Достижение цели Программы осуществляется путем решения задач и выполнения основных мероприятий следующих подпрограмм Программы, взаимосвязанных по срокам, ресурсам и исполнителям:

подпрограмма «Формирование комфортной городской среды на территории Александровского муниципального округа» приведена в приложении 1 к Программе;

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» и общепрограммные мероприятия» приведена в приложении 2 к Программе;

сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы, задачам подпрограмм Программы приведены в приложении 3 к Программе;

сведения об индикаторах и показателях Программы, подпрограмм Программы, и их значениях приведены в приложении 4 к Программе;

перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении 5 к Программе;

сведения об объемах и источниках финансового обеспечения Программы приведены в приложении 6 к Программе;

адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству приведен в приложении 7 к Программе;

адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Александровского муниципального округа, на которых планируется благоустройство приведен в приложении 8 к Программе;

адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству за счет средств указанных лиц приведен в приложении 9 к Программе.

________________________________

|  | Приложение 1 к муниципальной программе Александровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» |
| --- | --- |

Подпрограмма

«Формирование комфортной городской среды на территории Александровского муниципального округа»

Паспорт

подпрограммы «Формирование комфортной городской среды на территории Александровского муниципального округа»

| Наименование подпрограммы | «Формирование комфортной городской среды на территории Александровского муниципального округа» (далее - подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | администрация округа |
| Соисполнители подпрограммы | территориальные отделы |
| Участники Подпрограммы | организации и индивидуальные предприниматели |
| Задачи подпрограммы | организация мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий; повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий. |
| Показатели решения задач подпрограммы | количество благоустроенных общественных и дворовых территорий; доля инициативного участия населения в выборе общественных и дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, в общей численности жителей населенных пунктов округа, в которых реализуются данные проекты; количество разработанных дизай-проектов по благоустройству территории; количество благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, нуждающихся в благоустройстве; количество граждан вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2025-2030 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы | Прогнозируемый объем финансирования, предусмотренного на реализацию подпрограммы Программы за счет средств бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края 24 818,86 тыс. рублей, 2025 год – 24 818,86 тыс. рублей. 2026 год – 0,00 тыс. рублей. 2027 год – 0,00 тыс. рублей. 2028 год – 0,00 тыс. рублей. 2029 год – 0,00 тыс. рублей. 2030 год – 0,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | сохранение количества благоустроенных общественных и дворовых территорий на уровне 1 ед. ежегодно; увеличение доли инициативного участия населения в выборе общественных и дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, в общей численности жителей населенных пунктов округа, в которых реализуются данные проекты до 31,0% к 2030 году; сохранение количества разработанных дизай-проектов по благоустройству территории на уровне 1 ед. ежегодно; достижение количества благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в общем количестве объектов, нуждающихся в благоустройстве не менее 1 ед. в 2030 году; увеличение числа граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий, до 12250 чел. к 2030 году. |

- Характеристика

- сферы реализации Программы, описание основных проблем в указанной

- сфере и мероприятий по достижению цели Программы

Анализ сферы благоустройства в Александровском муниципальном округе Ставропольского края показал, что в последние годы в Александровском муниципальном округе Ставропольского края проводилась целенаправленная работа по благоустройству общественных и дворовых территорий.

В то же время в вопросах благоустройства Александровского муниципального округа Ставропольского края имеется ряд проблем: низкий уровень экономической привлекательности общественных территорий из-за наличия инфраструктурных проблем, низкий уровень благоустройства дворовых территорий, низкий уровень вовлеченности граждан в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий многоквартирных домов.

1. Реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» предусматривает мероприятия по благоустройству общественных и дворовых территорий.

В 2025г. планируется благоустройство бульвара по улице Блинова в селе Александровском от улицы Красноармейская до улицы Калинина.

Мероприятия по благоустройству общественных территорий.

На территории Александровского муниципального округа Ставропольского края имеются общественные территории (проезды, центральные улицы, площади, скверы, парки, детские, спортивные, игровые площадки и т.д.), уровень благоустройства которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя ремонт городских тротуаров, обеспечение освещения общественных территорий, установку скамеек, установку урн для мусора, оборудование автомобильных парковок, озеленение территорий общего пользования, установку малых архитектурных форм.

Общее количество общественных территорий в Александровском муниципальном округе Ставропольского края составляет 27 ед., из них количество благоустроенных общественных территорий общего пользования по состоянию на 31.12.2024 года составляет 13 ед.

Таким образом, общее количество общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве по состоянию на 31.12.2024 года составляет 14 ед.

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018 – 2030 годах, приведен в приложении 7 к Программе. Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Ставропольского края от 13 июля 2017 года №279-п «Об утверждении Порядка проведения инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории муниципальных образований Ставропольского края» (далее – Порядок по инвентаризации). В рамках адресного перечня справочно указаны общественные территории, благоустройство которых выполняется в рамках иных муниципальных программ Александровского муниципального округа Ставропольского края. Информация об объемах и источниках финансового обеспечения благоустройства общественных территорий Александровского муниципального округа Ставропольского края приведена в приложении 6 к Программе.

Администрация Александровского муниципального округа Ставропольского края вправе исключать из адресного перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом Александровского муниципального округа Ставропольского края при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня общественных территорий межведомственной комиссией по формированию современной городской среды в Ставропольском крае, сформированной и действующей в соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края от 6 февраля 2017 года №64 «О межведомственной комиссии по формированию современной городской среды в Ставропольском крае» (далее – Межведомственная комиссия), в порядке, установленном Межведомственной комиссией.

При выполнении работ по благоустройству общественных территорий с использованием средств субсидии из бюджета Ставропольского края бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на реализацию программ формирования современной городской среды, в рамках государственной программы Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края 30 декабря 2023 года № 841-п  (далее соответственно – субсидия, государственная программа Ставропольского края), администрация Александровского муниципального округа Ставропольского края заключает соглашения по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации Программы не позднее 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края.

При выполнении работ по благоустройству общественных территорий с использованием средств субсидии, администрация Александровского муниципального округа Ставропольского края, устанавливает минимальный трёхлетний гарантийный срок на результаты выполненных работ по благоустройству общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии.

В целях обеспечения эффективности использования средств бюджетной системы Российской Федерации, при выполнении работ по благоустройству общественных территорий с использованием средств субсидии, администрация Александровского муниципального округа Ставропольского края, обеспечивает синхронизацию мероприятий в рамках Программы с реализуемыми в Александровском муниципальном округе Ставропольского края мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, мероприятиями по преобразованию отрасли городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений (далее – цифровизация городского хозяйства), а также мероприятиями в рамках национальных проектов "Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а также с реализуемыми в Александровском муниципальном округе Ставропольского края федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории.

При выполнении работ по благоустройству общественных территорий с использованием средств субсидии, администрация Александровского муниципального округа Ставропольского края проводит мероприятия по благоустройству общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, техническое состояние которых не соответствует требованиям охраны здоровья (противопожарным, санитарно-гигиеническим, конструктивным, технологическим, планировочным требованиям, предотвращающим получение заболеваний и травм) и не отвечает техническим требованиям для беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения по территории Александровского муниципального округа Ставропольского края.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий.

На территории Александровского муниципального округа Ставропольского края имеются дворовые территории многоквартирных домов, уровень благоустройства которых не отвечает современным требованиям.

Общее количество дворовых территорий в Александровском муниципальном округе Ставропольского края составляет 28 ед., из них количество благоустроенных дворовых территорий общего пользования по состоянию на 31.12.2024 года составляет 5 ед.

Таким образом, общее количество дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве по состоянию на 31.12.2024 года составляет 23 ед.

Работы по благоустройству дворовых территорий в Александровском муниципальном округе Ставропольского края могут выполняться в соответствии с минимальным и (или) дополнительным перечнем видов таких работ.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя работы по обеспечению освещения дворовых территорий, ремонту дворовых проездов, установке скамеек и урн (далее – минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий).

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий в Александровском муниципальном округе Ставропольского края включает в себя работы по оборудованию детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленению дворовых территорий, установке малых архитектурных форм (далее – дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий).

Софинансирование за счет субсидии работ, предусмотренных минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий и дополнительным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляется при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Софинансирование за счет субсидии работ, предусмотренных минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляется при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме о трудовом участии собственников помещений многоквартирных домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица) в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в форме однодневного субботника, оформляемого соответствующим актом администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края.

Обязанность по подтверждению факта проведения однодневного субботника по уборке дворовой территории в Александровском муниципальном округе Ставропольского края возлагается на администрацию Александровского муниципального округа Ставропольского края и (или) территориальный отдел Александровского муниципального округа Ставропольского края.

В случае предоставления субсидии из федерального бюджета в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», софинансирование за счет субсидии работ, предусмотренных дополнительным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляется при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме о софинансировании заинтересованными лицами в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные в муниципальные программы после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 09 февраля 2019 года №106 «О внесении изменений в приложение №15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, приведен в приложении 8 к Программе.

Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ. Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном Порядком по инвентаризации.

Администрация Александровского муниципального округа Ставропольского края вправе исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных и государственных нужд в соответствии с генеральным планом Александровского муниципального округа Ставропольского края при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий межведомственной комиссией, в порядке, установленном межведомственной комиссией.

Администрация Александровского муниципального округа Ставропольского края вправе исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей Программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные Программой. При этом исключение дворовой территории из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края межведомственной комиссией в порядке, установленном комиссией.

При выполнении работ по благоустройству дворовых территорий с использованием средств субсидии, администрацией Александровского муниципального округа Ставропольского края обеспечивается реализация мероприятий по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, входящие в благоустраиваемую дворовую территорию.

При выполнении работ по благоустройству дворовых территорий с использованием средств субсидии, администрация Александровского муниципального округа Ставропольского края заключает соглашения по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации Программы не позднее 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

При выполнении работ по благоустройству дворовых территорий с использованием средств субсидии, администрация Александровского муниципального округа Ставропольского края, устанавливает минимальный трёхлетний гарантийный срок на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, софинансируемых за счет средств субсидии.

В соответствии с государственной программой Ставропольского края, расходование средств субсидии, предоставленной муниципальному образованию края на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, может осуществляться по решению администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края одним из следующих способов:

1) посредством предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Александровского муниципального округа Ставропольского края, в том числе субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания;

2) посредством закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций муниципальных казенных учреждений и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, переданные муниципальным казенным учреждениям в оперативное управление);

3) посредством предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Александровского муниципального округа Ставропольского края, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий в муниципальном образовании края (в случае, если подлежащая благоустройству дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной собственности).

Администрация Александровского муниципального округа Ставропольского края самостоятельно определяет способ, форму и порядок расходования субсидии, предоставляемой на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в Александровском муниципальном округе Ставропольского края, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

В целях обеспечения эффективности использования средств бюджетной системы Российской Федерации, при выполнении работ по благоустройству общественных территорий и (или) дворовых территорий с использованием средств субсидии, администрация Александровского муниципального округа Ставропольского края, обеспечивает синхронизацию мероприятий в рамках программы с реализуемыми в Александровском муниципальном округе Ставропольского края мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов "Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а также с реализуемыми в Александровском муниципальном округе Ставропольского края федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории.

При выполнении работ по благоустройству общественных территорий и (или) дворовых территорий с использованием средств субсидии, администрация Александровского муниципального округа Ставропольского края проводит мероприятия по благоустройству общественных территорий и (или) дворовых территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений указанных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения

2. Формирование комфортной городской среды Александровского муниципального округа Ставропольского края предусматривает разработку дизайн - проектов по благоустройству общественных и дворовых территорий, а также расходы бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее - местный бюджет) на благоустройство общественных и дворовых территорий.

3. Мероприятия по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству за счет средств указанных лиц.

На территории Александровского муниципального округа Ставропольского края имеются объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельные участки, находящиеся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству за счет средств указанных лиц, в соответствии с Правилами благоустройства территории Александровского муниципального округа Ставропольского края, утвержденными решением Совета депутатов Александровского муниципального округа Ставропольского края, утвержденными решением Совета депутатов Александровского муниципального округа Ставропольского края от 26 марта 2021 г. № 229/82 (далее соответственно – объекты недвижимого имущества, Правила благоустройства). Работы по благоустройству осуществляются в соответствии с Правилами благоустройства за счет средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в собственности (пользовании) которых находятся указанные объекты.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества, которые подлежат благоустройству за счет средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, приведен в приложении 9 к Программе.

4.  Информирование граждан о ходе выполнения Программы.

Данное мероприятие предусматривает: информирование и освещение в средствах массовой информации и (или) на официальном сайте Александровского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" граждан о ходе реализации Программы, проведение торжественной приемки объектов благоустройства, размещение на официальном сайте Александровского муниципального округа в сети "Интернет" муниципальной программы формирования современной городской среды и иных материалов по вопросам формирования комфортной городской среды, которые выносятся на общественное обсуждение, и результатов этих обсуждений, а также возможности направления гражданами своих предложений в электронной форме через сеть "Интернет", обеспечение возможности через сеть "Интернет" проведения рейтингового голосования по выбору проектов благоустройства общественных территорий муниципального образования края, подлежащей благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, размещение на благоустроенных территориях на информационных конструкциях (баннерах, растяжках, рекламных щитах) информации о реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".

______________________________

|  | Приложение 2 к муниципальной программе Александровского муниципального округа Ставропольского края «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» и общепрограммные мероприятия» |
| --- | --- |

Подпрограмма

«Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование

современной городской среды» и общепрограммные мероприятия»

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» и общепрограммные мероприятия» представляет собой совокупность мер, направленных на создание условий для реализации Программы.

Подпрограмма разработана на период 2025-2030 годы без разделения на этапы её реализации, так как мероприятия Подпрограммы реализуются ежегодно с установленной периодичностью.

Основным мероприятием подпрограммы является обеспечение реализации Программы, которое представляет собой проведение организационных мероприятий с целью сбора и подготовки документов для дальнейшего участия в федеральных и региональных проектах и программах.

___________________________

|  | Приложение 3 к муниципальной программе Александровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды», задачам подпрограмм Программы

| N п/п | Цели Программы и задачи подпрограмм Программы | Значения весовых коэффициентов, присвоенных целям Программы и задачам подпрограмм Программы по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Цель Программы: повышение качества и комфорта городской среды на территории Александровского муниципального округа Ставропольского края | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1. | Подпрограмма 1 Программы: «Формирование комфортной городской среды на территории Александровского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 подпрограммы 1 Программы: «Организация мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий» | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
|  | Задача 2 подпрограммы 1 Программы: «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий» | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2. | Подпрограмма 2 Программы: «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» и общепрограммные мероприятия» | - | - | - | - | - | - | - |

_____________________________________

|  | Приложение 4 к муниципальной программе Александровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах достижения целей муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» (далее – Программа)

и показателях решения задач подпрограмм Программы, и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора достижения целей Программы и показателя решения задач подпрограмм Программы | Единица измерения | Значения индикатора достижения целей Программы и показателя решения задач подпрограмм Программы по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель Программы: «Повышение качества и комфорта городской среды на территории Александровского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля благоустроенных общественных и дворовых территорий в общем количестве общественных и дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве | процент | - | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Подпрограмма 1 Программы: «Формирование комфортной городской среды на территории Александровского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 1 Программы: «Организация мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество благоустроенных общественных и дворовых территорий | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Доля инициативного участия населения в выборе общественных и дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, в общей численности жителей населенных пунктов округа, в которых реализуются данные проекты | процент | 29,9 | 29,9 | 30,5 | 30,5 | 30,8 | 31,0 | 31,0 |
| 4 | Количество разработанных дизайн-проектов по благоустройству территории | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Задача 2 подпрограммы 1 Программы: «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Количество благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счет средств указанных лиц | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Количество граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий | человек | 12043 | 12043 | 12100 | 12100 | 12150 | 12250 | 12250 |
| Подпрограмма 2 Программы: «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________________________________

|  | Приложение 5 к муниципальной программе Александровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» (далее – Программа)

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Тип основного мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) основного мероприятия подпрограммы Программы | Срок |  | Связь с индикаторами достижения целей Программы и показателями решения задач подпрограммы Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель Программы: «Повышение качества и комфорта городской среды на территории Александровского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 Программы: «Формирование комфортной городской среды на территории Александровского муниципального округа» |  | Администрация округа, территориальные отделы | 2025г. | 2030г. | Пункт 1 приложения 4 к Программе |
| Задача 1 подпрограммы 1 Программы: «Организация мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.: «Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Выполнение функций ОМС АМО СК | Администрация округа, территориальный отдел села Грушевского администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее - теротдел с. Грушевского), Круглолесский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее - Круглолесский теротдел), Новокавказский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее - Новокавказский теротдел), территориальный отдел села Северного администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее - теротдел с. Северного) | 2025г. | 2030г. | Пункты 2,3 приложения 4 к Программе |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2.: «Формирование комфортной городской среды Александровского муниципального округа Ставропольского края» | Выполнение функций ОМС АМО СК | Администрация округа, территориальные отделы | 2025г. | 2030г. | Пункт 4 приложения 4 к Программе |
| Задача 2 подпрограммы 1 Программы: «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий» |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3.: «Мероприятия по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству за счет средств указанных лиц» | Выполнение функций ОМС АМО СК | Администрация округа, территориальные отделы, организации и индивидуальные предприниматели | 2025г. | 2030г. | Пункт 5 приложения 4 к Программе |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4.: «Информирование граждан о ходе выполнения Программы» | Выполнение функций ОМС АМО СК | Администрация округа, территориальные отделы | 2025г. | 2030г. | Пункт 6 приложения 4 к Программе |
| 2. | Подпрограмма 2 Программы: «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» и общепрограммные мероприятия» |  | Администрация округа, территориальные отделы | 2025г. | 2030г. | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1.: «Обеспечение реализации Программы» | Выполнение функций ОМС АМО СК | Администрация округа, территориальные отделы | 2025г. | 2030г. | - |

__________________________________________

|  | Приложение 6 к муниципальной программе Александровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» |
| --- | --- |

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ

Финансового обеспечения муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края

«Формирование современной городской среды»

| N п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды», всего |  | 24 818,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – местный бюджет), в т.ч. | 24 818,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края (далее - краевой бюджет) | 24 274,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Александровский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее - Александровский теротдел) | 24 818,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Формирование комфортной городской среды на территории Александровского муниципального округа», всего |  | 24 818,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. | 24 818,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 24 274,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Александровский теротдел | 24 818,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.: «Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», всего |  | 24 298,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. | 24 298,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 24 274,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Александровский теротдел | 24 298,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Справочно: «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов», всего |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Александровский теротдел | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Справочно: «Благоустройство общественных территорий», всего |  | 24 298,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. средства местного бюджета | 24 298,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджетов | 24 274,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Александровский теротдел | 24 298,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2.: «Формирование комфортной городской среды Александровского муниципального округа Ставропольского края», всего |  | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Александровский теротдел | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3.: «Мероприятия по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству за счет средств указанных лиц» |  | финансовое обеспечение не предусмотрено |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4.: «Информирование граждан о ходе выполнения Программы» |  | финансовое обеспечение не предусмотрено |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 Программы: «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» и общепрограммные мероприятия» |  | финансовое обеспечение не предусмотрено |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1.: «Обеспечение реализации Программы» |  | финансовое обеспечение не предусмотрено |  |  |  |  |  |

_________________________________________________

|  | Приложение № 7 к муниципальной программе Александровского муниципального округа Ставропольского края - «Формирование современной - городской среды» |
| --- | --- |

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния)

и подлежащих благоустройству

| № п/п | Адрес (местоположение) и наименование общественной территории | Наименование государственной программы Ставропольского края, муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края за счет средств которой осуществлено/планируется благоустройство общественных территорий |
| --- | --- | --- |
| 2018 год |  |  |
| 1 | Село Александровское, парк «Молодежный» (I очередь) | Государственная программа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» (далее - Городская среда) |
| 2 | Село Александровское, рекреационная территория сквера с фонтаном по ул. Комсомольская | Государственная программа Ставропольского края «Управление финансами» (далее – Управление финансами) |
| 3 | Село Северное, зона отдыха по ул. Мира (центральный парк) | Управление финансами |
| 2019 год |  |  |
| 4 | Село Александровское, сквер по ул. К. Маркса | Городская среда |
| 5 | Село Александровское, сквер по ул. Войтика | Управление финансами |
| 6 | Село Александровское, сквер с фонтаном по ул. Московской | Управление финансами |
| 7 | Село Калиновское, территория прилегающая ко Дворцу культуры по ул. Глазкова,206 (I этап) | Управление финансами |
| 8 | Село Круглолесское, благоустройство прилегающей территории СДК (1 этап) | Управление финансами |
| 9 | Село Садовое, благоустройство прилегающей территории СДК (1 этап) | Управление финансами |
| 10 | Село Саблинское, благоустройство пешеходной дорожки в парковой зоне | Управление финансами |
| 2020 год |  |  |
| 11 | Село Александровское, парк «Молодежный» (II очередь) | Городская среда |
| 12 | Село Александровское, сквер «Тружеников тыла» | Управление финансами |
| 13 | Село Александровское, сквер «Александра Невского» | Управление финансами |
| 14 | Село Грушевское, зона отдыха на территории центральной площади (с установкой детской игровой площадки) | Управление финансами |
| 15 | Село Круглолесское, благоустройство прилегающей территории СДК (2 этап) | Управление финансами |
| 16 | Село Садовое, благоустройство прилегающей территории СДК (2 этап) | Управление финансами |
| 17 | Поселок Новокавказский, благоустройство зоны отдыха- сквера Победы | Управление финансами |
| 18 | Хутор Средний, освещение и ремонт тротуарной дорожки по улице Спортивной с остановочным павильоном и по улице Клубной до здания МОУ СОШ № 3 | Управление финансами |
| 19 | Село Саблинское, обустройство детской игровой площадки в парковой зоне | Управление финансами |
| 20 | Село Северное, благоустройство общественной территории села Северного по адресу ул. Мира, 16 В (детская игровая площадка) | Управление финансами |
| 2021 год |  |  |
| 21 | Село Александровское, набережная «Победы» | Городская среда |
| 22 | Село Александровское, приобретение универсальной коммунальной техники машины комбинированной уборочной | Управление финансами |
| 23 | Село Грушевское, благоустройство сквера на центральной площади | Управление финансами |
| 24 | Село Круглолесское, установка ограждения и благоустройство прилегающей территории кладбища | Управление финансами |
| 25 | Поселок Новокавказский, установка ограждения, видеонаблюдения и благоустройство территории, прилегающей к скверу «Победы» в п. Новокавказский | Управление финансами |
| 26 | Село Северное, благоустройство парковой зоны | Управление финансами |
| 27 | Хутор Средний, благоустройство площадки с фонтаном на территории Дома культуры | Управление финансами |
| 2022 год |  |  |
| 28 | Село Александровское «Благоустройство парка «Молодёжный» в селе Александровском Александровского муниципального округа Ставропольского края - 3-я очередь» | «Развитие ЖКХ» |
| 29 | Село Александровское «Благоустройство пешеходной дорожки в селе Александровском по ул. Блинова от № 98 до реки "Томузловской" | Муниципальная программа «Создание комфортных условий проживания населения» |
| 30 | Село Грушевское «II этап ремонта фасада СДК с. Грушевского с благоустройством территории, расположенного по адресу: Ставропольский край, Александровский район, с. Грушевское, ул. Кирова, 69/5» | Управление финансами |
| 31 | Хутор Средний «Обустройство зоны семейного отдыха на пересечении улиц Зеленая и Садовая хутора Средний Александровского муниципального округа Ставропольского края» | Управление финансами |
| 32 | Село Круглолесское – «Благоустройство территории парка «Победы» и прилагающей территории к памятнику «Братская могила воинов Советской армии, павших смертью храбрых в 1941 – 1945 г.г.» | Управление финансами |
| 2023 год |  |  |
| 33 | Село Александровское, благоустройство бульвара по улице Блинова в селе Александровском от проезда Промышленного до улицы Красноармейская | Городская среда |
| 34 | Село Александровское, благоустройство межквартальных проходов на Новом кладбище в селе Александровском, расположенном на улице Объездная, 1 | Управление финансами |
| 35 | Село Александровское, ремонт центрального проезда Нового кладбища в селе Александровском, расположенного по улице Объездная, 1» | Управление финансами |
| 36 | Село Грушевское «Благоустройство пешеходной зоны на центральной площади села Грушевского Александровского муниципального округа» | Управление финансами |
| 37 | Село Калиновское «Устройство детской игровой площадки на территории Дворца культуры в селе Калиновское Александровского муниципального округа Ставропольского края» | Управление финансами |
| 38 | Село Круглолесское «Обустройство тротуара по ул. Комсомольская села Круглолесского Александровского муниципального округа Ставропольского края» | Управление финансами |
| 39 | Поселок Новокавказский «Спортивно-оздоровительный тренажёрный комплекс на улице "Открытое небо" по улице Средняя, 3 в п. Новокавказский Александровского муниципального округа Ставропольского края» | Управление финансами |
| 40 | Село Северное «Устройство ограждения кладбища на территории села Северного Александровского муниципального округа Ставропольского края» | Управление финансами |
| 41 | Хутор Средний «Обустройство зоны семейного отдыха около фонтана по улице Клубная хутора Средний Александровского муниципального округа Ставропольского края» | Управление финансами |
| 2024 год |  |  |
| 42 | Село Александровское, благоустройство парка этнической культуры с казачьей крепостью Азово-Моздокской оборонительной линией у храма Святого Александра Невского в селе Александровском | Городская среда |
| 43 | Село Александровское, благоустройство пешеходной дорожки и прилегающей территории к Доске почета в селе Александровское | Управление финансами |
| 44 | Село Грушевское, благоустройство общественной территории-центральной площади в селе Грушевское Александровского муниципального округа Ставропольского края | Управление финансами |
| 45 | Село Калиновское, благоустройство территории Дворца культуры в селе Калиновское Александровского муниципального округа Ставропольского края | Управление финансами |
| 46 | Хутор Средний, благоустройство центральной аллеи хутора Средний Александровского муниципального округа Ставропольского края | Управление финансами |
| 2025 год |  |  |
| 47 | Село Александровское, благоустройство бульвара по улице Блинова в селе Александровском от улицы Красноармейская до улицы Калинина | Городская среда |
| 48 | Cело Круглолесское - «Благоустройство зоны отдыха населения с установкой фонтана по улице Советская, 61 а села Круглолесское Александровского муниципального округа Ставропольского края» | Управление финансами |
| 49 | Поселок Новокавказский - «Установка ограждения и благоустройство пролегающей территории кладбища в посёлке Новокавказском Александровского муниципального округа, Ставропольского края» | Управление финансами |

- _____________________________________

|  | Приложение № 8 к муниципальной программе Александровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» |
| --- | --- |

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Александровского муниципального округа, на которых планируется благоустройство

| № п/п | Адрес МКД | Срок реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
|  | с. Александровское |  |
| 1 | ул. Берегового, 2; ул. Берегового, 4; ул. Берегового, 6; ул. Терешковой, 7; ул. Терешковой, 9; ул. Шаталова, 1; ул. Шаталова, 3 кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:060317 | 2019 год |
| 2 | ул. Войтика, 7 кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:060429 | 2027 год |
| 3 | ул. Войтика, 14; пер. Речной, 9 кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:060418 | 2027 год |
| 4 | ул. Войтика, 17; ул. Войтика, 19; ул. Войтика, 21; ул. Войтика, 23 кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:060430 | 2027 год |
| 5 | ул. Войтика, 27; ул. Войтика, 29; ул. Войтика, 31; ул. Войтика, 33; ул. Войтика, 37; ул. Войтика, 39; ул. Калинина, 25; ул. Калинина, 27 кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:060233 | 2027 год |
| 6 | ул. Дзержинского, 65 кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:060327:78 | 2027 год |
| 7 | ул. Заводская, 11; ул. Заводская, 13; ул. Заводская, 15; ул. Заводская, 17; ул. Заводская, 19; ул. Заводская, 21; ул. Заводская, 23 кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:060327 | 2027 год |
| 8 | ул. Заводская, 12; ул. Заводская, 14; ул. Заводская, 16 кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:060326 | 2027 год |
| 9 | ул. Заводская, 47; ул. Заводская, 49; ул. Заводская, 51 кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:060312 | 2028 год |
| 10 | ул. К. Маркса, 42 кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:060425 | 2028 год |
| 11 | ул. К. Маркса, 66 кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:060425 | 2028 год |
| 12 | ул. К. Маркса, 93; ул. К. Маркса, 95 кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:060233 | 2028 год |
| 13 | ул. Калинина, 308 ул. Калинина, 312 ул. Калинина, 314 ул. Калинина, 316 ул. Калинина, 318 ул. Калинина, 320 ул. Калинина, 322 ул. Советская, 94 ул. Советская, 96 ул. Советская, 97 ул. Советская, 98 ул. Советская, 99 ул. Советская, 100 ул. Советская, 102 кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:060261 | 2028 год |
| 14 | ул. Красноармейская, 618 б, к. 1; ул. Красноармейская, 618 б, к. 2 кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:060118 | 2028 год |
| 15 | ул. Московская, 34 кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:060424 | 2028 год |
| 16 | ул. Московская, 40 кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:060424 | 2029год |
| 17 | ул. Московская, 44 кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:060231 | 2029 год |
| 18 | ул. Пионерская, 1 кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:060351 | 2029 год |
| 19 | ул. Пионерская, 90; ул. Пионерская, 92; ул. Р. Люксембург, 93 кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:060254 | 2029 год |
| 20 | ул. Пионерская, 96 кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:060354 | 2029 год |
| 21 | ул. Р. Люксембург, 3 кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:060349:95 | 2029 год |
| 22 | ул. Р. Люксембург, 95 кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:060355 | 2030 год |
| 23 | ул. Речной, 6 кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:060421 | 2030 год |
| 24 | ул. Энгельса, 11; ул. Энгельса, 11а кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:060220 | 2030 год |
| 25 | ул. Энергетиков, 4 кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:060240 | 2030 год |
|  | пос. Новокавказский |  |
| 26 | ул. Спортивная, 1А ул. Спортивная, 3 кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:130217 | 2021 год |
|  | х. Средний |  |
| 27 | ул. Зеленая, 4 кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:110321 | 2030 год |
| 28 | ул. Крайняя, 11 кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:110306 | 2030 год |
| _____________________________________ |  |  |

|  | Приложение № 9 к муниципальной программе Александровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» |
| --- | --- |

- АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

- объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству за счет средств указанных лиц

| № п/п | Адрес (местоположение) объекта | Наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), в собственности которого находится объект |
| --- | --- | --- |
| 1. | - | - |

__________________________________