Объем денежных средств, запланированных на реализацию национальных и региональных проектов в 2025 году

| Наименование федерального (регионального) проекта | Наименование целевой статьи расходов в местном бюджете/объект | Объем денежных средств, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВСЕГО | В том числе |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет |
| Национальный проект «Инфраструктура для жизни» (Региональный проект «Формирование комфортной городской среды») | Благоустройство бульвара по улице Блинова в селе Александровском от улицы Красноармейская до улицы Калинина | 24 298,86 | 24 031,82 | 242,74 | 24,3 |
| Национальный проект «Инфраструктура для жизни» (Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть») | Капитальный ремонт моста через реку Томузловка на км 0+230 пер. Школьный автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к элеватору от автодороги Александровское - Михайловское» в с. Александровское Александровского района Ставропольского края, протяженностью 32,2 пог. м | 65 254,93 | 0,00 | 61 992,18 | 3 262,75 |

Сведения о расходовании денежных средств в рамках реализации за 1 квартал 2025 года национальных и региональных проектов, государственных программ.

В 1 квартале 2025г. израсходовано 3 660,00 тыс. руб. на благоустройство бульвара по улице Блинова в селе Александровском от улицы Красноармейская до улицы Калинина (выполнены следующие работы: укладка тротуарной плитки, установка бордюров, устройство ливнеотводящих канав).